# การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน

## เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

ที่ปรึกษาต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานเบื้องต้นพร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 15 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้นต้องประกอบด้วย

  - ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

  - ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

  - ขอบเขตของงาน

  - แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด

  - แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จำนวน 15 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ต้องประกอบด้วย

  - ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

  - ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

  - ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 และ 4.2 แล้วเสร็จ

  - นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน  TOR ข้อ 4.3 และ 4.4

  - รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ

- รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นกลาง จำนวน 15 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 150 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลางต้องประกอบด้วย

  - ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

  - ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

  - ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 แล้วเสร็จ

  - นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.4 ถึง 4.7

  - ร่างบทสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ระบบ และสื่อการสอนใช้งานระบบ

  - รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 จำนวน 15 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 210 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ต้องประกอบด้วย

1)	ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

2)	ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

3)	ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 ถึง 4.4 แล้วเสร็จ

4)	นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.5 ถึง 4.7

5)	รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ

- ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 15 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 240 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย

1)	ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

2)	ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

3)	ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 ถึง 4.7 แล้วเสร็จ

4)	สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ระบบ และสื่อการสอนใช้งานระบบ

5)	รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ

- รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 15 ฉบับ ให้ ผู้ว่าจ้างภายใน 270 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย

1)	ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

2)	ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

3)	รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) จำนวน 15 ฉบับ

4)	คู่มือการใช้งานระบบ จำนวน 5 ฉบับ

5)	คู่มือการดูแลระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ฉบับ

6)	คู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จำนวน 5 ฉบับ

## ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ภายใน 270 วัน ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

ตารางที่ 3-1 ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ (Master Plan)

ตารางที่ 3-2 แผนขั้นตอนการดำเนินโครงการ (Action Plan)

Contents

บทที่ 3 การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน	3-1

3.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ	3-1

3.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ	3-2

ตารางที่ 3-1 ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ (Master Plan)	3-3

ตารางที่ 3-2 แผนขั้นตอนการดำเนินโครงการ (Action Plan)	3-4