สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ	1-1

1.1	หลักการและเหตุผล	1-1

1.2	วัตถุประสงค์	1-2

บทที่ 2 รายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิค	2-1

2.1	งานส่วนที่ 1 งานศึกษาทบทวนการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ และระบบที่เกี่ยวข้อง	2-1

2.2	งานส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	2-57

2.3	งานส่วนที่ 3 งานวิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ
ในเขตทางหลวง	2-70

2.4	งานส่วนที่ 4 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS)	2-106

2.5	งานส่วนที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทดสอบระบบ	2-117

2.6	งานส่วนที่ 6 การสัมมนา จัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ และการประสานงาน	2-119

2.7	งานส่วนที่ 7 การเช่าใช้บริการระบบ CLOUD SERVER แบบที่ 2	2-123

บทที่ 3 การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน	3-1

3.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ	3-1

3.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ	3-2

บทที่ 4 ประสบการณ์และคุณสมบัติที่ปรึกษา	4-1

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2-1 	การให้คะแนนลำดับความสำคัญของปัจจัย	2-22

ตารางที่ 2-2 	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของระบบ	2-30

ตารางที่ 2-3 	เปรียบเทียบ internet กับ intranet	2-39

ตารางที่ 2-4 	ตัวอย่างข้อมูล Data Dictionary	2-50

ตารางที่ 2-5 	เปรียบเทียบคุณสมบัติระบบให้บริการข้อมูลแผนที่	2-56

ตารางที่ 2-6 	แสดงจำนวนการแจ้งภัยประเภทดินถล่มสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2565 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567	2-62

ตารางที่ 2-7 	แสดงจำนวนการแจ้งภัยประเภทดินถล่มสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2565 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567	2-63

ตารางที่ 2-8 	แสดงแนวทางการเชื่อมโยงระบบ	2-69

ตารางที่ 2-9 	เนื้อดินและความสามารถในการซึมผ่านของน้ำ	2-74

ตารางที่ 2-10 	ความหมายของสีในการเตือนภัย	2-84

ตารางที่ 2-11 	แสดงตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ดินถล่ม	2-87

ตารางที่ 2-12 	ตัวอย่างแผนการทดสอบระบบงาน UAT (User Acceptance Test)	2-117

ตารางที่ 3-1 	ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ (Master Plan)	3-3

ตารางที่ 3-2 	แผนขั้นตอนการดำเนินโครงการ (Action Plan)	3-4

ตารางที่ 4-1 	บุคลากรหลักในการดำเนินโครงการ	4-1

ตารางที่ 4-2 	บุคลากรสนับสนุนในการดำเนินโครงการ	4-4

ตารางที่ 4-3 	รายละเอียดแผนการดำเนินงานของบุคลากรหลัก	4-12

ตารางที่ 4-4 	รายละเอียดแผนการดำเนินงานของบุคลากรสนับสนุน	4-13

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1-1	ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ	1-4

รูปที่ 2-1 	การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	2-2

รูปที่ 2-2 	โครงสรางการบรหารงานของศูนยบัญชาการกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ	2-5

รูปที่ 2-3 	การขอใชงบกลางซอมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
ใหคืนสู่สภาพเดิมต้องผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.	2-6

รูปที่ 2-4 	การขออนุมัติและงบประมาณที่จะมาดำเนินการ กรณีเกิดภัยพิบัตินอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ	2-7

รูปที่ 2-5 	แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาทางหลวงที่ถูกอุทกภัย	2-8

รูปที่ 2-6 	คู่มืออ้างอิงการจัดการภัยพิบัติของ CFE	2-10

รูปที่ 2-7 	โครงสร้างองค์กรเพื่อการจัดการภัยพิบัติ	2-12

รูปที่ 2-8 	แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	2-14

รูปที่ 2-9 	แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน (ต่อ)	2-15

รูปที่ 2-10 	ตัวอย่างการของบประมาณสัญจรเร่งด่วน (ฉุกเฉิน)	2-16

รูปที่ 2-11 	แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติและรายละเอียดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	2-17

รูปที่ 2-12 	รายการปริมาณงานและราคา	2-18

รูปที่ 2-13 	รายละเอียดการซ่อมแซม	2-18

รูปที่ 2-14 	แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use)	2-20

รูปที่ 2-15 	แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM)	2-21

รูปที่ 2-16 	แสดงตัวอย่างข้อมูลปริมาณน้ำฝน	2-21

รูปที่ 2-17 	ศึกษาทบทวนแบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง	2-23

รูปที่ 2-18 	การประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง	2-24

รูปที่ 2-19 	การปรับปรุงข้อมูลน้ำฝน	2-25

รูปที่ 2-20 	ข้อมูลปริมาณน้ำในแต่ละอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทาน	2-27

รูปที่ 2-21 	ข้อมูลระดับน้ำในแต่ละสถานีตรวจวัดระดับน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	2-28

รูปที่ 2-22 	ข้อมูลระดับน้ำในแต่ละสถานีตรวจวัดระดับน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน)	2-28

รูปที่ 2-23 	ประเภทอุปกรณ์ตรวจวัดและติดตามข้อมูลของ GISTDA	2-28

รูปที่ 2-24 	อุปกรณ์ระบบติดตามข้อมูลค่าระดับน้ำของ GISTDA	2-29

รูปที่ 2-25 	Requirement Specification	2-31

รูปที่ 2-26 	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ	2-32

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-27 	แสดงโทรมาตรอัตโนมัติที่สสน. ได้ทำการติดตั้งทั่วประเทศ	2-33

รูปที่ 2-28 	ตัวอย่าง OGC Sensor Things API	2-36

รูปที่ 2-29 	ตัวอย่างข้อมูล JSON API	2-38

รูปที่ 2-30 	แสดงการประยุกต์ใช้ดาวเทียม Sentinel-1  สำหรับการติดตามการเคลื่อนที่
ของพื้นที่ในแนวราบและแนวดิ่ง	2-40

รูปที่ 2-31 	แสดงถึงการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS	2-42

รูปที่ 2-32 	ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม Sentinel-1	2-43

รูปที่ 2-33 	ภาพตัวอย่าง BHMM HDMS - System Architecture	2-48

รูปที่ 2-34 	ตัวอย่างข้อมูล ER-Diagram	2-49

รูปที่ 2-35 	ตัวอย่างการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน ในรูปแบบ Web Services	2-52

รูปที่ 2-36 	ตัวอย่างการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน ในรูปแบบ Web Services	2-52

รูปที่ 2-37 	ตัวอย่างโครงสร้าง google map บน application	2-54

รูปที่ 2-38 	ตัวอย่างการค้นหาเส้นทางด้วย Longdo Map API	2-55

รูปที่ 2-39 	ตัวอย่าง Open Street Map API	2-55

รูปที่ 2-40 	การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Responsive	2-57

รูปที่ 2-41 	แสดงตัวอย่างภาษาโปรแกรมมิ่งที่นิยมในปัจจุบัน	2-59

รูปที่ 2-42 	แสดงโครงสร้างแผนภาพการทำงานและการเชื่อมต่อของระบบ HDMS	2-59

รูปที่ 2-43 	ปริมาณฝนสะสมเทียบเดือนสิงหาคม ปี 2023 และ 2024	2-63

รูปที่ 2-44 	ตัวอย่างหน้าการวิเคราะห์จาก GISTDA	2-64

รูปที่ 2-45 	แสดงการส่งออกรายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติ	2-66

รูปที่ 2-46 	ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลสถิติการใช้งานระบบ	2-67

รูปที่ 2-47 	ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลสถิติการใช้งานระบบ	2-67

รูปที่ 2-48 	การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบภายในและภายนอกกรมทางหลวง	2-68

รูปที่ 2-49 	ตัวอย่างข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในระบบ	2-78

รูปที่ 2-50	ตัวอย่างข้อมูลชุดดิน	2-78

รูปที่ 2-51 	ตัวอย่างข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	2-79

รูปที่ 2-52 	ตัวอย่างผลการทำนายและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่	2-81

รูปที่ 2-53 	ตัวอย่างแผนที่ความเสี่ยงและจุดเสี่ยงการเกิดอุทกภัย	2-85

รูปที่ 2-54 	ตัวอย่างแผนที่ความเสี่ยงและจุดเสี่ยงการเกิดดินถล่ม	2-102

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-55 	ตาราง Confusion Matrix	2-104

รูปที่ 2-56 	ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลสายทางเสี่ยงอุทกภัย	2-107

รูปที่ 2-57 	ตัวอย่างหน้าหลัก (Dashboard) เดิม	2-109

รูปที่ 2-58 	ตัวอย่างหน้าจองานภัยพิบัติ (เดิม)	2-110

รูปที่ 2-59 	ตัวอย่างหน้าจอวิเคราะห์ความเสี่ยงอุทกภัย (เดิม)	2-111

รูปที่ 2-60 	ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลงบประมาณ (เดิม)	2-112

รูปที่ 2-61 	แสดงตัวอย่างหน้าพิมพ์แผนที่ตามพื้นที่รับผิดชอบ	2-114

รูปที่ 2-62 	แสดงตัวอย่างหน้าจอการส่งออกรายงาน	2-115

รูปที่ 2-63 	แสดงตัวอย่างรายงานภัยพิบัติ	2-116

รูปที่ 2-64 	แสดงตัวอย่างภาพบรรยากาศการทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ UAT 
(User Acceptance Test)	2-118

รูปที่ 2-65 	แสดงตัวอย่างภาพบรรยากาศงานสัมมนา	2-119

รูปที่ 2-66 	แสดงตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม (Zoom Meeting)	2-120

รูปที่ 2-67 	แสดงตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม	2-121

รูปที่ 2-68 	ภาพตัวอย่างวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ระบบ	2-122

รูปที่ 2-69 	ภาพตัวอย่างการสนับสนุนข้อมูล	2-123

รูปที่ 4-1 	รายละเอียดแผนการดำเนินงานของบุคลากร	4-11

รูปที่ 4-2 	แผนผังการบริหารโครงการ	4-14