ตารางการดำเนินงาน  “โครงการ ๑๐๐ ปีกรมทางหลวง ๑๐๐ ปีกระทรวงคมนาคม ๑๐๐ เส้นทาง ถนนปลอดภัยและสวยงาม”

| รายละเอียดกิจกรรม | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตล | พย | ธต |
| - ด้านวิศวกรรม (Engineering) ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและบำรุงรักษา เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สภาพผิวจราจรและไหล่ทาง เช่น ผิวจราจรไม่มีหลุมมีบ่อ ตีเส้นจราจรที่ลบเลือน เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สภาพพื้นที่เกาะกลางและสองข้างทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ ปลอดภัย เช่น หลักก.ม. , เป้า , ปุ่ม, ราวกันอันตราย,ไฟฟ้าแสงสว่าง, ไฟสัญญาณจราจรและป้ายจราจร เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โครงสร้างอื่นๆ เช่น ศาลาที่พักผู้โดยสาร,สะพาน, สะพานกลับรถ,สะพานคนข้าม เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ด้านสวยงาม (Esthetic) เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทำความสะอาดผิวจราจรและไหล่ทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปลูก/ตัดแต่ง ต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด สองข้างทาง, บริเวณเกาะกลาง และดูแลตัดหญ้าต่อเนื่องจนถึงเขตทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เอกสารแนบ 2    1/3

ตารางการดำเนินงาน  “โครงการ100 เส้นทาง  ถนนแห่งความปลอดภัยและสวยงาม” (ต่อ)

| รายละเอียดกิจกรรม | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตล | พย | ธต |
| - ด้านสวยงาม (Esthetic) ความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทำความสะอาด/ทาสี อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น หลักก.ม. , เป้า , ปุ่ม, ราวกันอันตราย,ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและป้ายจราจร เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทำความสะอาด/ทาสี โครงสร้างต่างๆ เช่น ศาลาที่พักผู้โดยสาร,สะพาน, สะพานกลับรถ สะพานคนข้ามและบริเวณโดยรอบ เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ด้านการให้ความรู้ (Education) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน (อย่างน้อย 2 ครั้ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - รณรงค์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกวดขันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - รณรงค์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เอกสารแนบ 2     2/3

ตารางการดำเนินงาน  “โครงการ100 เส้นทาง  ถนนแห่งความปลอดภัยและสวยงาม” (ต่อ)

| รายละเอียดกิจกรรม | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตล | พย | ธต |
| - ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการให้บริการและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินและให้ความร่วมมือกับอาสาสมัครมูลนิธิ ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดเตรียมหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลหยุดยาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ด้านการประเมินผล (Evaluation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลและติดตามความก้าวหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เอกสารแนบ 2     3/3