ข้อเสนอด้านราคาค่าบริการ (ฉบับปรับลดและยืนยันราคา) โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเสนอข้อเสนอด้านราคาค่าบริการ (ฉบับปรับลดและยืนยันราคา) (Financial Proposal) โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง โดยสรุปข้อเสนอด้านราคาค่าบริการ รวมทั้งสิ้น 4,365,000บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายโดยตรง ดังตาราง

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| 1. ค่าบริการบุคลากร 1.1 ค่าบริการบุคลากรหลัก 1.2 ค่าบริการบุคลากรสนับสนุน | 2,085,000 1,584,000 |
| รวม | 3,669,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายตรง 2.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน 2.2 ค่าเอกสารและรายงาน 2.3 ค่าจัดอบรมสัมมนา | 350,000 327,800 18,200 |
| รวม | 696,000 |
| รวมทั้งหมด | 4,365,000 |
|  | สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาท |

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

  - ค่าจ้างบุคลากรหลัก

| ตำแหน่ง | จำนวนคน | จำนวน คน-เดือน | อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/คน-เดือน) | ตัวคูณ อัตราค่าตอบแทน | อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน-เดือน) | อัตราค่าตอบแทนที่เสนอ (บาท/คน-เดือน) | ค่าบริการ (บาท/คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดการโครงการ | คน - เดือน | 6 | 59,600 | 1.76 | 104,896 | 95,000 | 570,000 |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง -1 | คน - เดือน | 5 | 82,600 | 1.76 | 145,376 | 55,000 | 275,000 |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง -2 | คน - เดือน | 4 | 52,400 | 1.76 | 92,224 | 55,000 | 220,000 |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์-1 | คน - เดือน | 5 | 102,000 | 1.43 | 145,860 | 85,000 | 425,000 |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2 | คน - เดือน | 4 | 63,000 | 1.43 | 90,090 | 85,000 | 340,000 |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | คน - เดือน | 3 | 61,500 | 1.43 | 87,945 | 85,000 | 255,000 |
|  |  |  |  |  |  | รวม | 2,085,000 |

1.2  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน

| ตำแหน่ง | จำนวนคน | จำนวนคน-เดือน | อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน-เดือน) | ค่าบริการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วิศวกรโยธา (2 คน คนละ 5 เดือน) | คน - เดือน | 10 | 30,000 | 300,000 |
| นักวิเคราะห์ระบบ (2 คน คนละ 3 เดือน) | คน - เดือน | 6 | 30,000 | 180,000 |
| วิศวกรคอมพิวเตอร์ (2 คน คนละ 9 เดือน) | คน - เดือน | 18 | 30,000 | 540,000 |
| เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (2 คน คนละ 4 เดือน) | คน - เดือน | 8 | 30,000 | 240,000 |
| เลขานุการโครงการ (1 คน คนละ 12 เดือน) | คน - เดือน | 12 | 15,000 | 180,000 |
| เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 คน คนละ 12 เดือน) | คน - เดือน | 12 | 12,000 | 144,000 |
| รวม |  |  |  | 1,584,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร |  |  |  | 3,669,000 |

- ค่าใช้จ่ายโดยตรง

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน 2.1.1 เครื่องแม่ข่ายประเภทที่ 2 | 1 | ชุด | 350,000 | 350,000 350,000 |
| 2.2 ค่าเอกสารและรายงาน 2.2.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 2.2.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 2.2.3 รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 2.2.4 ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 2.2.5 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) 2.2.6 คู่มือการใช้งาน 2.2.7 คู่มือการดูแลรักษาระบบ 2.2.8 รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | 20 40 20 20 150 150 20 20 | ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ | 450 400 450 550 1,252 500 500 500 | 327,800 9,000 16,000 9,000 11,000 187,800 75,000 10,000 10,000 |
| 2.3 ค่าจัดอบรมสัมมนา 2.3.1 ค่าจัดอบรมสัมมนา 1 วัน จำนวน 60 คน - ค่าอาหารมื้อเที่ยง - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ (เช้าและบ่าย) - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – พิธีปิด - ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด | 60 120 1 60 | คน คน ครั้ง คน | 150 35 800 70 | 18,200 9,000 4,200 800 4,200 |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยตรง |  |  |  | 696,000 |