บทที่ 5
การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน

บทที่ 3
การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน

5.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน 
โดยมีกำหนดการส่งมอบรายงานเอกสาร ดังต่อไปนี้

5.1.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานเบื้องต้น ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- วิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในรายการข้อกำหนด

- แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรหลักในโครงการ

5.1.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลงานในภาพรวมของโครงการ

- งานในหัวข้อ 1.3.1 ข้อ 1) และ ข้อ 2) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ

- งานในหัวข้อ 1.3.2 ข้อ 1) ถึง ข้อ 4) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ

- ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข

- แผนงานในลำดับถัดไป

5.1.3 รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานขั้นกลาง ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลงานในภาพรวมของโครงการ

- งานในหัวข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ

- ความคืบหน้าของงานในหัวข้อ 1.3.3 ดังบทที่ 13

- ตัวอย่างหน้าจอ (Mock up) ของโปรแกรม TPMS

- สรุปการทำงานของโปรแกรมด้วย Graphic User Interface

- ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข

- แผนงานในลำดับถัดไป

5.1.4 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่สอง (Second Progress Report)

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลงานในภาพรวมของโครงการ

- งานในหัวข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.4 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ

- ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข

- แผนงานในลำดับถัดไป

- สรุปผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว และแผนงานที่จะปฏิบัติในงวดต่อไป

5.1.5 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำร่างรายงานขั้นสุดท้าย ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และ
ส่งมอบภายในเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื้องานในรายงานฉบับนี้ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับโครงการพิจารณาแก้ไขก่อนส่งมอบเป็นรายงาน
ขั้นสุดท้าย และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย

- ความเป็นมาของโครงการ

- ทฤษฎี หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

- รายละเอียดวิธีการดำเนินการและขั้นตอนการทำงาน

- งานในหัวข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.6 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ

- ผลการวิเคราะห์งบประมาณ

5.1.6 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานขั้นสุดท้ายและรายงานสรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริหาร 
เป็นรูปเล่มพร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแก้ไขได้ จำนวน 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย

- รายงานขั้นสุดท้าย

- งานในหัวข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.9 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ

- รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร จำนวน 20 ชุด

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณ

- คู่มือการใช้งานระบบ จำนวน 150 ชุด

- คู่มือการดูแลรักษาระบบ จำนวน 20 ชุด

รายละเอียดการส่งเอกสาร ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 5-1 กำหนดการส่งรายงานและเอกสาร

| รายงานและเอกสาร | จำนวน (ฉบับ) | กำหนดส่ง |
| --- | --- | --- |
| รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | 20 | 28 ตุลาคม 2559 (30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) | 20 | 28 ธันวาคม 2559 (90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | 20 | 28 มีนาคม 2560 (180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) | 20 | 26 มิถุนายน 2560 (270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) | 20 | 26 กรกฎาคม 2560 (300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) | 150 | 22 กันยายน 2560 (360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | 20 |  |
| รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณ | 20 |  |
| คู๋มือการใช้งานระบบ | 150 |  |
| คู๋มือการดูแลรักษาระบบ | 20 |  |
| CD ในรูปแบบ Digital File | 20 |  |

5.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน
ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ดังตารางที่ 5-2