บทที่ 9

สรุปผลการดำเนินงาน

9.1	ผลการดำเนินงาน

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดและโครงสร้างของระบบบริหารทรัพย์สินกรมทางหลวงที่เหมาะสมกับกรมทางหลวง โดยพิจารณาถึง ชนิดและปริมาณของทรัพย์สิน วิธีการซ่อมบำรุง การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำแผนและแผนการซ่อมบำรุงปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1.1	ศึกษาและทบทวนข้อมูลทรัพย์สินกรมทางหลวง เพื่อจำแนกข้อมูลทรัพย์สินภายในเขตทาง ตามรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบำรุงทาง ดังต่อไปนี้

- รหัสงาน 1100 งานบำรุงรักษาผิวทาง

    - ผิวทางและไหล่ทาง

- รหัสงาน 1200 งานบำรุงไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน

    - ไหล่ทาง (ได้รวมเข้าอยู่ในแบบฟอร์มผิวทาง)

    - ทางเท้า

    - ทางเชื่อม

    - ทางจักรยาน

    - เกาะแบ่งถนน

- รหัสงาน 1300 งานระบบระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้าง

    - ท่อระบายน้ำ

    - ทางระบายน้ำ

    - สะพานและทางยกระดับ

    - สะพานกลับรถ

    - อุโมงค์/ทางลอด

    - สะพานลอยคนเดินข้าม

    - กำแพงกันดิน

- รหัสงาน 1400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย

    - ป้ายจราจร

    - เครื่องหมายจราจร

    - ราวกันอันตราย

    - ไฟสัญญาณจราจร

    - ไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม

    - ไฟฟ้าแสงสว่าง

    - สิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ

- รหัสงาน 1500 งานบริเวณข้างทาง และที่พักริมทาง

    - ศาลาและที่รอรถประจำทาง

    - บริเวณข้างทาง

    - อาคารสำนักงาน

- ที่ดินสงวนนอกเขตทาง

    - ที่ดินสงวนนอกเขตทาง

9.1.2	ที่ปรึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มสำรวจทรัพย์สินตามรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบำรุงทาง ทั้งสิ้น 23 แบบฟอร์ม เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินให้ครบถ้วน ได้แก่

- ชนิดของทรัพย์สิน จัดเก็บปริมาณ ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการเรียกดูและสืบค้น

- รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินแต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างน้อย ได้แก่ อายุใช้งาน มูลค่า ปริมาณ คุณภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง และหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตั้งและบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวงเป็นต้น

- ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ปรึกษาได้จัดทำระบบสอดคล้องกับการนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินทางหลวง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ในอนาคต

9.1.3	สามารถนำข้อมูลทรัพย์สินที่ได้จากการบันทึกด้วยแบบฟอร์ม จัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.1.4	ศึกษาและรวบรวมงบประมาณในการติดตั้งและซ่อมบำรุงทรัพย์สินภายในเขตทางของกรมทางหลวง

9.1.5	ศึกษาและรวบรวมรูปแบบความเสียหาย กำหนดระดับความรุนแรง พร้อมทั้งทำการเสนอวิธีซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

9.1.6	ศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน ให้เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินประเภทต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของดัชนีของทรัพย์สิน (ASI) โดยคำนึงถึงผลจากความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อความสะดวก ความปลอดภัยและความสวยงามของทางหลวง

9.1.7	ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ตามรายละเอียดที่ได้ศึกษาและกำหนดไว้จำนวน 5 แขวงการทาง พร้อมทั้งประเมินคุณภาพตามรูปแบบของดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน และวิเคราะห์ถึงระดับของการให้บริการที่มีต่อความสะดวก ความปลอดภัยและความสวยงามของทางหลวง โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจประกอบไปด้วยข้อมูลจากบัญชีทรัพย์สินเดิม ข้อมูลจากการบันทึก หรือสำรวจเพิ่มเติม

9.1.8	ที่ปรึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงให้สอดคล้องและสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลระบบบริหารอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมของกรมทางหลวง รวมทั้งโครงการที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน

9.1.9	ที่ปรึกษาได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สินทางหลวง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ส่วนติดต่อฐานข้อมูล สามารถเรียกดู ค้นหา แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจาก Web Base Application

- การจัดทำแผนการดำเนินงาน สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง โดยแบ่งปริมาณงานที่ต้องดำเนินการตามรหัสงาน งบประมาณในแต่ละกิจกรรม

- ซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาขึ้นสามารถจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย โดยแสดงลักษณะของกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละรหัสงาน โดยมุ่งเน้นในงานซ่อมบำรุงปกติเท่านั้น

- ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลของข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบรายงานของกรมทางหลวง ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนแสดงรายละเอียด และส่วนสรุปผล

- ดำเนินการติดตั้งและทดสอบในส่วนของระบบ Computer Hardware และ Software จนกระทั่งระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนนี้จะกระทำหลังจากการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์และส่งมอบซอฟต์แวร์แก่กรมทางหลวงเพื่อติดตั้งและทดสอบต่อไป

9.2	การฝีกอบรมบุคลากร

ที่ปรึกษาได้ทำการฝึกอบรมบุคลากรของกรมทางหลวง “โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน กรมทางหลวง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ นำเข้าข้อมูล และใช้ระบบที่ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้บริหาร จำนวน 150 คน การฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 239 คน และการฝึกอบรมการสำรวจและประเมินสภาพทรัพย์สินทางหลวง 2 รุ่น จำนวน 1,022 คน

ที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบบริหารทรัพย์สินที่ได้พัฒนาขึ้น จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กรมทางหลวงได้ตั้งและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของกรมทางหลวงและผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

9.3	ปัญหาและอุปสรรค

9.3.1	ทรัพย์สินทางหลวงทั้งประเทศมีปริมาณมาก การสำรวจข้อมูลจำเป็นต้องใช้บุคคลากร และระยะเวลามาก การใช้เทคโนโลยีจะทำให้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

9.3.2	ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ยังไม่มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยชี้ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินให้มีความถูกต้องและแม่นยำเพื่อสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.4	ข้อเสนอแนะ

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินสำหรับกรมทางหลวง ด้วยระยะเวลาที่จำกัด ทำให้พัฒนาได้เพียงระบบนำร่อง ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งใคร่เสนอแนะให้กรมทางหลวงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานของระบบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

9.4.1	การใช้เครื่องมือสำรวจทรัพย์สินเพื่อลดแรงงานและเวลา โดยใช้ เครื่องรับสัญญาณ GPS เพื่อระบุพิกัดตำแหน่งของทรัพย์สิน เมื่อใช้รถสำรวจถ่ายภาพ เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน เป็นต้น

9.4.2	การนำเข้าข้อมูล หรือ แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรบันทึกผ่านเครื่องมือ ที่ติดตั้งในรถสำรวจ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อให้ข้อมูลที่นำเข้ามีความครบถ้วนถูกต้อง นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถแสดงผลในรูปของแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

9.4.3	การปรับปรุงระบบให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อาจทำการจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานในระดับภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงระบบสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางได้อย่างเหมาะสม

9.4.4	ควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบบริหารทรัพย์สินกับกิจกรรมบำรุงปกติ        (ง.4-01 และ ง.4-02) เพื่อมิให้เกิดงานบำรุงปกติที่ซ้ำซ้อน และเพื่อให้ข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินที่ได้รับการบำรุงปกติแล้วมีความทันสมัย

9.4.5	ควรทำการสำรวจข้อมูลราคากลางของงานซ่อมบำรุงทั่วประเทศ และกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณ และราคาต่อหน่วยของงานซ่อมบำรุงให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยควรให้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางของวัสดุ เครื่องจักร และแรงงานเข้ากับฐานข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

9.4.6	ควรทำการประเมินความสามารถของผู้ใช้ระบบและผู้บันทึกข้อมูลทรัพย์สินเป็นระยะ เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานของงานสำรวจจัดเก็บ และบริหารทรัพย์สินให้อยู่ในระดับดี