# บทที่ 2

# ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ในการสำรวจภายในโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2563 ได้ทำการเริ่มสำรวจตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยช่วงเวลาดังกล่าวเกิดโรคระบาดโควิด 19 (Covid 19) ซึ่งส่งผลทำให้หลายจังหวัดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสายทางที่อยู่ในแผนการสำรวจไม่สามารถเข้าสำรวจได้ เนื่องจากการออกพระราชบัญญัติฉุกเฉินที่ต้องทำการควบคุมการเข้าออกภายในพื้นที่แต่ละจังหวัด ประกอบกับการปิดตัวของแหล่งที่พักภายในพื้นที่
จึงส่งผลให้การเข้าพื้นที่สำรวจมีความล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ จนได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 
24 เมษายน 2563  มีมติให้กลุ่มที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมระบุ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่องาน โดยให้ส่งทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

จากสาเหตุดังกล่าว ที่ปรึกษาจึงทำการส่งสรุปปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตลอดจนวันที่ 
1 มิถุนายน 2563 สถานการณ์ได้เบาบางลง จังหวัดที่มีพระราชบัญญัติปิดการสัญจรทุกประเภทได้กลับมาใช้งาน
ได้ปกติ จึงส่งผลให้ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ และการตรวจสอบและนำเข้าจนสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ที่ปรึกษาจึงได้ทำการสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

กระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2563 ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ ตลอดจนประมวลผลและนำเข้าระบบ Roadnet ภายในระยะเวลา 270 วัน ได้พบ
ปัญหาทั้งในการสำรวจ และการแสดงผลผ่านระบบ Roadnet จึงได้ทำการจัดกลุ่มปัญหา ได้แก่ ปัญหาจากกระบวนการสำรวจ และ ปัญหาจากการแสดงผลบนระบบ มีรายละเอียดดังนี้

- ปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการสำรวจ

ขั้นตอนการสำรวจเริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนการสำรวจและการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์รถสำรวจให้มีมาตรฐานการสำรวจไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลสภาพทาง ซึ่งระหว่างการสำรวจได้พบเจอปัญหาและอุปสรรคภายในการลงพื้นที่ส่งผลต่อกระบวนการสำรวจ สามารถจัดกลุ่มปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข
ดังตารางที่ 2-1 นี้

ตารางที่ 2-1 ผลการจัดกลุ่มปัญหาและอุปสรรคจากการสำรวจ

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | อุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  | ปัญหาระหว่างการสำรวจ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ติดงานก่อสร้าง | ฝนตกระหว่างสำรวจ | สภาพทางไม่ตรงกับแผนสำรวจ | ไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจ |
| สทล.1 (เชียงใหม่) | 522 | ขท.เชียงใหม่ที่ 2 | - | - | / | - |
|  | 523 | ขท.ลำปางที่ 1 | / | - | - | - |
| สทล.2 (แพร่) | 526 | ขท.แม่ฮ่องสอน | - | / | - | - |
|  | 531 | ขท.แพร่ | - | / | - | - |
|  | 533 | ขท.เชียงรายที่ 1 | - | / | - | - |
|  | 535 | ขท.พะเยา | - | / | - | - |
|  | 537 | ขท.เชียงรายที่ 2 | - | / | - | - |
| สทล.3 (สกลนคร) | 639 | ขท.มุกดาหาร | / | - | - | - |
|  | 641 | ขท.สกลนครที่ 1 | / | - | / | - |
|  | 642 | ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | / | - | / | - |
|  | 643 | ขท.บึงกาฬ | / | / | - | - |
|  | 644 | ขท.นครพนม | / | - | / | - |
|  | 646 | ขท.หนองคาย | / | - | - | / |

ตารางที่ 2-1 ผลการจัดกลุ่มปัญหาและอุปสรรคจากการสำรวจ (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | อุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  | ปัญหาระหว่างการสำรวจ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ติดงานก่อสร้าง | ฝนตกระหว่างสำรวจ | สภาพทางไม่ตรงกับแผนสำรวจ | ไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจ |
| สทล.4 (ตาก) | 512 | ขท.ตากที่ 1 | - | / | - | - |
|  | 513 | ขท.สุโขทัย | / | - | - | - |
|  | 514 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | - | / | - | - |
|  | 517 | ขท.กำแพงเพชร | / | - | / | / |
| สทล.5 (พิษณุโลก) | 519 | ขท.พิจิตร | - | / | - | - |
|  | 557 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1 | - | / | - | - |
|  | 558 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | - | / | - | - |
| สทล.6 (เพชรบูรณ์) | 551 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | / | / | - | - |
|  | 552 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | / | - | - | - |
|  | 554 | ขท.เลยที่ 1 | / | / | - | - |
|  | 555 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | / | / | - | / |
|  | 629 | ขท.หนองบัวลำภู | / | - | - | - |
| สทล.7 (ขอนแก่น) | 621 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | - | - | - | / |
|  | 624 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | / | - | - | - |
|  | 628 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | / | - | - | - |
|  | 628 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | - | - | - | / |

ตารางที่ 2-1 ผลการจัดกลุ่มปัญหาและอุปสรรคจากการสำรวจ (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | อุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  | ปัญหาระหว่างการสำรวจ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ติดงานก่อสร้าง | ฝนตกระหว่างสำรวจ | สภาพทางไม่ตรงกับแผนสำรวจ | ไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจ |
| สทล.8 (มหาสารคาม) | 647 | ขท.กาฬสินธุ์ | - | - | / | - |
| สทล.9 (อุบลราชธานี) | 615 | ขท.สุรินทร์ | / | / | - | - |
|  | 632 | ขท.อุบลราชธานีที่ 2 | / | - | - | / |
| สทล.10 (นครราชสีมา) | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | / | / | - | - |
|  | 612 | ขท.นครราชสีมาที่ 2 | / | - | - | - |
|  | 614 | ขท.นครราชสีมาที่ 3 | / | - | - | - |
|  | 617 | ขท.บุรีรัมย์ | / | / | - | / |
|  | 619 | ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร) | - | / | - | / |
| สทล.11 (ลพบุรี) | 438 | ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | / | / | - | / |
| สทล.12 (สุพรรณบุรี) | 448 | ขท.อ่างทอง | - | - | / | - |
| สทล.13 (กรุงเทพ) | 446 | ขท.ชัยนาท | - | / | - | - |
| สทล.14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | / | - | - | / |
|  | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | / | - | / | - |
|  | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | / | - | / | - |

ตารางที่ 2-1 ผลการจัดกลุ่มปัญหาและอุปสรรคจากการสำรวจ (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | อุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  | ปัญหาระหว่างการสำรวจ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ติดงานก่อสร้าง | ฝนตกระหว่างสำรวจ | สภาพทางไม่ตรงกับแผนสำรวจ | ไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจ |
| สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 332 | ขท.ชุมพร | / | - | / | - |
|  | 333 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | - | - | - | / |
| สทล.16 (นครศรีธรรมราช) | 314 | ขท.พัทลุง | / | - | - | - |
| สทล.17 (กระบี่) | 322 | ขท.ตรัง | / | - | - | - |
|  | 323 | ขท.กระบี่ | / | - | - | - |
|  | 331 | ขท.ระนอง | / | - | - | - |

จากตารางที่ 2-1 ข้อมูลที่ได้นำมาเสนอในรูปแบบตารางเกิดขึ้นระหว่างการสำรวจ เมื่อมี
พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างการสำรวจ จากนั้นได้ทำการบันทึกเป็นรูปภาพประกอบ และเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาลงในรายงานการสรุปปัญหาแต่ละวันจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาหรืออุปสรรคใดที่พบบ่อยสุดในการสำรวจมีรายละเอียดและแนวทางการแก้ไขดังนี้

- อุปสรรคติดงานก่อสร้าง จากการสรุปรวบรวมปัญหาและอุปสรรคพบว่าอุปสรรคติดงานก่อสร้างมี 66 กรณี คิดเป็นร้อยละ 53.66 ของปัญหาและอุปสรรคทั้งหมด กรณีติดงานก่อสร้างได้แก่ การก่อสร้างสะพาน การก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง และก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ดังตัวอย่างในวันสำรวจวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้พบอุปสรรค
การก่อสร้างสะพานบนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุมที่ 501 ของแขวงทางหลวงอุบลราชธานี ดังรูปที่ 2-1

รูปที่ 2-1 อุปสรรคงานก่อสร้างสะพานระหว่างการสำรวจ

แนวทางแก้ไข แนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากอุปสรรคที่พบมีผลต่อข้อมูล
ค่าสภาพผิวทางจากตัวอุปกรณ์สำรวจทำให้มีความคาดเคลื่อนสูง จึงได้ ทำการตัดช่วงที่มีการก่อสร้างออกไม่นำเข้าข้อมูลสำรวจลงบนระบบ Roadnet และไม่นำส่งบัญชีสำรวจดังกล่าวในการตรวจรับงาน

- อุปสรรคพบฝนตกระหว่างการสำรวจ การพบอุปสรรคฝนตก หรือ พบว่า ทางหลวง
ที่อยู่ในแผนการสำรวจมีสภาพถนนเปียก ทางที่ปรึกษาจะดำเนินการยกเลิกการสำรวจภายในพื้นที่ที่มีฝนตกหรือพื้นถนนเปียก เพราะตัวอุปกรณ์ Laser ที่ใช้ในการวัดค่าสภาพทาง จะมีความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อเก็บข้อมูลสำรวจบนถนนที่มีลักษณะเปียก จากการสรุปรวบรวมปัญหาและอุปสรรคพบว่าอุปสรรคฝนตกระหว่างการสำรวจมี 31 กรณี 
ที่พบระหว่างการสำรวจ คิดเป็นร้อยละ 25.20 ของปัญหาและอุปสรรคทั้งหมด

แนวทางแก้ไข ดำเนินการสำรวจสายทางที่อยู่ใกล้เคียงที่ไม่พบฝนตกหรือถนนเปียก 
หลังจากนั้นเมื่อผิวจราจรแห้งจึงทำการสำรวจอีกครั้ง

- ปัญหาสภาพทางไม่ตรงกับแผนสำรวจ จากการสรุปรวบรวมปัญหาและอุปสรรค พบว่าปัญหาสภาพทางไม่ตรงกับแผนสำรวจมี 14 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11.38 ของปัญหา
และอุปสรรคทั้งหมด สาเหตุเกิดจากเมื่อการลงพื้นที่สำรวจแต่ไม่พบรายละเอียด
ตามแผนสำรวจที่ได้ทำการดึงข้อมูลบัญชีผิวทางจากระบบ Roadnet ยกตัวอย่างปัญหาที่พบเช่น แผนสำรวจแจ้งรายละเอียดว่าเป็นถนน 4 ช่องจราจร แต่เมื่อลงพื้นที่กลับพบเพียงแค่ 2 ช่องจราจร หรือไม่พบทางขนานตามแผนสำรวจ  และแนวเส้นทางภายในแผนไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง เป็นต้น สามารถแบ่งออกได้ 2 กรณีดังนี้

- กรณีมีแผนสำรวจสายทาง แต่เมื่อลงสำรวจสภาพพื้นที่กลับไม่พบรายละเอียดดังกล่าว เช่น ไม่พบช่องจราจรตามแผน ประเภทผิวทางแสดงในแผนผิด และ
ไม่พบทางทางขนาน ยกตัวอย่างการรายงานข้อมูลปัญหาจากการสำรวจเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ภายในแขวงทางหลวงนครพนม หมายเลขทางหลวง 227 ตอนควบคุม 100 ซึ่งแผนสำรวจแจ้งว่าช่วงดังกล่าวเป็นถนน 4 ช่องจราจร ต้องวิ่งสำรวจทั้งด้านซ้ายทางและขวาทาง แต่เมื่อลงพื้นที่พบว่ามีเพียง 
2 ช่องจราจรเท่านั้น ดังรูปที่ 2-2

รูปที่ 2-2 ตัวอย่างปัญหาสภาพทางไม่ตรงแผนสำรวจ กรณีจำนวนช่องจราจรในระบบ Roadnet 
ระบุ 4 ช่องจราจร แต่สภาพพื้นที่เป็น 2 ช่องจราจร (แขวงทางหลวงนครพนม)

แนวทางแก้ไข ดำเนินการสำรวจตามสภาพพื้นที่จริง และบันทึกรายละเอียดตามข้อมูล
ที่ถูกต้องจากการลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งแจ้งปัญหา เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อมูล
บนระบบ Roadnet ให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่จริง

- กรณีข้อมูลเส้นทางแผนที่ GIS ในระบบ Roadnet ที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HRIS สำนักแผนงาน ไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีทางหลวงของแขวงทางหลวง ยกตัวอย่างข้อมูลสำรวจเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ภายในแขวงทางหลวงกำแพงเพชร หมายเลขทางหลวง 1116 ตอนควบคุม 101 และ 102 ซึ่งเส้นทางแผนที่ GIS 
ในระบบ Roadnet ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลป้ายบอกรายละเอียดการดูแลภายในพื้นที่ถนนพบว่าหน่วยงานที่ดูแลเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ดังแสดงในรูปที่ 2-3

เส้นสีน้ำเงินของ อบจ.

เส้นสีแดงของ ทล.

รูปที่ 2-3 ปัญหาสภาพทางไม่ตรงแผนสำรวจ กรณีสายทางสำรวจไม่ตรงตามแผนสำรวจ

แนวทางแก้ไข ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงภายในพื้นที่และทำการสอบถามแนวเส้นที่ถูกต้อง แล้วจึงทำการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว โดยการบันทึกข้อมูลตามความจริง พร้อมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดของปัญหาให้สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีทางหลวงและเส้น GIS 
ในระบบ Roadnet ให้ถูกต้องต่อไป

- ปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ จากการสรุปรวบรวมปัญหาพบว่าปัญหา
ไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้มี 12 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของปัญหาการวิ่งสำรวจทั้งหมด สาเหตุของปัญหาเกิดจากการลงพื้นที่สำรวจตามแผนการสำรวจแต่เนื่องด้วยสภาพพื้นที่จริงเป็นพื้นที่ส่วนราชการหรือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ไม่สามารถ
เข้าสำรวจได้ เช่น พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ค่ายทหาร พื้นที่ติดด่านพรหมแดน และพื้นที่สำรวจเป็นอุโมงค์ที่มีขนาดเล็ก ดังรูปที่ 2-4 และ รูปที่ 2-5

รูปที่ 2-4 ปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ของหมายเลขทางหลวง 24 ตอนควบคุม 305

ในแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เนื่องจากเป็นพื้นที่ค่ายทหาร

รูปที่ 2-5 ปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ของหมายเลขทางหลวง 2233 ตอนควบคุม 100 
ในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 
เนื่องจากทางเข้าอุโมงค์มีขนาดเล็กไม่สามารถเข้าสำรวจได้

แนวทางแก้ไข เมื่อพบช่วงที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ จะดำเนินการตัดข้อมูลส่วนดังกล่าวออกไม่นำเข้าข้อมูลในระบบ Roadnet และไม่นับระยะทางสำรวจ พร้อมทั้งบันทึกปัญหาและรายละเอียดของปัญหา สาเหตุที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้

- ปัญหาจากการแสดงผลบนระบบ

- ปัญหาการแสดงข้อมูลเส้นสำรวจบนระบบ Roadnet เมื่อเปิดดูภาพเคลื่อนไหว (VDO) ในกรณีสายทางที่วิ่งสำรวจไม่ต่อเนื่อง (กม. ไม่ต่อกัน) แสดงเส้นสำรวจตัดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ถนน

รูปที่ 2-6 ปัญหาเส้นสำรวจไม่สอดคล้องกับข้อมูลสภาพจริง

สถานะปัจจุบัน มีการปรับแก้ระบบแล้วเสร็จ ให้เส้นสำรวจแสดงตามที่มีการสำรวจแต่ละช่วง โดยไม่เชื่อมต่อกัน

รูปที่ 2-7 ผลหลังจากปรับแก้ปัญหาแล้วเสร็จ

- ปัญหาแสดงผล เมื่อเปิดข้อมูลสำรวจปี 2563 ข้อมูลสำรวจปีอื่น ๆ แสดงในระบบ

รูปที่ 2-8 ปัญหาเส้นสำรวจตามปีงบประมาณไม่ตรงตามที่ค้นหา

สถานะปัจจุบัน มีการปรับแก้ระบบแล้วเสร็จ ระบบมีการเพิ่มคัดกรองข้อมูล
ให้แสดงตรงตามปีที่เลือกข้อมูล

- ปัญหาการแสดงข้อมูล เมื่อมีการค้นหาข้อมูลการสำรวจตามช่วง กม. ที่ต้องการ แต่ผลการแสดงผลไม่ตรงตามช่วง กม. ที่ระบุ

รูปที่ 2-9 ปัญหาระบบในการค้นหาช่วงสำรวจ

สถานะปัจจุบัน มีการปรับแก้ระบบแล้วเสร็จ มีการปรับวิธีการคำนวณให้แสดงผลตรงตามช่วง กม. ที่ระบุ

- ปัญหารูปภาพไม่แสดง เมื่อเปิดข้อมูลแบบภาพรวมสายทาง

รูปที่ 2-10 แสดงปัญหาข้อมูลภาพสำรวจไม่แสดงผล

สถานะปัจจุบัน มีการปรับแก้ระบบแล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียกดูข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง โดยการตรวจสอบข้อมูลจุดสำรวจ และข้อมูลรูป มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันหรือไม่ ภายในระบบฐานข้อมูล Roadnet

- ปัญหาข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทางที่ได้จากการสำรวจมีมุมเอียงไม่ได้สัดส่วน

รูปที่ 2-11 แสดงปัญหาภาพ 2 ข้างทางมุมกล้องไม่กึ่งกลาง

สถานะปัจจุบัน ได้ทำการวิ่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบ Roadnet ใหม่

- ปัญหาระยะทางนำส่งไม่เท่ากับแผนสำรวจ

ผลจากการนำข้อมูลสำรวจขึ้นระบบ พบว่าระยะทางแต่ละสายทางมีระยะทางนำส่งไม่เท่ากับแผนสำรวจ ดังนั้นทางที่ปรึกษาจึงทำการตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลสำรวจสภาพทางผ่านระบบโครงข่ายทางหลวง Roadnet  สามารถสรุปผลการตรวจสอบตามสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง แยกตามประเภทหมายเหตุส่วนของสถิติ ได้ดังตารางที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.1 (เชียงใหม่) | 522 | เชียงใหม่ที่ 2 | / | / | / | / | - |
|  | 523 | ลำปางที่ 1 | / | - | / | / | - |
|  | 524 | ลำพูน | / | / | / | - | - |
|  | 527 | เชียงใหม่ที่ 3 | / | / | - | - | - |
|  | 528 | ลำปางที่ 2 | / | / | / | / | - |
| สทล.2 (แพร่) | 531 | แพร่ | / | / | - | / | - |
|  | 533 | เชียงรายที่ 1 | / | - | - | - | - |
|  | 535 | พะเยา | / | - | - | - | - |
|  | 536 | น่านที่ 1 | / | / | - | - | - |
|  | 537 | เชียงรายที่ 2 | / | / | - | - | - |
|  | 539 | น่านที่ 2 | / | / | - | - | - |

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.3 (สกลนคร) | 639 | มุกดาหาร | - | / | - | - | - |
|  | 641 | สกลนครที่ 1 | / | / | / | - | - |
|  | 642 | สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | - | / | / | - | - |
|  | 643 | บึงกาฬ | / | - | - | - | - |
|  | 644 | นครพนม | / | - | - | - | - |
|  | 646 | หนองคาย | / | - | - | - | - |
| สทล.4 (ตาก) | 512 | ตากที่ 1 | / | / | - | / | - |
|  | 513 | สุโขทัย | / | / | / | - | - |
|  | 514 | ตากที่ 2 (แม่สอด) | / | / | - | / | - |
| สทล.5 (พิษณุโลก) | 511 | พิษณุโลกที่ 1 | / | - | - | / | - |
|  | 515 | พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | / | / | / | / | - |

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.6 (เพชรบูรณ์) | 551 | เพชรบูรณ์ที่ 1 | / | / | - | - | - |
|  | 552 | เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | / | / | - | - | - |
|  | 554 | เลยที่ 1 | - | / | - | - | - |
|  | 555 | เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | / | / | - | - | - |
|  | 629 | หนองบัวลำภู | / | / | - | - | - |
| สทล.7 (ขอนแก่น) | 621 | ขอนแก่นที่ 1 | / | - | - | - | / |
|  | 624 | อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | / | / | - | - | - |
|  | 626 | ชัยภูมิ | / | / | - | - | - |
|  | 627 | ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | / | / | - | - | - |
|  | 628 | ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | / | / | - | - | - |
| สทล.8 (มหาสารคาม) | 622 | มหาสารคาม | / | / | - | - | - |
|  | 633 | ยโสธร | - | / | / | - | - |
|  | 647 | กาฬสินธุ์ | / | - | - | - | - |

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.9 (อุบลราชธานี) | 615 | สุรินทร์ | / | / | / | - | - |
|  | 631 | อุบลราชธานีที่ 1 | - | / | / | - | - |
|  | 632 | อุบลราชธานีที่ 2 | - | / | / | - | - |
|  | 634 | อำนาจเจริญ | - | / | - | - | - |
|  | 636 | ศรีสะเกษที่ 2 | / | / | - | - | - |
|  | 638 | ศรีสะเกษที่ 1 | / | / | - | - | - |
| สทล.10 (นครราชสีมา) | 611 | นครราชสีมาที่ 1 | / | / | / | - | - |
|  | 612 | นครราชสีมาที่ 2 | / | / | - | - | - |
|  | 614 | นครราชสีมาที่ 3 | / | / | - | - | / |
|  | 617 | บุรีรัมย์ | / | / | - | - | - |
|  | 618 | ปราจีนบุรี | / | / | / | / | - |
|  | 619 | สระแก้ว (วัฒนานคร) | / | / | - | - | - |

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.11 (ลพบุรี) | 431 | ลพบุรีที่ 1 | / | / | / | - | - |
|  | 432 | สระบุรี | / | / | / | - | - |
|  | 433 | สิงห์บุรี | / | / | / | / | - |
|  | 435 | ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | / | / | / | - | - |
|  | 437 | นครสวรรค์ที่ 1 | / | - | / | / | - |
|  | 438 | นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | / | / | - | - | / |
| สทล.12 (สุพรรณบุรี) | 441 | สุพรรณบุรีที่ 1 | / | - | / | - | - |
|  | 444 | กาญจนบุรี | / | / | / | / | - |
|  | 445 | สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | - | - | - | / | - |
|  | 446 | ชัยนาท | / | / | / | / | - |
|  | 447 | อุทัยธานี | / | / | - | / | - |
|  | 448 | อ่างทอง | / | / | / | / | - |

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.13 (กรุงเทพ) | 411 | กรุงเทพ | / | / | - | - | - |
|  | 413 | อยุธยา | / | / | - | / | - |
|  | 414 | นครนายก | - | - | - | / | - |
|  | 415 | สมุทรสาคร | - | - | / | / | - |
|  | 416 | ปทุมธานี | / | - | / | - | - |
|  | 417 | สมุทรปราการ | - | / | / | / | - |
|  | 418 | นนทบุรี | / | / | / | - | / |
|  | 419 | ธนบุรี | - | / | / | / | - |
| สทล.14 (ชลบุรี) | 421 | ฉะเชิงเทรา | / | / | / | / | - |
|  | 422 | ชลบุรีที่ 1 | / | / | / | / | / |
|  | 423 | จันทบุรี | / | - | / | / | - |
|  | 425 | ตราด | / | / | / | / | - |
|  | 426 | ระยอง | - | / | / | / | - |
|  | 428 | ชลบุรีที่ 2 | / | / | / | / | - |

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 332 | ชุมพร | / | / | / | / | - |
|  | 333 | ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | / | / | / | / | - |
|  | 335 | ราชบุรี | / | / | / | / | - |
|  | 336 | นครปฐม | - | / | / | / | - |
|  | 337 | สมุทรสงคราม | - | / | - | - | - |
|  | 338 | เพชรบุรี | - | / | / | / | - |
| สทล.16 (นครศรีธรรมราช) | 314 | พัทลุง | / | / | / | / | - |
|  | 325 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | / | / | - | / | - |
|  | 326 | นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | / | / | / | - | - |
|  | 328 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | - | / | / | / | - |
|  | 329 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | / | / | - | - | / |

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวง ทางหลวง | ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี | ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี | ไม่นำส่งตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สทล.17 (กระบี่) | 322 | ตรัง | / | / | - | / | - |
|  | 323 | กระบี่ | / | / | - | / | - |
|  | 324 | ภูเก็ต | / | / | - | / | - |
|  | 327 | พังงา | / | / | / | / | - |
|  | 331 | ระนอง | / | / | - | - | - |
| สทล.18 (สงขลา) | 311 | สงขลาที่ 1 | - | / | - | - | - |
|  | 318 | สตูล | - | / | - | / | - |
|  | 319 | สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | / | / | - | / | - |

หมายเหตุ : ข้อมูลหมายเหตุ (ส่วนของสถิติ) มีคำอธิบายดังนี้

- ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี คือ เมื่อทำการสำรวจ กม.เริ่มต้น – กม.สิ้นสุด ระยะทางสำรวจไม่สอดคล้องกับระยะทางในบัญชีลักษณะผิวทาง

- ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี คือ เมื่อดำเนินการสำรวจพบว่า
สภาพจริงเป็น 4 ช่องจราจรแต่บัญชีลักษณะผิวทางระบุ 2 ช่องจราจร หรือสภาพจริงเป็น 2 ช่องจราจรแต่บัญชีลักษณะผิวทางเป็น 4 ช่องจราจร 
ควรแจ้งให้งานสถิติตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบ Roadnet ให้เป็นปัจจุบัน

- ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี คือ เมื่อดำเนินการสำรวจพบว่าสภาพจริง
มีทางขนาน แต่บัญชีลักษณะผิวทางไม่ระบุข้อมูลทางขนานที่ปรึกษาจึงได้สำรวจเพิ่มจากบัญชี ดังนั้นควรแจ้งให้งานสถิติตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ Roadnet ให้เป็นปัจจุบัน

- ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี เช่น เมื่อดำเนินการสำรวจพบว่าประเภทผิวทางตามสภาพจริงไม่ตรงตามบัญชีลักษณะผิวทาง ควรแจ้งให้งานสถิติ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบ Roadnet ให้เป็นปัจจุบัน

- ไม่นำส่งตามแผน คือ ไม่พบสายทางบนพื้นที่จริง เนื่องจากมีการโอนมอบไปยังหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดูแล

- บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการสำรวจสภาพผิวทางระยะทางนำส่งรวมทั้งสิ้น 41,214.185 กิโลเมตร 
ในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลค่า IRI Rutting MPD และความเสียหายผิวทางในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งภาพถ่ายสายทางที่สำรวจ ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมนำเข้าสู่ระบบ Roadnet ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ของสำนักบริหารบำรุงทาง จำแนกข้อเสนอตามประเภทเนื้องานดังนี้

- ด้านการสำรวจ

- ในการสำรวจ ควรเพิ่มการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินภายในเขตทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่อยู่ภายในเขตทาง และดำเนินการประเมินจัดทำงบบำรุงต่อไป

- ควรมีการศึกษาเงื่อนไขและรอบระยะเวลาของการสำรวจค่าความเสียหาย
ที่เหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ โดยพิจารณาประกอบกับปัจจัยหลายประเภท เช่น การเสื่อมสภาพทาง ปริมาณจราจร สัดส่วนรถบรรทุก เป็นต้น

- ด้านระบบ Roadnet

- ควรมีการตรวจสอบข้อมูลที่แสดงผลบนระบบทั้งจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ทิศทาง 
ช่องจราจร และข้อมูลทางขนาน ให้มีความถูกต้องตรงกับรายละเอียดบัญชี
ตอนควบคุม เพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงผล นอกจากนั้น 
ควรมีการพัฒนาระบบ Roadnet ให้สามารถรองรับการใช้งานในอนาคต
ให้มีประสิทธิภาพเท่าทันโลกที่พัฒนาตลอด

- ผลจากการศึกษากรณีการคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ Roadnet โดยวิธีการทำแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form เนื่องด้วย
ยังไม่มีการเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ หรือขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลอย่าง
เป็นทางการ ประกอบกับระยะเวลาในการทดลองประเมินความพึงพอใจระบบ Roadnet มีระยะเวลาสั้น จึงเสนอให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค แต่ละหน่วยที่ใช้ประโยชน์บนระบบ Roadnet เข้าร่วมการประเมินความ
พึงพอใจระบบ เพื่อนำมาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต

- จากการศึกษาความต้องการใช้งานข้อมูลรายงาน พบว่าความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่สามารถระบุกรอบความต้องการได้อย่างชัดเจน ดังนั้นควรมีการศึกษาระบบการเรียกรายงานจากระบบฐานข้อมูลให้สามารถเลือกข้อมูลนำมาแสดงผลได้อย่างอิสระ และควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นที่ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) เช่น การหาเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดโดยมีวิธีการเดินทางมากกว่า 1 วิธี และสามารถคำนวณเวลาเดินทางที่เร็วที่สุดได้ 
บนโครงข่ายทางหลวง รวมทั้งการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมพัฒนาระบบ Roadnet ต่อไป

- ควรดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์การปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) การให้บริการข้อมูลรัศมีโค้ง และค่าความชันของสายทาง ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล พร้อมแสดงผล หรือสามารถแสดงบนระบบ โดยผ่าน Web Service API ต่าง ๆ ที่มีการให้บริการในปัจจุบัน

- ในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหรือหมวดทางหลวง อยู่ภายในพื้นที่
ของตนต้องการนำเข้าข้อมูลสำรวจที่ได้จากเครื่องมือการสำรวจของกรมทางหลวงและระบบ Roadnet ควรจะพัฒนาและแสดงผลข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ทั้งข้อมูลการสำรวจโดยสำนักบริหารบำรุงทาง และข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่

- ควรพัฒนาระบบ Roadnet ให้สามารถตรวจสอบหรือแจ้งเตือนผ่านหน้าระบบ เมื่อมีข้อมูลระยะทางที่ไม่สอดคล้องกัน และควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้สามารถแสดงข้อมูลภาพรวมในรูปแบบ Dashboard ที่เกี่ยวเนื่องกับภาระกิจหลักของสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ TPMS

จากการดำเนินการจัดทำแผนงานกิจกรรมซ่อมบำรุง ด้วยระบบ TPMS ซึ่งอ้างอิงแนวทางการวิเคราะห์จาก (Highway Development & Management, HDM) และพัฒนาปรับปรุงระบบให้เข้ากับสภาพถนนและการจราจรของประเทศไทย และนำมาใช้สำหรับ
งานบริหารบำรุงรักษาทางทั่วประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 แต่ทั้งนี้ด้วยระบบ TPMS มีพื้นฐานการวิเคราะห์ในด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และเงื่อนไขการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรม
ในภาพรวมระดับโครงข่ายเท่านั้น ยังมิได้สะท้อนถึงการกระจายงบประมาณที่เหมาะสม
ตามพื้นที่ หรือ การวิเคราะห์ละเอียดระดับรายโครงการ เป็นผลให้ในปัจจุบันการวางแผนงบประมาณบำรุงทางของกรมทางหลวง ด้วยระบบ TPMS สามารถทำได้ในระดับโครงข่ายเท่านั้น ดังนั้นที่ปรึกษาจึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ TPMS 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

- ดำเนินการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบวิเคราะห์งบประมาณบำรุงทางหลวง (TPMS) ในระดับพื้นที่ เช่น ระดับสำนักงานทางหลวง ระดับ
แขวงทางหลวง เป็นต้น

- ดำเนินการศึกษาแนวทางการบริการจัดการงานซ่อมบำรุงของต่างประเทศ
เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงในระบบ TPMS

- ปรับปรุง และสอบเทียบ แบบจำลองการเสื่อมสภาพทางหลวง ในประเทศไทย

- ปรับปรุงระบบ TPMS ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการกระจาย งบประมาณเชิงพื้นที่ได้

- เพิ่มเติมดัชนี หรือตัวแปร ในการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง เช่น การพิจารณาค่าความเสียดทาน เป็นต้น

- พัฒนาการวิเคราะห์อย่างละเอียดระดับรายโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการระดับพื้นที่ได้

- ปรับปรุงระบบ TPMS ให้สามารถนำเข้าข้อมูลแผนความต้องการเบื้องต้น 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้

Contents

บทที่ 2	1

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	1

2.1	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	1

2.1.1	ปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการสำรวจ	1

2.1.2	ปัญหาจากการแสดงผลบนระบบ	11

2.1.3	ปัญหาระยะทางนำส่งไม่เท่ากับแผนสำรวจ	14

2.2	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	22

2.2.1	ด้านการสำรวจ	22

2.2.2	ด้านระบบ Roadnet	23

2.2.3	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ TPMS	24

รูปที่ 2-1 อุปสรรคงานก่อสร้างสะพานระหว่างการสำรวจ	6

รูปที่ 2-2 ตัวอย่างปัญหาสภาพทางไม่ตรงแผนสำรวจ กรณีจำนวนช่องจราจรในระบบ Roadnet  ระบุ 4 ช่องจราจร แต่สภาพพื้นที่เป็น 2 ช่องจราจร (แขวงทางหลวงนครพนม)	8

รูปที่ 2-3 ปัญหาสภาพทางไม่ตรงแผนสำรวจ กรณีสายทางสำรวจไม่ตรงตามแผนสำรวจ	9

รูปที่ 2-4 ปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ของหมายเลขทางหลวง 24 ตอนควบคุม 305	10

รูปที่ 2-5 ปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ของหมายเลขทางหลวง 2233 ตอนควบคุม 100  ในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563  เนื่องจากทางเข้าอุโมงค์มีขนาดเล็กไม่สามารถเข้าสำรวจได้	10

รูปที่ 2-6 ปัญหาเส้นสำรวจไม่สอดคล้องกับข้อมูลสภาพจริง	11

รูปที่ 2-7 ผลหลังจากปรับแก้ปัญหาแล้วเสร็จ	11

รูปที่ 2-8 ปัญหาเส้นสำรวจตามปีงบประมาณไม่ตรงตามที่ค้นหา	12

รูปที่ 2-9 ปัญหาระบบในการค้นหาช่วงสำรวจ	12

รูปที่ 2-10 แสดงปัญหาข้อมูลภาพสำรวจไม่แสดงผล	13

รูปที่ 2-11 แสดงปัญหาภาพ 2 ข้างทางมุมกล้องไม่กึ่งกลาง	13

ตารางที่ 2-1 ผลการจัดกลุ่มปัญหาและอุปสรรคจากการสำรวจ	2

ตารางที่ 2-2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาจำแนกตามสาเหตุการเกิดของปัญหา	14