บทที่ 4

ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร

ที่ปรึกษาได้สำรวจและประมวลผล นำเข้าระบบ Roadnet และทำการรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากแขวงทางหลวง (QC5) โดยในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 นำส่งข้อมูลระยะทางทั้งสิ้น 25,957.472 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาได้แยกข้อมูลตามพื้นที่สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทางครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทางครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 1 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 643 | บึงกาฬ | 22.786 | 22.886 | 0 | 22.886 |
| 2 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 629 | หนองบัวลำภู | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 |
| 3 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 624 | อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 17.750 | 17.675 | 0 | 17.675 |
| 4 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 635 | ร้อยเอ็ด | 147.856 | 153.995 | 0 | 153.995 |
| 5 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 622 | มหาสารคาม | 239.593 | 245.863 | 0 | 245.863 |
| 6 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 647 | กาฬสินธุ์ | 61.769 | 64.421 | 0 | 64.421 |
| 7 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 631 | อุบลราชธานีที่ 1 | 143.090 | 147.626 | 0 | 147.626 |
| 8 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 632 | อุบลราชธานีที่ 2 | 221.724 | 222.266 | 0 | 222.266 |
| 9 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 615 | สุรินทร์ | 280.307 | 89.127 | 195.979 | 285.106 |
| 10 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 638 | ศรีสะเกษที่ 1 | 133.175 | 75.929 | 67.740 | 143.669 |
| 11 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 636 | ศรีสะเกษที่ 2 | 221.874 | 81.813 | 139.148 | 220.961 |
| 12 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 634 | อำนาจเจริญ | 203.393 | 203.903 | 0 | 203.903 |
| 13 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 614 | นครราชสีมาที่ 3 | 238.730 | 172.697 | 0 | 172.697 |
| 14 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 618 | ปราจีนบุรี | 139.938 | 139.338 | 0 | 139.338 |

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 15 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 619 | สระแก้ว (วัฒนานคร) | 158.052 | 160.657 | 0 | 160.657 |
| 16 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 611 | นครราชสีมาที่ 1 | 391.582 | 233.909 | 213.307 | 447.216 |
| 17 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 413 | อยุธยา | 283.000 | 52.686 | 248.070 | 300.756 |
| 18 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 411 | กรุงเทพ | 64.040 | 99.005 | 0 | 99.005 |
| 19 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 418 | นนทบุรี | 58.875 | 56.538 | 0 | 56.538 |
| 20 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 416 | ปทุมธานี | 233.008 | 156.901 | 124.319 | 281.220 |
| 21 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 417 | สมุทรปราการ | 233.257 | 231.382 | 0 | 231.382 |
| 22 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 415 | สมุทรสาคร | 13.874 | 13.525 | 0 | 13.525 |
| 23 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 419 | ธนบุรี | 200.954 | 0.704 | 200.716 | 201.420 |
| 24 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 414 | นครนายก | 109.384 | 76.904 | 32.764 | 109.668 |
| 25 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ฉะเชิงเทรา | 276.725 | 97.244 | 198.322 | 295.566 |
| 26 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 422 | ชลบุรีที่ 1 | 418.121 | 458.206 | 0 | 458.206 |
| 27 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 425 | ตราด | 362.333 | 280.857 | 98.380 | 379.237 |
| 28 | Progress 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 426 | ระยอง | 403.099 | 36.243 | 0 | 36.243 |
| 29 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 428 | ชลบุรีที่ 2 | 114.22 | 123.469 | 0 | 123.469 |
| 30 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 617 | บุรีรัมย์ | 421.69 | 0 | 426.057 | 426.057 |
| 31 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 513 | สุโขทัย | 266.772 | 263.346 | 0 | 263.346 |
| 32 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 517 | กำแพงเพชร | 146.116 | 149.52 | 0 | 149.520 |

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 33 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 437 | นครสวรรค์ที่ 1 | 217.814 | 221.506 | 0 | 221.506 |
| 34 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 438 | นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 203.189 | 176.347 | 0 | 176.347 |
| 35 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 435 | ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 76.671 | 78.883 | 0 | 78.883 |
| 36 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 431 | ลพบุรีที่ 1 | 222.415 | 230.449 | 0 | 230.449 |
| 37 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 433 | สิงห์บุรี | 28.082 | 28.082 | 0 | 28.082 |
| 38 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 446 | ชัยนาท | 80.416 | 142.178 | 0 | 142.178 |
| 39 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 448 | อ่างทอง | 94.009 | 101.052 | 0 | 101.052 |
| 40 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 441 | สุพรรณบุรีที่ 1 | 343.988 | 354.544 | 0 | 354.544 |
| 41 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 639 | มุกดาหาร | 188.041 | 202.349 | 0 | 202.349 |
| 42 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 644 | นครพนม | 31.715 | 30.660 | 0 | 30.66 |
| 43 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 642 | สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 104.603 | 103.267 | 0 | 103.267 |
| 44 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 623 | อุดรธานีที่ 1 | 55.344 | 0 | 78.618 | 78.618 |
| 45 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 628 | ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 150.467 | 131.415 | 0 | 131.415 |
| 46 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 627 | ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 0.412 | 0 | 43.179 | 43.179 |
| 47 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 633 | ยโสธร | 131.473 | 103.183 | 0 | 103.183 |
| 48 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 551 | เพชรบูรณ์ที่ 1 | 31.473 | 30.848 | 0 | 30.848 |
| 49 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 552 | เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 103.61 | 94.269 | 0 | 94.269 |
| 50 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 555 | เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 106.759 | 107.304 | 0 | 107.304 |

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 51 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 515 | พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 27.306 | 31.036 | 0 | 31.036 |
| 52 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 536 | น่านที่ 1 | 279.085 | 310.691 | 0 | 310.691 |
| 53 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 535 | พะเยา | 215.277 | 209.719 | 0 | 209.719 |
| 54 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 528 | ลำปางที่ 2 | 68.325 | 0 | 70.027 | 70.027 |
| 55 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 524 | ลำพูน | 90.238 | 90.428 | 0 | 90.428 |
| 56 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 522 | เชียงใหม่ที่ 2 | 136.258 | 143.167 | 0 | 143.167 |
| 57 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 523 | ลำปางที่ 1 | 117.657 | 118.530 | 0 | 118.530 |
| 58 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 524 | ลำพูน | 142.813 | 0 | 145.563 | 145.563 |
| 59 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 528 | ลำปางที่ 2 | 216.708 | 214.814 | 0 | 214.814 |
| 60 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 531 | แพร่ | 99.126 | 80.789 | 0 | 80.789 |
| 61 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 533 | เชียงรายที่ 1 | 218.52 | 218.414 | 0 | 218.414 |
| 62 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 535 | พะเยา | 151.186 | 152.156 | 0 | 152.156 |
| 63 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 639 | มุกดาหาร | 145.275 | 0 | 160.771 | 160.771 |
| 64 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 641 | สกลนครที่ 1 | 218.352 | 218.427 | 0 | 218.427 |
| 65 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 642 | สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 177.038 | 176.739 | 0 | 176.739 |
| 66 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 644 | นครพนม | 84.512 | 0 | 91.117 | 91.117 |
| 67 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 646 | หนองคาย | 45.614 | 40.073 | 0 | 40.073 |
| 68 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 513 | สุโขทัย | 62.207 | 0 | 60.437 | 60.437 |

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 69 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 557 | อุตรดิตถ์ที่ 1 | 164.983 | 164.056 | 0 | 164.056 |
| 70 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 557 | อุตรดิตถ์ที่ 1 | 50.706 | 0 | 49.491 | 49.491 |
| 71 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 552 | เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 248.068 | 0 | 255.108 | 255.108 |
| 72 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 554 | เลยที่ 1 | 29.174 | 29.174 | 0 | 29.174 |
| 73 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 555 | เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 105.919 | 0 | 115.019 | 115.019 |
| 74 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 621 | ขอนแก่นที่ 1 | 232.948 | 229.101 | 0 | 229.101 |
| 75 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 621 | ขอนแก่นที่ 1 | 104.940 | 0 | 149.556 | 149.556 |
| 76 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 623 | อุดรธานีที่ 1 | 186.018 | 179.051 | 0 | 179.051 |
| 77 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 624 | อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 102.656 | 0 | 103.381 | 103.381 |
| 78 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 627 | ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 199.847 | 226.597 | 0 | 226.597 |
| 79 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 628 | ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 187.155 | 0 | 188.199 | 188.199 |
| 80 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 622 | มหาสารคาม | 132.442 | 0 | 128.987 | 128.987 |
| 81 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 633 | ยโสธร | 147.954 | 0 | 148.704 | 148.704 |
| 82 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 635 | ร้อยเอ็ด | 95.842 | 0 | 97.207 | 97.207 |
| 83 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 647 | กาฬสินธุ์ | 319.054 | 0 | 327.037 | 327.037 |
| 84 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 631 | อุบลราชธานีที่ 1 | 113.06 | 0 | 116.321 | 116.321 |
| 85 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 632 | อุบลราชธานีที่ 2 | 112.104 | 0 | 111.202 | 111.202 |
| 86 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 614 | นครราชสีมาที่ 3 | 238.730 | 0 | 241.783 | 241.783 |

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 87 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 617 | บุรีรัมย์ | 170.882 | 164.181 | 0 | 164.181 |
| 88 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 618 | ปราจีนบุรี | 326.857 | 0 | 328.35 | 328.35 |
| 89 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 438 | นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 187.792 | 0 | 186.586 | 186.586 |
| 90 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 448 | อ่างทอง | 152.568 | 0 | 158.617 | 158.617 |
| 91 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 423 | จันทบุรี | 130.322 | 127.690 | 0 | 127.690 |
| 92 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 426 | ระยอง | 339.864 | 0 | 402.459 | 402.459 |
| 93 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 428 | ชลบุรีที่ 2 | 187.34 | 0 | 174.788 | 174.788 |
| 94 | Interim | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 336 | นครปฐม | 58.208 | 65.314 | 0 | 65.314 |
| 95 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 521 | เชียงใหม่ที่ 1 | 625.320 | 590.166 | 0 | 590.166 |
| 96 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 522 | เชียงใหม่ที่ 2 | 405.596 | 0 | 411.629 | 411.629 |
| 97 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 526 | แม่ฮ่องสอน | 616.327 | 615.110 | 0 | 615.110 |
| 98 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 523 | ลำปางที่ 1 | 396.808 | 0 | 444.798 | 444.798 |
| 99 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 533 | เชียงรายที่ 1 | 298.039 | 0 | 288.288 | 288.288 |
| 100 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 537 | เชียงรายที่ 2 | 186.717 | 170.446 | 0 | 170.446 |
| 101 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 539 | น่านที่ 2 | 438.159 | 448.022 | 0 | 448.022 |
| 102 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 531 | แพร่ | 349.039 | 0 | 355.372 | 355.372 |
| 103 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 512 | ตากที่ 1 | 408.887 | 409.973 | 0 | 409.973 |
| 104 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 512 | ตากที่ 1 | 117.194 | 0 | 112.985 | 112.985 |
| 105 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 517 | กำแพงเพชร | 220.200 | 0 | 224.702 | 224.702 |

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 106 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 511 | พิษณุโลกที่ 1 | 231.226 | 235.391 | 0 | 235.391 |
| 107 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 519 | พิจิตร | 369.854 | 303.664 | 0 | 303.664 |
| 108 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 515 | พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 329.748 | 0 | 336.018 | 336.018 |
| 109 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 551 | เพชรบูรณ์ที่ 1 | 341.027 | 0 | 341.362 | 341.362 |
| 110 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 626 | ชัยภูมิ | 449.026 | 538.334 | 0 | 538.334 |
| 111 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 619 | สระแก้ว (วัฒนานคร) | 112.665 | 0 | 121.447 | 121.447 |
| 111 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 612 | นครราชสีมาที่ 2 | 404.434 | 422.521 | 0 | 422.521 |
| 112 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 435 | ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 122.734 | 0 | 122.734 | 122.734 |
| 113 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 431 | ลพบุรีที่ 1 | 197.468 | 0 | 200.557 | 200.557 |
| 114 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 437 | นครสวรรค์ที่ 1 | 165.176 | 0 | 166.711 | 166.711 |
| 115 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 432 | สระบุรี | 156.698 | 162.160 | 0 | 162.160 |
| 116 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 432 | สระบุรี | 322.596 | 0 | 345.857 | 345.857 |
| 117 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 433 | สิงห์บุรี | 117.020 | 0 | 121.648 | 121.648 |
| 118 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 446 | ชัยนาท | 163.344 | 0 | 165.534 | 165.534 |
| 119 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 447 | อุทัยธานี | 20.449 | 20.644 | 0 | 20.644 |
| 120 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 441 | สุพรรณบุรีที่ 1 | 24.692 | 0 | 25.602 | 25.602 |
| 121 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 445 | สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 190.522 | 192.339 | 0 | 192.339 |
| 122 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 411 | กรุงเทพ | 93.380 | 0 | 94.204 | 94.204 |
| 123 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 418 | นนทบุรี | 238.129 | 0 | 264.650 | 264.650 |

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **งวดงาน** | **รายชื่อสำนัก** | **รหัสแขวง** | **รายชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 1 (กม.)** | **ระยะทาง****ครั้งที่ 2 (กม.)** | **สรุประยะทาง(กม.)** |
| 124 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 415 | สมุทรสาคร | 142.603 | 0 | 229.731 | 229.731 |
| 125 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 417 | สมุทรปราการ | 151.298 | 0 | 157.305 | 157.305 |
| 126 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 337 | สมุทรสงคราม | 149.578 | 159.830 | 0 | 159.830 |
| 127 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 337 | สมุทรสงคราม | 26.271 | 0 | 26.475 | 26.475 |
| 128 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 336 | นครปฐม | 102.158 | 0 | 102.309 | 102.309 |
| 129 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 335 | ราชบุรี | 88.246 | 98.110 | 0 | 98.110 |
| 130 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 335 | ราชบุรี | 57.084 | 0 | 57.151 | 57.151 |
| 131 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 332 | ชุมพร | 346.737 | 342.144 | 0 | 342.144 |
| 132 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 332 | ชุมพร | 18.617 | 0 | 18.695 | 18.695 |
| 133 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 325 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 98.429 | 96.608 | 0 | 96.608 |
| 134 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 328 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 59.306 | 40.622 | 0 | 40.622 |
| 135 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 329 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 209.226 | 209.774 | 0 | 209.774 |
| 136 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 329 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 113.596 | 0 | 133.556 | 133.556 |
| 137 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 326 | นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 207.364 | 205.143 | 0 | 205.143 |
| 138 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 314 | พัทลุง | 22.526 | 21.669 | 0 | 21.669 |
| 139 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) | 324 | ภูเก็ต | 115.843 | 125.071 | 0 | 125.071 |
| 140 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 311 | สงขลาที่ 1 | 138.73 | 138.730 | 0 | 138.730 |
| 141 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 318 | สตูล | 175.533 | 204.559 | 0 | 204.559 |
| **รวมระยะทางรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)** | **25,558.817** | **15,210.848** | **10,746.624** | **25,957.472** |

**บทที่ 4 ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร 4-1**

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2