สารบัญ

หน้า

บทที่ 1	บทนำ		1-1

1.1	ที่มาและความสำคัญ	1-1

1.2	วัตถุประสงค์	1-2

1.3	ขั้นตอนการดำเนินงาน	1-2

1.4	แผนผังการดำเนินงาน	1-7

1.5	ผลการดำเนินงาน	1-8

1.6	แผนและผลการดำเนินการในโครงการ	1-14

1.7	รายการเอกสาร รายงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการส่งมอบ	1-15

บทที่ 2	ผลการดำเนินงานโครงการ	2-1

2.1	งานที่ 1 ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)	2-1

2.2	งานที่ 2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ	2-78

2.3	งานที่ 3 พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูล	2-110

2.4	งานที่ 4 นำเข้าข้อมูลการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลงานทาง	2-218

2.5	งานที่ 5 การจัดหาและติดตั้งระบบ	2-229

2.6	งานที่ 6 การโอนย้ายข้อมูลและพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล	2-233

2.7 	งานที่ 7 ผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้	2-237

บทที่ 3	การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรม สื่อประชาสัมพันธ์	3-1

3.1	รายละเอียดการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้	3-1

3.2	รายละเอียดการจัดอบรม	3-3

3.3	สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ	3-15

บทที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค	4-1

4.1	รายงานความล่าช้า	4-1

4.2	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	4-1

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1 	สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน	1-9

ตารางที่ 1-2 	แผนและผลการดำเนินการในโครงการ	1-15

ตารางที่ 1-3 	แสดงรายการส่งมอบภายในโครงการฯ พร้อมกำหนดการส่งมอบ	1-17

ตารางที่ 2-1 	กรอบการวางแผนการดำเนินการสัมมนารับฟังความเห็น (Focus Group)	2-2

ตารางที่ 2-2 	ผลสรุปการปฏิบัติงานการประสานหน่วยงานเพื่อเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบ	2-7

ตารางที่ 2-3 	คำถามจากเจ้าหน้าที่ และดำเนินการเสนอ	2-12

ตารางที่ 2-4 		คำถามจากเจ้าหน้าที่ และดำเนินการเสนอ	2-17

ตารางที่ 2-5 	คำถามจากเจ้าหน้าที่ และดำเนินการเสนอ	2-19

ตารางที่ 2-6 	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ	2-21

ตารางที่ 2-7 	แสดงข้อมูลสถานะความสามารถของระบบแม่ข่ายของระบบ Roadnet ในปัจจุบัน	2-39

ตารางที่ 2-8 	รายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ในปัจจุบัน	2-43

ตารางที่ 2-9 	แสดงผลภาพรวมข้อมูลทรัพย์สินในระบบ RoadAsset	2-55

ตารางที่ 2-10	แสดงการจำแนกประเภทข้อมูลตามระบบที่ให้บริการ 
และแสดงรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละระบบ	2-71

ตารางที่ 2-11 	แสดงผลการสรุปกลุ่มข้อมูลที่ทำการเชื่อมโยงในระบบ Roadnet 
พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้งาน	2-76

ตารางที่ 2-12 	ข้อกำหนดด้านคำอธิบายข้อมูล (Metadata)	2-99

ตารางที่ 2-13 	Metadata ข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง (Road_Surface_Line)	2-100

ตารางที่ 2-14 	Metadata ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ	2-101

ตารางที่ 2-15 	Metadata ข้อมูลสำรวจสภาพทาง	2-102

ตารางที่ 2-16 	แบบสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง)	2-103

ตารางที่ 2-17 	แบบสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ)	2-105

ตารางที่ 2-18 	แบบสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูลสำรวจสภาพทาง)	2-107

ตารางที่ 2-19 	แสดงข้อมูลจากระบบทะเบียนทางหลวง (HRIS) ที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล	2-148

ตารางที่ 2-20 	แสดงข้อมูลจากจากระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet) 
ที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล	2-149

ตารางที่ 2-21 	แสดงข้อมูลจากจากระบบสารสนเทศ ปริมาณจราจรบนทางหลวง (TIMS) 
ที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล	2-150

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 2-22 	แสดงข้อมูลจากจากระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง (Road Asset) 
ที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล	2-151

ตารางที่ 2-23 	แสดงข้อมูลจากจากระบบฐานข้อมูลงานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพทางหลวง (MIIS)  
ที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล	2-152

ตารางที่ 2-24 	แสดงข้อมูลจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทย FGDS	2-154

ตารางที่ 2-25 	แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมคุณลักษณะ	2-166

ตารางที่ 2-26 	แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมคุณลักษณะของข้อมูล	2-167

ตารางที่ 2-27 	ตารางเปรียบเทียบข้อมูลจากอุปกรณ์ SSI Waking Profiler 
และ Mobile Application	2-188

ตารางที่ 2-28 	สรุปผลระยะทางตามลำดับชั้นทางหลวงจำแนกแต่ละประเภท	2-210

ตารางที่ 2-29 	สรุปผลระยะทางตามลำดับชั้นทางหลวงจำแนกแยกตามสำนักงานทางหลวง	2-211

ตารางที่ 2-30 	ตารางเปรียบเทียบข้อมูลจากอุปกรณ์ SSI Waking Profiler 
และ Mobile Application	2-223

ตารางที่ 3-1 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	3-4

ตารางที่ 3-2 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร	3-5

ตารางที่ 3-3 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/พึงพอใจในการจัดดำเนินการ	3-6

ตารางที่ 3-4 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และตอบสนองเป้าหมายขององค์กร	3-7

ตารางที่ 3-5 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่า	3-7

ตารางที่ 3-6 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา	3-7

ตารางที่ 3-7 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	3-10

ตารางที่ 3-8 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร	3-11

ตารางที่ 3-9 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/พึงพอใจในการจัดดำเนินการ	3-12

ตารางที่ 3-10 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และตอบสนองเป้าหมายขององค์กร	3-13

ตารางที่ 3-11 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่า	3-13

ตารางที่ 3-12 	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา	3-13

ตารางที่ 4-1 	สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการระหว่างรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 
(Progress Report II)	4-1

ตารางที่ 4-2 	สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการระหว่างร่างรายงานขั้นสุดท้าย 
(Draft Final Report)	4-2

ตารางที่ 4-3 	สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการระหว่างรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)	4-2

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1-1 	แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน	1-8

รูปที่ 2-1 	ตัวอย่างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับการตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความต้องการใช้งาน 
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (User Requirement)	2-3

รูปที่ 2-2 	การรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อรับฟังความต้องการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (User Requirement)	2-4

รูปที่ 2-3 	ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อรับฟังความต้องการใช้งาน 
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (User Requirement) ครั้งที่ 1	2-5

รูปที่ 2-4 	ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อรับฟังความต้องการใช้งาน 
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (User Requirement) ครั้งที่ 2	2-6

รูปที่ 2-5 	กราฟแสดงผลสรุปจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามหน่วยงาน	2-9

รูปที่ 2-6 	กราฟแสดงผลสรุปจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามตำแหน่งงาน	2-9

รูปที่ 2-7 	กราฟแสดงผลสรุปประเด็นเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานระบบ Roadnet  
ผลสรุปการใช้งานฟังก์ชันในระบบ Roadnet	2-10

รูปที่ 2-8 	กราฟแสดงผลสรุปประเด็นเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานระบบ Roadnet  
ผลสรุปความต้องการเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบ Roadnet	2-11

รูปที่ 2-9 	กราฟแสดงผลสรุปเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือการสืบค้นข้อมูลทางหลวง	2-11

รูปที่ 2-10 	กราฟแสดงผู้ที่เคยใช้งานหน้าจอสรุปภาพรวมข้อมูล (Dashboard) จากระบบอื่น ๆ	2-14

รูปที่ 2-11 	กราฟแสดงการเรียงลำดับความสำคัญของรายการข้อมูลดังกล่าว  
เพื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะแสดงบนหน้าจอ Dashboard	2-15

รูปที่ 2-12 	กราฟแสดงปริมาณและลักษณะการเข้ามาใช้งาน
ในส่วนของฟังก์ชันข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-16

รูปที่ 2-13 	กราฟแสดงปริมาณและลักษณะการเข้ามาใช้งาน
ในส่วนของฟังก์ชันข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-16

รูปที่ 2-14 	กราฟแสดงปริมาณและลักษณะการเข้ามาใช้งาน
ในส่วนของฟังก์ชันข้อมูลโครงสร้างและกายภาพ	2-18

รูปที่ 2-15 	กราฟแสดงปริมาณและลักษณะการเข้ามาใช้งาน
ในส่วนของฟังก์ชันข้อมูลโครงสร้างและกายภาพ	2-18

รูปที่ 2-16 	สถาปัตยกรรมระบบ แบบ Proxmox	2-21

รูปที่ 2-17	แสดงผลการปรับปรุงระบบ Roadnet จากระบบเดิมและผลลัพธ์	2-22

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-18 	แสดงแบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่ตามมาตรฐาน ISO/OGC	2-24

รูปที่ 2-19 	แสดงโครงสร้างข้อมูลสายทาง Logical Road Data Model 
ตามมาตรฐาน NCHRP Project 20-27	2-26

รูปที่ 2-20 	แสดงตัวอย่างมาตรฐานโครงสร้างสายทางในระดับสากล OpenStreetMap	2-27

รูปที่ 2-21 	แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลสายทางโดยใช้ Package Diagram	2-27

รูปที่ 2-22 	แสดงผังร่างการประยุกต์ (application schema) สำหรับข้อมูล FGDS 
ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม	2-28

รูปที่ 2-23 	แสดงโครงสร้างข้อมูลสายทางที่รองรับระบบ Linear Referencing ตามมาตรฐาน GIS-T	2-29

รูปที่ 2-24 	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ	2-30

รูปที่ 2-25 	ภาพรวมพื้นฐานของการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	2-31

รูปที่ 2-26 	ความแตกต่างระหว่างรูปแบบเดิมกับ BI	2-33

รูปที่ 2-27 	กระบวนการทำงานและประโยชน์การใช้ BI	2-34

รูปที่ 2-28 	ตัวอย่างการแสดงผล Dashboard ด้วยโปรแกรม Tableau	2-34

รูปที่ 2-29 	ตัวอย่างการแสดงผล Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI	2-35

รูปที่ 2-30 	ตัวอย่างการแสดงผล Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI	2-36

รูปที่ 2-31 	ตัวอย่างการแสดงผล Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI	2-37

รูปที่ 2-32 	แสดงโครงสร้างการพัฒนาระบบ Roadnet โดยโปรแกรมหรือภาษาที่เกี่ยวข้อง	2-38

รูปที่ 2-33 	แสดงอุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิด NAS ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง	2-38

รูปที่ 2-34 	แสดงภาพรวมการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล (NAS) 
ณ วันที่ 14 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2566	2-39

รูปที่ 2-35 	แสดงผลข้อมูลภาพสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทางจากกล้องหน้ารถ	2-41

รูปที่ 2-36 	แสดงผลข้อมูลภาพสำรวจภาพผิวทาง จากกล้องด้านหลังรถ	2-41

รูปที่ 2-37 	การจัดเก็บข้อมูลของระบบ Roadnet และข้อมูลระบบอื่น ๆ ที่ได้บูรณาการร่วมกัน	2-41

รูปที่ 2-38 	ภาพ Diagram แสดงการทำงานระบบฐานข้อมูล Roadnet 
กับโครงสร้าง Network ที่ติดตั้งอยู่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง	2-44

รูปที่ 2-39 	ภาพ Diagram Computer Network Systems	2-45

รูปที่ 2-40 	หน้าจอระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS)	2-49

รูปที่ 2-41 	แสดงผลหน้าระบบบริหารแผนงานทางหลวง	2-50

รูปที่ 2-42 	แสดงความสัมพันธของขอมูลจราจร (ER-Diagram)	2-51

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-43 	แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจราจร (ER-Diagram)	2-51

รูปที่ 2-44 	แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจราจร (ER-Diagram)	2-52

รูปที่ 2-45 	แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจราจร (ER-Diagram)	2-52

รูปที่ 2-46 	แสดงระบบระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวง (Road Asset)	2-53

รูปที่ 2-47 	ความเชื่อมโยงของแบบจําลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์งบประมาณบํารุงทาง	2-56

รูปที่ 2-48 	สถาปัตยกรรมระบบ	2-58

รูปที่ 2-49 	หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานระบบ	2-58

รูปที่ 2-50 	หน้าจอหลัก	2-59

รูปที่ 2-51 	หน้าสรุปผลการวิเคราะห์	2-60

รูปที่ 2-52 	ส่วนหลักในระบบ TIMS	2-61

รูปที่ 2-53 	แสดงหน้าจอสำหรับผู้ใช้ทั่วไป	2-61

รูปที่ 2-54 	วิธีแก้ไขจุดสำรวจ	2-62

รูปที่ 2-55 	รายงานสำรวจที่มีในระบบ	2-62

รูปที่ 2-56 	หน้าผลสำรวจ	2-63

รูปที่ 2-57 	แสดงผลสำรวจตามงวดสำรวจ	2-63

รูปที่ 2-58 	หน้า AADT รายจุด	2-64

รูปที่ 2-59 	ภาพรวมโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)	2-65

รูปที่ 2-60 	ภาพรวม ER-Diagram ระบบ HSMS	2-65

รูปที่ 2-61 	ภาพรวมโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)	2-66

รูปที่ 2-62 	ตัวอย่างหน้าจอการนำเข้าข้อมูลอุบัติเหตุ	2-67

รูปที่ 2-63 	ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลค่า IRI	2-68

รูปที่ 2-64 	แสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (ER-Diagram)	2-68

รูปที่ 2-65 	แสดงตัวอย่างข้อมูลโครงสร้างทางที่มีการจัดเก็บในระบบ MIIS	2-69

รูปที่ 2-66 	แผนผังแนวคิดการพัฒนาฟังก์ชันเครื่องมือการสืบค้นจากการรวบรวมข้อเสนอแนะ	2-80

รูปที่ 2-67 	นำเสนอหน้าจอการใช้งานสำหรับกลุ่มประชาชน	2-81

รูปที่ 2-68 	นำเสนอหน้าจอเครื่องมือการสืบค้นกลุ่มประชาชน 
ตามการสืบค้นสายทางแยกตามหน่วยงาน	2-82

รูปที่ 2-69 	นำเสนอหน้าจอเครื่องมือการสืบค้นกลุ่มประชาชน 
ตามการสืบค้นสายทางแยก ตามขอบเขตการปกครอง	2-82

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-70 	นำเสนอหน้าจอเครื่องมือการสืบค้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
ตามการสืบค้นสายทางแยกตามหน่วยงาน	2-83

รูปที่ 2-71 	นำเสนอหน้าจอเครื่องมือการสืบค้นกลุ่มประชาชน
ตามการสืบค้นสายทางแยกตามหน่วยงาน	2-84

รูปที่ 2-72 	ตัวอย่างการแสดงภาพรวมสรุปข้อมูล ข้อมูลสรุประยะทาง 
/ ระยะทางต่อ 2 ช่อง >> ข้อมูลสรุปข้อมูลบัญชีผิวทาง >> ข้อมูลสรุปค่าสภาพทาง (2)	2-85

รูปที่ 2-73 	แผนผังแสดงแนวคิดและกรอบการพัฒนาการปรับปรุงการใช้งานฟังก์ชัน
ข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง และฟังก์ชันโครงสร้างและกายภาพทาง	2-85

รูปที่ 2-74 	แผนผังแสดงแนวทางแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับการใช้งาน 
“ฟังก์ชันข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง”	2-86

รูปที่ 2-75 	แผนผังแสดงแนวทางแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับการใช้งาน 
“ฟังก์ชันข้อมูลโครงสร้างและกายภาพทาง”	2-86

รูปที่ 2-76 	แสดงผลข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทางบนระบบ Roadnet	2-88

รูปที่ 2-77 	แสดงภาพมุมสูงการวิ่งจราจรช่องซ้ายสุดทั้งทางหลักและทางขนาน	2-89

รูปที่ 2-78 		แสดงจุดเริ่มต้นการวิ่งสำรวจ U – Turn	2-90

รูปที่ 2-79 	แผนการสำรวจของทางต่างระดับฉิมพลี	2-90

รูปที่ 2-80 	รายการข้อมูลประเภทสายทางอื่น ๆ ที่
เชื่อมโยงจากระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง	2-91

รูปที่ 2-81 	รายการข้อมูลประเภทสายทางอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงจากการจัดเก็บบนระบบ Roadnet	2-92

รูปที่ 2-82 	แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลบัญชีสายทาง	2-93

รูปที่ 2-83 	แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-94

รูปที่ 2-84 	แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลสำรวจจากสำนักบำรุงทาง	2-95

รูปที่ 2-85 	ตัวอย่างคำอธิบายชุดข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata)	2-97

รูปที่ 2-86 	ตัวอย่างคำอธิบายชุดข้อมูลทางเลือก (Optional Metadata)	2-98

รูปที่ 2-87 	ตัวอย่างคำอธิบายพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	2-98

รูปที่ 2-88 	การพัฒนาหน้าจอระบบส่วนฟังก์ชันการสืบค้น
และแสดงผลข้อมูลตามขอบเขตการปกครอง	2-110

รูปที่ 2-89 	การสืบค้นและแสดงผลข้อมูล ด้วยขอบเขตการปกครองตามบัญชีลักษณะผิวทาง	2-111

รูปที่ 2-90 	การสืบค้นและแสดงผลข้อมูล ด้วยขอบเขตการปกครองเชิงแผนที่	2-111

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-91 	แนวคิดการพัฒนาส่วนฟังก์ชันการสืบค้น
และแสดงผลข้อมูลตามหน่วยงานที่รับผิดชอบสายทาง	2-112

รูปที่ 2-92 	แนวคิดการแสดงรายงานสรุปข้อมูลบัญชีสายทาง	2-114

รูปที่ 2-93 	แนวคิดการแสดงจำนวนบัญชีสายทาง และระยะทางรวม ของแต่ละหน่วยงาน	2-115

รูปที่ 2-94 	แนวคิดการแสดงจำนวนบัญชีสายทางและระยะทางรวมของแต่ละหน่วยงาน  
ตามที่กรมทางหลวงกำหนด โดยการใช้ Filter ตามหน่วยงาน	2-116

รูปที่ 2-95 	แนวคิดการแสดงจำนวนบัญชีสายทาง และระยะทางรวม ของแต่ละหน่วยงาน 
ตามที่กรมทางหลวงกำหนด โดยการกดเลือกที่กราฟแผนภูมิแท่ง	2-116

รูปที่ 2-96 	แนวคิดการแสดงจำนวนบัญชีสายทาง และระยะทางรวมตามลักษณะผิวทาง	2-117

รูปที่ 2-97 	แนวคิดการแสดงจำนวนบัญชีสายทาง และระยะทางรวมตามลักษณะผิวทาง 
โดยใช้การกดเลือกที่กราฟแผนภูมิแท่ง	2-118

รูปที่ 2-98 	แนวคิดการแสดงผลกราฟภาพรวมความเสียหายทางถนน 
เปรียบเทียบอดีตตลอดจนปัจจุบัน	2-119

รูปที่ 2-99 	แนวคิดการแสดงผลกราฟภาพรวมความเสียหายทางถนน 
เปรียบเทียบอดีตตลอดจนปัจจุบัน  โดยการใช้ Filter ตามบัญชีสายทาง	2-120

รูปที่ 2-100	แนวคิดการแสดงข้อมูลแสดงปริมาณจราจร (AADT)  โดยการใช้ Filter ตามปี	2-121

รูปที่ 2-101 	แนวคิดการแสดงผลกราฟภาพรวมความเสียหายทางถนน เปรียบเทียบอดีตตลอดจนปัจจุบัน  โดยการใช้ Filter ตามปี หรือการกดที่แถบเลื่อน/กรอกค่า กม.	2-122

รูปที่ 2-102 	แนวคิดการแสดงผลกราฟภาพรวมความเสียหายทางถนนที่แยกตามเกณฑ์ 
ค่าความเสียหายทางถนน โดยการกดเลือกที่เส้นของกราฟหรือกดที่แถบสีของปีนั้น	2-123

รูปที่ 2-103 	แนวคิดการแสดงผลกราฟตามปริมาณจราจร (AADT) โดยการใช้ Filter
 ตามบัญชีสายทาง	2-124

รูปที่ 2-104 	การแสดงค่าสภาพทางภาพโดยรวมทั้งประเทศ	2-126

รูปที่ 2-105 	การแสดงค่าเฉลี่ยของค่าสภาพทางภาพโดยรวมทั้งประเทศ โดยการใช้ Filter ตามปี	2-127

รูปที่ 2-106 	การแสดงค่าเฉลี่ยของค่าสภาพทางภาพตามหน่วยงาน โดยการใช้ Filter	2-128

รูปที่ 2-107 	แสดงตัวอย่าง Box Plot	2-129

รูปที่ 2-108 	การแสดงค่าความขรุขระสากล (IRI) ตามเขตการปกครอง	2-130

รูปที่ 2-109 	ยกตัวอย่างฟังก์ชัน Drill Down ของตัวข้อมูล	2-131

รูปที่ 2-110 	ยกตัวอย่างฟังก์ชัน Bottom Up ของผลรวมทั้งหมดในเดือนของข้อมูล	2-132

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-111 	หน้าจอ Dashboard สรุปข้อมูลระยะทางตามประเภทถนน	2-133

รูปที่ 2-112 	หน้าจอ Dashboard สรุปข้อมูลระยะทางตามประเภทถนน Drill Down 
ในระดับจังหวัด	2-134

รูปที่ 2-113 	หน้าจอ Dashboard สรุปข้อมูลระยะทางตามประเภทถนน Drill Down 
ในระดับอำเภอ	2-134

รูปที่ 2-114 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามช่องจราจร	2-135

รูปที่ 2-115 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามช่องจราจร Drill Down ในระดับจังหวัด	2-135

รูปที่ 2-116 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามช่องจราจร Drill Down ในระดับอำเภอ	2-136

รูปที่ 2-117 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง	2-137

รูปที่ 2-118 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง Drill Down 
ในระดับจังหวัด	2-137

รูปที่ 2-119 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง Drill Down 
ในระดับอำเภอ	2-138

รูปที่ 2-120 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามประเภทถนน	2-139

รูปที่ 2-121 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามประเภทถนน	2-139

รูปที่ 2-122 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามช่องจราจร	2-140

รูปที่ 2-123 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามช่องจราจร	2-140

รูปที่ 2-124 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง	2-141

รูปที่ 2-125 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง  Drill Down 
ในระดับแขวงทางหลวง	2-141

รูปที่ 2-126 	Set Zoom 500 km ระดับประเทศ	2-143

รูปที่ 2-127 	Set Zoom 100 km ระดับภูมิภาค	2-144

รูปที่ 2-128 	Set Zoom 50 km ระดับจังหวัด	2-145

รูปที่ 2-129 	Set Zoom 50 km ระดับพื้นที่	2-146

รูปที่ 2-130 	หน้าจอ Dashboard สรุปค่าสภาพทาง	2-147

รูปที่ 2-131 	แสดงโครงสร้างมาตรฐานสากล ISO/OGC สำหรับบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	2-159

รูปที่ 2-132 	หน้าระบบ Web service เผยแพร่ข้อมูล	2-162

รูปที่ 2-133 	หน้าแสดงผลระบบ TPMS	2-163

รูปที่ 2-134 	แสดงผลการส่งออกข้อมูลสำรวจ เพื่อสามารถนำเข้าประมวลผลในโปรแกรม TPMS	2-164

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-135 	แผนผังแสดงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบสำเนาฐานข้อมูล (Database Replication)	2-166

รูปที่ 2-136 	หน้าจอแสดงข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-169

รูปที่ 2-137 	หน้าจอแสดงข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง (ขยาย)	2-170

รูปที่ 2-138 	ข้อมูลโครงสร้างและกายภาพ	2-170

รูปที่ 2-139 	ข้อมูลโครงสร้างและกายภาพ (ขยาย)	2-170

รูปที่ 2-140 	แผนผังแสดงกระบวนการการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล	2-172

รูปที่ 2-141 	หน้าจอแสดงฟังก์ชันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทางข้อผิดพลาด 
ที่เกิดจากการกรอกข้อมูล	2-172

รูปที่ 2-142 	หน้าจอแสดงฟังก์ชันช่วยกรอกข้อมูล	2-173

รูปที่ 2-143 	การแสดงฟังก์ชันการรายงาน ติดตามการแก้ไขข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-174

รูปที่ 2-144 	การแสดงฟังก์ชันการรายงาน การอนุมัติข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-174

รูปที่ 2-145 	การแสดงแผนผัง (Diagram) ประวัติบัญชีลักษณะผิวทาง	2-175

รูปที่ 2-146 	ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลบัญชีสายทางระดับตอนควบคุม	2-176

รูปที่ 2-147 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-177

รูปที่ 2-148 	ตัวอย่างตารางข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบในระดับตอนควบคุม	2-177

รูปที่ 2-149 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-178

รูปที่ 2-150 	องค์ประกอบทางโค้งแนวราบ	2-179

รูปที่ 2-151 	ตัวอย่างหน้าจอการจัดทำข้อมูลหรือวิเคราะห์คำนวณค่ารัศมีโค้งแนวราบ	2-180

รูปที่ 2-152 	ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นโค้งและจุดสิ้นสุดทางโค้ง	2-181

รูปที่ 2-153 	ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าเพื่อวิเคราะห์ทางโค้งแนวราบ	2-182

รูปที่ 2-154 	ตัวอย่างผลประมวลผลและการบันทึกข้อมูลทางโค้ง	2-184

รูปที่ 2-155 	ตัวอย่างการพัฒนาฟังก์ชันที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-185

รูปที่ 2-156 	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-186

รูปที่ 2-157 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-187

รูปที่ 2-158 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก Mobile Application	2-188

รูปที่ 2-159 		แผนผังแสดงการจัดเก็บข้อมูลสำรวจ	2-189

รูปที่ 2-160 	ตัวอย่างฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ๆ	2-189

รูปที่ 2-161 		แผนผังแสดงการนำเข้าข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง 
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสำรวจค่าสภาพทาง	2-190

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-162 		ตัวอย่าง CSV template สำหรับการนำเข้าข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-190

รูปที่ 2-163 		ตัวอย่าง CSV template สำหรับการนำเข้าข้อมูลจาก Mobile Apps	2-191

รูปที่ 2-164 		ตัวอย่างการแสดงผลร่วมกับข้อมูลสภาพทาง และภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-191

รูปที่ 2-165 		หน้าจอการเลือกพิมพ์แผนที่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ	2-192

รูปที่ 2-166 		การแสดงเส้นโครงข่ายถนน และทางหลวง AH บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-193

รูปที่ 2-167 		การแสดงเส้นสี แยกตามลักษณะผิวทาง บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-194

รูปที่ 2-168 	การแสดงขนาดของเส้นโครงข่ายถนน แยกตามจำนวนช่องจราจร 
บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-195

รูปที่ 2-169 	การแสดงตำแหน่งจุดตัดทางแยก บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-196

รูปที่ 2-170 	การแสดงลำดับชั้นสายทาง (Road Hierarchy) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-197

รูปที่ 2-171 	การแสดงตำแหน่งที่ตั้งของหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง  
บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-199

รูปที่ 2-172 	การแสดงตำแหน่งจุดพักรถ บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-200

รูปที่ 2-173 	การแสดงขอบเขตข้อมูลด้านป่าไม้ บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-201

รูปที่ 2-174 	แสดงผลข้อมูลท่อแก๊ส และท่อน้ำมันที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน	2-202

รูปที่ 2-175 	การแสดงข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-203

รูปที่ 2-176 	การแสดงข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-204

รูปที่ 2-177 	การแสดงข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (MPD) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-205

รูปที่ 2-178 	การแสดงข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ที่ได้มีการนำเข้าจากแหล่งอื่น ๆ 
บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-206

รูปที่ 2-179 	หน้าจอตัวเลือกรูปแบบการส่งออกแผนที่	2-207

รูปที่ 2-180 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลบัญชีสายทาง ณ ปัจจุบัน	2-208

รูปที่ 2-181 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง	2-208

รูปที่ 2-182 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลปริมาณจราจรของทางหลวง	2-209

รูปที่ 2-183 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลสำรวจสภาพทาง ประเภทต่าง ๆ	2-209

รูปที่ 2-184 	การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Responsive	2-215

รูปที่ 2-185 	การพัฒนาระบบแบบ Responsive Web Design	2-217

รูปที่ 2-186 	เครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (SSI Walking Profiler)	2-219

รูปที่ 2-187 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-219

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-188 	แอปพลิเคชัน RoadBumpFree	2-220

รูปที่ 2-189 	แอปพลิเคชัน BumpRecorder	2-220

รูปที่ 2-190 	หน้าตัวอย่างการสำรวจด้วย Mobile Application	2-221

รูปที่ 2-191 	ผลการสำรวจจาก Mobile Application	2-222

รูปที่ 2-192 	แผนผังแสดงการจัดเก็บข้อมูลสำรวจ	2-224

รูปที่ 2-193 	ตัวอย่าง template file	2-224

รูปที่ 2-194 	ตัวอย่างหน้าจอการนำเข้าข้อมูลค่าสภาพทาง
และรูปภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-225

รูปที่ 2-195 	แผนผังแสดงการนำเข้าข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง 
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสำรวจค่าสภาพทาง	2-225

รูปที่ 2-196 	ตัวอย่าง template file	2-226

รูปที่ 2-197 	ตัวอย่างข้อมูลที่มีการแสดงภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-227

รูปที่ 2-198 	ตัวอย่างการแสดงผลร่วมกับข้อมูลสภาพทาง และภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-228

รูปที่ 2-199 	ภาพอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย พร้อมดำเนินการติดตั้ง	2-230

รูปที่ 2-200 	ภาพอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหลังดำเนินการติดตั้ง	2-230

รูปที่ 2-201 	ภาพแสดงวันเริ่มต้นสิ้นสุด หลังดำเนินการจัดหาโปรแกรม	2-232

รูปที่ 2-202 	แสดงแนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)	2-234

รูปที่ 2-203 	แนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)	2-235

รูปที่ 2-204 	ผลจากการโอนย้ายข้อมูลบัญชีผิวทาง	2-236

รูปที่ 2-205 	ผลจากการโอนย้ายข้อมูลสำรวจ	2-236

รูปที่ 2-206 	กำหนดการดำเนินการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	2-237

รูปที่ 2-207 	ภาพบรรยากาศสัมมนาถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)	2-238

รูปที่ 2-208 	กำหนดการอบรมนักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง	2-239

รูปที่ 2-209 	ภาพบรรยากาศการอบรมนักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง	2-239

รูปที่ 2-210 	กำหนดการอบรมผู้ดูแลระบบฯ	2-240

รูปที่ 2-211 	ภาพบรรยากาศอบรมผู้ดูแลระบบ	2-240

รูปที่ 2-212 	สื่อวีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบ	2-241