บทที่ 5

แผนดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

- เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับโครงการดังต่อไปนี้

- รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้น(Inception Report) จะประกอบด้วย

- ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

- ขอบเขตของงาน

- แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด

- แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

- แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร

- งานในข้อ 4.3 แล้วเสร็จ

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 18 ฉบับ 
ให้กรมทางหลวง ภายใน 30 วัน โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) จะประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- บทสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Script VDO)

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด

- รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวงภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จะประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ความก้าวหน้าของงานในข้อ ข้อ 4.7

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
ได้ตามข้อ 4.4 - 4.6

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด

- ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report) จำนวน 18 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 
จะประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
ได้ตามข้อ 4.4 - 4.6

- งานในข้อ 4.3 - 4.9 แล้วเสร็จ

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด

- รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)จำนวน 20 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง
ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จะประกอบด้วย

- ผลสรุปการปฏิบัติงานทั้งโครงการ

- รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report)

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานการจัดทำแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ 
(แผนซ่อมบำรุงระยะยาว) และแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีในหัวข้อ 4.8 
จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด

ที่ปรึกษาจะนำส่งสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

ที่ปรึกษาจะนำส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.DOC, .PPT .EXE) และไฟล์ .PDF 
ของงานนำเสนอรายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด เช่น รายงานฉบับต่าง ๆ รายงานสรุปผล
การสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report) รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report) รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นต้น พร้อม Thumb Drive จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดการส่งมอบรายงานตามงวดงาน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลรายงานที่จัดอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัลรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงาน

| ลำดับ | รายงาน | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | กำหนดการส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 18 | 16 พ.ค. 67 |
| 2 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร | 18 | 12 มิ.ย. 67 |
| 3 | รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร | 18 | 11 ส.ค. 67 |
| 4 | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Excutive Summary Report) | ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 18 | 20 ก.ย. 67 |
| 5 | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) | ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร | 18 | 20 ก.ย. 67 |
| 6 | รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 20 | 9 พ.ย. 67 |
| 7 | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 9 พ.ย. 67 |
| 8 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 9 พ.ย. 67 |
| 9 | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงาน บำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 9 พ.ย. 67 |
| 10 | สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 1 | 9 พ.ย. 67 |
| 11 | การจัดทำข้อมูล ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 2 | 9 พ.ย. 67 |

- ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ (Master Plan)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 180 วัน ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการแสดงดังรูปที่ 5-1

วันเริ่มต้นสัญญา
14 พฤษภาคม 2567 
วันเริ่มต้นสัญญา
14 พฤษภาคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา
9 พฤศจิกายน 2567

รูปที่ 5-1 แผนการดำเนินงานโครงการ

- แผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

คณะที่ปรึกษาเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีวิศวกรและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-2

ตารางที่ 5-2 บุคลากรหลักในการดำเนินงานโครงการ

| ลำดับ | ตำแหน่ง | รายชื่อ | คุณสมบัติตาม TOR | คุณสมบัติที่ยื่นข้อเสนอ | ประสบการณ์ (ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้จัดการโครงการ | รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล | วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท | ปริญญาเอก สาขา Mechanical and Civil Engineering, University of Montpellier II, France | 42 |
| 2 | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง -1 | ดร.วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร | วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท | ปริญญาโท สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 21 |
| 3 | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง -2 | นายปวโรธร ไชยเพ็ชร | วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท | ปริญญาโท สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 16 |
| 4 | ผู้ชำนาญการด้านสำรวจ -1 | ผศ.ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา | วิศวกรสำรวจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท | ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 26 |
| 5 | ผู้ชำนาญการด้านสำรวจ -2 | นายสุคณิศร์ สกาวรัตนานนท์ | วิศวกรสำรวจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท | ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 19 |

ตารางที่ 5-2 บุคลากรหลักในการดำเนินงานโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ตำแหน่ง | รายชื่อ | คุณสมบัติตาม TOR | คุณสมบัติที่ยื่นข้อเสนอ | ประสบการณ์ (ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | วิศวกรโยธา -1 | นายนันทวัฒน์ ลือสิงหนาท | วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาโท สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 12 |
| 7 | วิศวกรโยธา -2 | นายรัฐนันท์ เอี่ยนเล่ง | วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 10 |
| 8 | วิศวกรโยธา -3 | นางชนิกานต์ จันทร์อินทร์ | วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 9 |
| 9 | วิศวกรโยธา -4 | นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก | วิศวกรโยธา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 5 |
| 10 | วิศวกรสำรวจ -1 | นายธีรรักษ์ มณีนาถ | วิศวกรสำรวจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 21 |
| 11 | วิศวกรสำรวจ -2 | นางสาวสายน้ำผึ้ง แซ่หั่น | วิศวกรสำรวจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 8 |

ตารางที่ 5-2 บุคลากรหลักในการดำเนินงานโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ตำแหน่ง | รายชื่อ | คุณสมบัติตาม TOR | คุณสมบัติที่ยื่นข้อเสนอ | ประสบการณ์ (ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | วิศวกรสำรวจ -3 | นายภคพณ ขำวิไล | วิศวกรสำรวจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 6 |
| 13 | วิศวกรสำรวจ -4 | นางสาวอรัญญา สุวรรณรัตน์ | วิศวกรสำรวจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 11 |

นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังมีบุคลากรสนับสนุนตามที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอที่จะดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งจัดให้
มีบรรณาธิการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายงานต่าง ๆ ทั้งในด้านเนื้อหาความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหาเทคนิคการนำเสนอรูปแบบของการรายงาน ตลอดจนตรวจทานคำผิดก่อนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อส่งมอบให้สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดบุคลากรสนับสนุนในการดำเนินโครงการ แสดงดังตารางที่ 5-3

ตารางที่ 5-3 บุคลากรสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ

| ลำดับ | ตำแหน่ง | รายชื่อ | คุณสมบัติตาม TOR | คุณสมบัติที่ยื่นข้อเสนอ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เจ้าหน้าที่ภาคสนาม -1 | นายเกียรติสิทธิ์ อินทร์นอก | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| 2 | เจ้าหน้าที่ภาคสนาม -2 | นายไตรเทพ ระบือพิณ | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 3 | เจ้าหน้าที่ภาคสนาม -3 | นางสาวปลายฟ้า บัววิชัยศิลป์ | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 4 | เจ้าหน้าที่ภาคสนาม -4 | นายอนันทชัย บุญชุ่ม | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| 5 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -1 | นางสาวกัญญาวีร์ ทองขาว | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา |

ตารางที่ 5-3 บุคลากรสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ตำแหน่ง | รายชื่อ | คุณสมบัติตาม TOR | คุณสมบัติที่ยื่นข้อเสนอ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -2 | นางสาวจิราพร สีสุกใส | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 7 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -3 | นางสาวพานทอง สงบใจ | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 8 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -4 | นายนนทพัทธ์ วิวัฒนะชัยแสง | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 9 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -5 | นางสาวณัฐธิดา แซ่ลู่ | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 10 | เลขานุการโครงการ | นางสาวก่อบุญ พรลักษณ์ | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |

รูปที่ 5-2 แผนผังบริหารโครงการ

ตารางที่ 5-4 การจำแนกหน้าที่และลักษณะงานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาหลักในโครงการ

ตารางที่ 5-5 การจำแนกหน้าที่และลักษณะงานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาหลักในโครงการ