# **บทที่ 3**

# **ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร**

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและประมวลผล นำเข้าระบบ Roadnet ทำการรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากแขวงทางหลวง (QC5) โดยในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 นำส่งข้อมูลระยะทางทั้งสิ้น 5,128.932 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาได้แยกข้อมูลตามพื้นที่สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง แสดงดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1

| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงานทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวงทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางแผนสำรวจ(กิโลเมตร)** | **ระยะทางนำส่งครั้งที่ 1****(กิโลเมตร)** | **ระยะทางนำส่งครั้งที่ 2****(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง****นำส่งรวมทั้งสิ้น(กิโลเมตร)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 420 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | 409.165 | 198.066 | - | 198.066 |
| 2 | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | 459.673 | 336.162 | - | 336.162 |
| 3 | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | 431.791 | 182.217 | 187.119 | 369.336 |
| 4 | 426 | ขท.ระยอง | 449.707 | 437.213 | - | 437.213 |
| 5 | 423 | ขท.จันทบุรี | 315.711 | 101.656 | 111.713 | 213.369 |
| 6 | 425 | ขท.ตราด | 527.982 | 458.087 | 43.772 | 501.859 |
| 7 | 410 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 411 | ขท.กรุงเทพ | 94.786 | 73.340 | - | 73.340 |
| 8 | 419 | ขท.ธนบุรี | 212.762 | 195.058 | - | 195.058 |
| 9 | 417 | ขท.สมุทรปราการ | 292.350 | 147.049 | 73.674 | 220.723 |
| 10 | 415 | ขท.สมุทรสาคร | 232.203 | 200.806 | - | 200.806 |
| 11 | 418 | ขท.นนทบุรี | 133.820 | 118.017 | - | 118.017 |
| 12 | 416 | ขท.ปทุมธานี | 178.271 | 129.112 | 21.920 | 155.312 |
| 13 | 414 | ขท.นครนายก | 184.508 | 77.683 | 77.629 | 155.312 |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงานทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวงทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทางแผนสำรวจ(กิโลเมตร)** | **ระยะทางนำส่งครั้งที่ 1****(กิโลเมตร)** | **ระยะทางนำส่งครั้งที่ 2****(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง****นำส่งรวมทั้งสิ้น(กิโลเมตร)** |
| 14 | 330 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 336 | ขท.นครปฐม | 241.721 | 124.475 | - | 124.475 |
| 15 | 335 | ขท.ราชบุรี | 151.651 | 141.774 | - | 141.774 |
| 16 | 337 | สมุทรสงคราม | 325.807 | 249.711 | - | 249.711 |
| 17 | 610 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | 465.710 | 128.655 | - | 128.655 |
| 18 | 618 | ขท.ปราจีนบุรี | 382.249 | 37.667 | - | 37.667 |
| 19 | 152 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 517 | ขท.กำแพงเพชร | 220.200 | 223.400 | - | 223.400 |
| 20 | 512 | ขท.ตากที่ 1 | 412.477 | 404.066 | - | 404.066 |
| 21 | 513 | ขท.สุโขทัย | 131.785 | 129.015 | - | 129.015 |
| 22 | 514 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | 145.349 | 120.933 | - | 120.933 |
| 23 | 520 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 524 | ขท.ลำพูน | 81.348 | 88.307 | - | 88.307 |
| 24 | 527 | ขท.เชียงใหม่ที่ 3 | 63.074 | 62.117 | - | 62.117 |
| 25 | 528 | ขท.ลำปางที่ 2 | 250.806 | 248.519 | - | 248.519 |
| **รวมระยะทางรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1** | **4,613.105** | **515.827** | **5,128.932** |