# **บทที่ 4**

# **ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร**

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและประมวลผล นำเข้าระบบ Roadnet ทำการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากแขวงทางหลวง (QC5) โดยในรายงานขั้นกลาง นำส่งข้อมูลระยะทางทั้งสิ้น 15,117.381 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาได้แยกข้อมูลตามพื้นที่สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานขั้นกลาง (Interim Report)

| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงาน ทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวง ทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง**  **นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร)** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 1** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 520 | สำนักงานทางหลวงที่ 1  (เชียงใหม่) | 522 | ขท.เชียงใหม่ที่ 2 | 417.845 | 243.798 | - | 243.798 | ยืนยันนำส่งงวด งาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 2 | 523 | ขท.ลำปางที่ 1 | 578.631 | 450.660 | - | 450.660 | ยืนยันนำส่งงวด งาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 3 | 524 | ขท.ลำพูน | 81.348 | 88.307 | - | 88.307 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 4 | 527 | ขท.เชียงใหม่ที่ 3 | 63.074 | 62.117 | - | 62.117 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 5 | 528 | ขท.ลำปางที่ 2 | 277.787 | 248.519 | - | 248.519 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 6 | 530 | สำนักงานทางหลวงที่ 2  (แพร่) | 533 | ขท.เชียงรายที่ 1 | 445.987 | 414.906 | - | 414.906 | ยืนยันนำส่งงวด งาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 7 | 535 | ขท.พะเยา | 188.646 | 186.871 | - | 186.871 | ยืนยันนำส่งงวด งาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 8 | 536 | ขท.น่านที่ 1 | 134.448 | 115.385 | - | 115.385 | ยืนยันนำส่งงวด งาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 9 | 537 | ขท.เชียงรายที่ 2 | 151.395 | 161.674 | - | 161.674 | ยืนยันนำส่งงวด งาน Interim ครั้งนี้ | - |

ตารางที่ 4-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงาน ทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวง ทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง**  **นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร)** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 1** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 640 | สำนักงานทางหลวงที่ 3  (สกลนคร) | 641 | ขท.สกลนครที่ 1 | 203.327 | 55.153 | - | 55.153 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 11 | 152 | สำนักงานทางหลวงที่ 4  (ตาก) | 512 | ขท.ตากที่ 1 | 477.135 | 404.066 | - | 404.066 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 12 | 513 | ขท.สุโขทัย | 243.633 | 129.015 | - | 129.015 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 13 | 514 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | 146.579 | 120.933 | - | 120.933 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 14 | 517 | ขท.กำแพงเพชร | 220.200 | 223.400 | - | 223.400 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 15 | 510 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 519 | ขท.พิจิตร | 186.023 | 194.845 | - | 194.845 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 16 | 557 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1 | 401.527 | 153.751 | - | 153.751 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 17 | 620 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 626 | ขท.ชัยภูมิ | 297.953 | 82.768 | - | 82.768 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 18 | 627 | ขท.ขอนแก่นที่ 2  (ชุมแพ) | 274.368 | 80.547 | - | 80.547 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 19 | 628 | ขท.ขอนแก่นที่ 3  (บ้านไผ่) | 333.082 | 121.510 | - | 121.510 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |

ตารางที่ 4-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงาน ทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวง ทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง**  **นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร)** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 1** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 2** |
| 20 | 155 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 635 | ขท.ร้อยเอ็ด | 591.078 | 333.470 | - | 333.470 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 21 | 647 | ขท.กาฬสินธุ์ | 407.235 | 177.528 | - | 177.528 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 22 | 630 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 615 | ขท.สุรินทร์ | 423.245 | 240.937 | - | 240.937 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 23 | 610 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | 465.710 | 128.655 | - | 128.655 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 24 | 612 | ขท.นครราชสีมาที่ 2 | 460.847 | 142.946 | - | 142.946 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 25 | 614 | ขท.นครราชสีมาที่ 3 | 575.075 | 37.667 | - | 37.667 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 26 | 430 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 431 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | 456.412 | 449.704 | 19.086 | 468.790 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 27 | 432 | ขท.สระบุรี | 459.985 | 61.872 | 239.587 | 301.459 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 28 | 433 | ขท.สิงห์บุรี | 416.873 | 423.429 | - | 423.429 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 29 | 435 | ขท.ลพบุรีที่ 2  (ลำนารายณ์) | 297.555 | 244.457 | 68.973 | 313.430 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |

ตารางที่ 4-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงาน ทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวง ทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง**  **นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร)** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 1** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 2** |
| 30 | 440 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 441 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 | 664.693 | 677.449 | - | 677.449 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 31 | 445 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 2  (อู่ทอง) | 339.632 | 336.461 | - | 336.461 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 32 | 446 | ขท.ชัยนาท | 370.871 | 373.050 | - | 373.050 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 33 | 447 | ขท.อุทัยธานี | 8.876 | 8.916 | - | 8.916 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 34 | 448 | ขท.อ่างทอง | 385.985 | 377.720 | - | 377.720 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 35 | 410 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) | 411 | ขท.กรุงเทพ | 94.786 | 73.340 | 64.526 | 137.866 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ |
| 36 | 413 | ขท.อยุธยา | 596.931 | 197.041 | 279.055 | 476.096 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 37 | 414 | ขท.นครนายก | 184.508 | 77.683 | 77.629 | 155.312 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 38 | 415 | ขท.สมุทรสาคร | 232.203 | 200.806 | - | 200.806 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 39 | 416 | ขท.ปทุมธานี | 178.271 | 129.112 | 21.920 | 151.032 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |

ตารางที่ 4-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงาน ทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวง ทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง**  **นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร)** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 1** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 2** |
| 40 |  |  | 417 | ขท.สมุทรปราการ | 292.350 | 147.049 | 73.674 | 220.723 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 41 | 418 | ขท.นนทบุรี | 133.820 | 118.017 | 20.400 | 138.417 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ |
| 42 | 419 | ขท.ธนบุรี | 212.762 | 195.058 | 17.888 | 212.946 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ |
| 43 | 420 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | 409.165 | 198.066 | 218.131 | 416.197 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ |
| 44 | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | 459.673 | 336.162 | - | 336.162 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 45 | 423 | ขท.จันทบุรี | 315.711 | 101.656 | 111.713 | 213.369 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 46 | 425 | ขท.ตราด | 527.982 | 458.087 | 43.772 | 501.859 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 47 | 426 | ขท.ระยอง | 449.707 | 437.213 | - | 437.213 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 48 | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | 431.791 | 182.217 | 187.119 | 369.336 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |

ตารางที่ 4-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงาน ทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวง ทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง**  **นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร)** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 1** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 2** |
| 49 | 330 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 332 | ขท.ชุมพร | 433.001 | 344.451 | - | 344.451 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 50 | 333 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์  (หัวหิน) | 544.274 | 444.192 | - | 444.192 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 51 | 335 | ขท.ราชบุรี | 151.651 | 141.774 | 18.763 | 160.537 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ |
| 52 | 336 | ขท.นครปฐม | 241.721 | 124.475 | 62.833 | 187.308 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ |
| 53 | 337 | ขท.สมุทรสงคราม | 325.807 | 249.711 | - | 249.711 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 54 | 338 | ขท.เพชรบุรี | 339.072 | 284.331 | 128.512 | 412.843 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 55 | 320 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 314 | ขท.พัทลุง | 467.804 | 243.786 | - | 243.786 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 56 | 326 | ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 373.286 | 213.160 | - | 213.160 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 57 | 328 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 152.792 | 138.017 | - | 138.017 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 58 | 329 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 212.776 | 207.854 | - | 207.854 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |

ตารางที่ 4-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รหัสสำนักงาน ทางหลวง** | **ชื่อสำนักงานทางหลวง** | **รหัสแขวง ทางหลวง** | **ชื่อแขวงทางหลวง** | **ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2**  **(กิโลเมตร)** | **ระยะทาง**  **นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร)** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 1** | **สถานะ นำส่งครั้งที่ 2** |
| 59 | 156 | สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) | 322 | ขท.ตรัง | 220.080 | 136.237 | - | 136.237 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 60 | 323 | ขท.กระบี่ | 378.533 | 256.203 | - | 256.203 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 61 | 310 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 311 | ขท.สงขลาที่ 1 | 268.158 | 88.977 | - | 88.977 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| 62 | 319 | ขท.สงขลาที่ 2  (นาหม่อม) | 250.425 | 186.639 | - | 186.639 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Interim ครั้งนี้ | - |
| **รวมระยะทางรายงานขั้นกลาง** | | | | | | **13,463.800** | **1,653.581** | **15,117.381** |