# บทที่ 4

# แผนการดำเนินการสำรวจ

## 4.1 แผนการดำเนินการสำรวจ

แผนการดำเนินการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียม  
แบบจลน์ (RTK GNSS Network) ปี 2567 ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก), สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก), สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์), สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น), สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี), สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี), สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพมหานคร), สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์), สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) และพื้นที่ส่วนกลาง 4 แห่ง ได้แก่ 1. ที่ตั้ง  
กรมทางหลวงฝั่งถนนศรีอยุธยา 2. ที่ตั้งกรมทางหลวงฝั่งถนนพระราม 6 3. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) 4. สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวง ให้ครบถ้วน จำนวน 566 แปลง

แผนการดำเนินการสำรวจ จะแบ่งออกเป็น 2 รอบรายงาน ได้แก่ รายงานขั้นกลาง (Interim Report) และร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) โดยรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จะมีการรวบรวม และนำเข้าข้อมูลสำรวจทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทาง สะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง และร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จะมีการนำเข้าข้อมูลสำรวจทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทาง สะสมไม่น้อยกว่า 550 แปลง

### 4.1.1 แผนการดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ฉบับรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวนสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง

การดำเนินการสำรวจในรอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวนสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง ที่ปรึกษาได้กำหนดพื้นที่สำนักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง โดยเป็นแปลงที่ดินที่ยังไม่ได้สำรวจ จำนวน 222 แปลง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง การสำรวจของรอบรายงาน  
ขั้นกลาง (Interim Report)

| **ลำดับ** | **สำนักงานทางหลวง / แขวงทางหลวง** | **จำนวนแปลง** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ทั้งหมด** | **สำรวจแล้ว** | **ยังไม่สำรวจ** |
| 1 | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 68 | 21 | 47 |
| 2 | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 | 46 | 13 | 33 |
| 3 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 38 | 14 | 24 |
| 4 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 | 36 | 12 | 24 |
| 5 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 | 39 | 2 | 37 |
| 6 | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 4 | 2 | 2 |
| 7 | แขวงทางหลวงสมุุทรปราการ | 4 | 3 | 1 |
| 8 | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 8 | 7 | 1 |
| 9 | แขวงทางหลวงอยุธยา | 12 | 5 | 7 |
| 10 | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 2 | 1 | 1 |
| 11 | แขวงทางหลวงธนบุรี | 4 | 3 | 1 |
| 12 | สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 2 | 1 | 1 |
| 13 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 55 | 20 | 35 |
| 14 | แขวงทางหลวงราชบุรี | 11 | 7 | 4 |
| 15 | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 8 | 7 | 1 |
| 16 | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 8 | 7 | 1 |
| 17 | แขวงทางหลวงชุมพร | 31 | 29 | 2 |
| **รวม** | | **376** | **154** | **222** |

จากตารางที่ 4-1 นำแสดงแผนที่การกระจายตัวของตำแหน่งแปลงสำรวจได้ดังรูปที่ 4-1   
และแผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) แสดงดังตารางที่ 4-2

A map of the country

Description automatically generated

รูปที่ 4-1 แผนที่แสดงตำแหน่งการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง   
รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report)

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูณ์)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | 0550-0554-01493 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 1+880 | 2+030 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 13 ก.ย. 67 |  |
| 2 | 0550-0554-01496 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 10+080 | 10+280 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 13 ก.ย. 67 |  |
| 3 | 0550-0554-01502 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 15+730 | 15+800 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 13 ก.ย. 67 |  |
| 4 | 0550-0554-01467 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 355+070 | 355+230 | ขวาทาง |  | 12 ก.ย. 67 |  |
| 5 | 0550-0554-01469 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 355+372 | 355+622 | ขวาทาง | ปลูกป่า | 12 ก.ย. 67 |  |
| 6 | 0550-0554-01468 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 358+837 | 358+932 | ขวาทาง | ปลูกป่า | 12 ก.ย. 67 |  |
| 7 | 0550-0554-01470 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 360+139 | 360+234 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 12 ก.ย. 67 |  |
| 8 | 0550-0554-01471 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 363+447 | 364+527 | ขวาทาง | ปลูกป่ากระถินณรงค์ | 12 ก.ย. 67 |  |
| 9 | 0550-0554-01472 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 369+365 | 369+445 | ขวาทาง | ปลูกป่าต้นขี้เหล็ก | 12 ก.ย. 67 |  |
| 10 | 0550-0554-01473 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 373+195 | 373+315 | ซ้ายทาง | ปลูกป่าไผ่ | 12 ก.ย. 67 |  |
| 11 | 0550-0554-01474 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 377+949 | 378+029 | ซ้ายทาง | ปลูกป่าไม้สัก | 16 ก.ย. 67 |  |
| 12 | 0550-0554-01475 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 382+761 | 382+811 | ซ้ายทาง | ปลูกป่าไม้สัก | 16 ก.ย. 67 |  |
| 13 | 0550-0554-01486 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 387+880 | 387+960 | ขวาทาง | ปลูกป่าไม้สัก | 16 ก.ย. 67 |  |
| 14 | 0550-0554-01485 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 395+055 | 395+215 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดฯเชียงคาน | 16 ก.ย. 67 |  |
| 15 | 0550-0554-01492 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 6+270 | 6+400 | ขวาทาง | ปลูกป่า | 13 ก.ย. 67 |  |
| 16 | 0550-0554-01495 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเชียงคาน | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 8+440 | 8+590 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 13 ก.ย. 67 |  |
| 17 | 0550-0554-01498 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 14+865 | 14+980 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางห้วยม่วง ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน | 13 ก.ย. 67 |  |
| 18 | 0550-0554-01459 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 335+417 | 335+717 | ขวาทาง | เป็นสวนป่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 19 | 0550-0554-04439 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 338+095 | 338+175 | ขวาทาง | ปลูกป่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 20 | 0550-0554-01476 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 392+879 | 392+949 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 21 | 0550-0554-01497 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 396+878 | 397+038 | ขวาทาง | ปลูกป่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 22 | 0550-0554-01482 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 401+127 | 401+207 | ขวาทาง | ปลูกป่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 23 | 0550-0554-01483 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 401+127 | 401+337 | ขวาทาง | ปลูกป่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 24 | 0550-0554-01481 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 407+012 | 407+092 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 17 ก.ย. 67 |  |
| 25 | 0550-0554-01479 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 409+834 | 409+874 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 17 ก.ย. 67 |  |
| 26 | 0550-0554-01478 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 411+754 | 411+824 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 17 ก.ย. 67 |  |
| 27 | 0550-0554-01501 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 411+789 | 411+834 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 17 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0550-0554-01500 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 5+745 | 5+885 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 17 ก.ย. 67 |  |
| 29 | 0550-0554-01494 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯเลย | เลย | 2108 | 101 | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 5+765 | 5+885 | ขวาทาง | ปลูกปา | 17 ก.ย. 67 |  |
| 30 | 0550-0554-01490 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯปากชม | เลย | 211 | 202 | ปากชม - เชียงคาน | 148+041 | 148+191 | ขวาทาง | เป็นป่าตามธรรมชาติ | 16 ก.ย. 67 |  |
| 31 | 0550-0554-01491 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯปากชม | เลย | 211 | 202 | ปากชม - เชียงคาน | 148+258 | 148+468 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดฯปากชม | 16 ก.ย. 67 |  |
| 32 | 0550-0554-01484 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯปากชม | เลย | 2108 | 102 | ชมเจริญ - ปากชม | 40+950 | 41+250 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 16 ก.ย. 67 |  |
| 33 | 0550-0554-01438 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯภูกระดึง | เลย | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 268+301 | 268+701 | ขวาทาง |  | 20 ก.ย. 67 |  |
| 34 | 0550-0554-01440 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯภูกระดึง | เลย | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 268+901 | 268+991 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 20 ก.ย. 67 |  |
| 35 | 0550-0554-01441 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯภูกระดึง | เลย | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 269+301 | 269+701 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 20 ก.ย. 67 |  |
| 36 | 0550-0554-01442 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯภูกระดึง | เลย | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 272+701 | 272+771 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 20 ก.ย. 67 |  |
| 37 | 0550-0554-04441 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯภูกระดึง | เลย | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 274+701 | 274+791 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 20 ก.ย. 67 |  |
| 38 | 0550-0554-04443 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯภูกระดึง | เลย | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 276+001 | 275+051 | ซ้ายทาง |  | 20 ก.ย. 67 |  |
| 39 | 0550-0554-01489 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯวังสะพุง | เลย | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 111+519 | 111+719 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 19 ก.ย. 67 |  |
| 40 | 0550-0554-01488 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯวังสะพุง | เลย | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 116+500 | 116+700 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง ติดเขตทาง | 19 ก.ย. 67 |  |
| 41 | 0550-0554-01487 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯวังสะพุง | เลย | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 117+721 | 117+841 | ขวาทาง | สถานที่เก็บ/กองวัสดุงานทางหมวดการทางวังสะพุง | 19 ก.ย. 67 |  |
| 42 | 0550-0554-04442 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯวังสะพุง | เลย | 2140 | 100 | วังสะพุง - นาหลวง | 21+114 | 21+254 | ขวาทาง |  | 19 ก.ย. 67 |  |
| 43 | 0550-0554-04451 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯวังสะพุง | เลย | 2016 | 100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 7+170 | 7+250 | ซ้ายทาง | ใช้ประโยชน์ปลูกสร้าง | 19 ก.ย. 67 |  |
| 44 | 0550-0554-04444 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯหนองหิน | เลย | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 299+345 | 299+843 | ซ้ายทาง |  | 19 ก.ย. 67 |  |
| 45 | 0550-0554-04445 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯหนองหิน | เลย | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 301+127 | 301+207 | ขวาทาง |  | 19 ก.ย. 67 |  |
| 46 | 0550-0554-04446 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯหนองหิน | เลย | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 304+294 | 304+397 | ซ้ายทาง |  | 19 ก.ย. 67 |  |
| 47 | 0550-0554-01463 | ขท.เลยที่ 1 | หมวดฯหนองหิน | เลย | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 314+632 | 314+712 | ขวาทาง |  | 19 ก.ย. 67 |  |
| 48 | 0550-0555-02745 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโคกงาม | เลย | 2294 | 100 | แก่งไฮ - ห้วยติ้ว | 6+091 | 6+241 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทางและปลูกสวนป่า | 6 ก.ย. 67 |  |
| 49 | 0550-0555-01522 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 304+149 | 303+749 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 5 ก.ย. 67 |  |
| 50 | 0550-0555-01521 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 306+877 | 306+677 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 5 ก.ย. 67 |  |
| 51 | 0550-0555-01519 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 315+299 | 315+149 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทางและปลูกสวนป่า | 5 ก.ย. 67 |  |
| 52 | 0550-0555-01518 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 317+874 | 317+774 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทางและปลูกสวนป่า | 5 ก.ย. 67 |  |
| 53 | 0550-0555-01516 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 319+567 | 319+447 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทางและปลูกสวนป่า | 5 ก.ย. 67 |  |
| 54 | 0550-0555-01517 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 319+567 | 319+724 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทางและปลูกสวนป่า | 5 ก.ย. 67 |  |
| 55 | 0550-0555-01514 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 324+124 | 324+024 | ขวาทาง | กองวัสดุงานและปลูกสวนป่า | 5 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 0550-0555-01513 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 324+874 | 324+674 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทางแและปลูกสวนป่า | 5 ก.ย. 67 |  |
| 57 | 0550-0555-01512 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯโป่งชี | เลย | 21 | 601 | ด่านดู่ - โคกงาม | 335+744 | 335+544 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทางและปลูกสวนป่า | 6 ก.ย. 67 |  |
| 58 | 0550-0555-01524 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯด่านซ้าย | เลย | 1268 | 100 | เหมืองแพร่ - นาเจริญ | 0+800 | 0+975 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 59 | 0550-0555-01527 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯด่านซ้าย | เลย | 2013 | 101 | บ้านแยง - น้ำเทิน | 0+853 | 0+962 | ซ้ายทาง | เป็นที่กองวัสดุงานทางและบ้านพักคนงาน | 6 ก.ย. 67 |  |
| 60 | 0550-0555-01526 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯด่านซ้าย | เลย | 2013 | 101 | บ้านแยง - น้ำเทิน | 0+853 | 1+001 | ขวาทาง | เป็นที่กองวัสดุงานทาง | 6 ก.ย. 67 |  |
| 61 | 0550-0555-01529 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯด่านซ้าย | เลย | 2113 | 100 | ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ | 1+161 | 1+339 | ซ้ายทาง | สวนริมทาง''รัชมังคลาภิเษก" | 6 ก.ย. 67 |  |
| 62 | 0550-0555-01530 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯด่านซ้าย | เลย | 2113 | 100 | ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ | 10+366 | 10+713 | ขวาทาง | กองวัสดุบำรุงทางและปลูกสวนป่า | 6 ก.ย. 67 |  |
| 63 | 0550-0555-01531 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯด่านซ้าย | เลย | 2113 | 100 | ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ | 28+860 | 29+020 | ขวาทาง | กองวัสดุบำรุงทางและปลูกสวนป่า | 9 ก.ย. 67 |  |
| 64 | 0550-0555-01525 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯด่านซ้าย | เลย | 1268 | 100 | เหมืองแพร่ - นาเจริญ | 8+773 | 9+037 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดการทางนาแห้ว | 9 ก.ย. 67 |  |
| 65 | 0550-0555-01539 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 12+400 | 12+560 | ซ้ายทาง | ปลูกสร้าง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 66 | 0550-0555-01540 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 15+989 | 16+128 | ซ้ายทาง | ปลูกสร้าง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 67 | 0550-0555-01541 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 18+441 | 18+521 | ซ้ายทาง | ปลูกสร้าง | 10 ก.ย. 67 |  |
| 68 | 0550-0555-01542 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 21+854 | 21+934 | ขวาทาง | ปลูกสร้าง | 10 ก.ย. 67 |  |
| 69 | 0550-0555-01533 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 5+250 | 5+400 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรังติดเขตทาง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 70 | 0550-0555-01534 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 5+666 | 5+746 | ซ้ายทาง | ปลูกสร้าง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 71 | 0550-0555-01535 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 7+040 | 7+140 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรังติดเขตทาง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 72 | 0550-0555-01536 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 8+300 | 8+380 | ซ้ายทาง | ปลูกสร้าง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 73 | 0550-0555-01537 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 8+380 | 8+472 | ซ้ายทาง | ปลูกสร้าง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 74 | 0550-0555-01538 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯปากภู | เลย | 2115 | 101 | ปากภู - โคกใหญ่ | 9+400 | 9+500 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรังติดเขตทาง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 75 | 0550-0555-01546 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯภูเรือ | เลย | 2479 | 102 | น้ำแคม - ปากคาน | 13+017 | 13+167 | ขวาทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดฯน้ำแคม(เดิม) | 10 ก.ย. 67 |  |
| 76 | 0550-0555-01547 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯภูเรือ | เลย | 2479 | 102 | น้ำแคม - ปากคาน | 14+280 | 14+430 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 10 ก.ย. 67 |  |
| 77 | 0550-0555-01548 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯภูเรือ | เลย | 2479 | 102 | น้ำแคม - ปากคาน | 14+280 | 14+480 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 10 ก.ย. 67 |  |
| 78 | 0550-0555-01543 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯภูเรือ | เลย | 2115 | 102 | โคกใหญ่ - ปากห้วย | 37+000 | 37+127 | ซ้ายทาง | ปลูกสร้าง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 79 | 0550-0555-01544 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯภูเรือ | เลย | 2115 | 102 | โคกใหญ่ - ปากห้วย | 37+500 | 37+740 | ขวาทาง | ปลูกสร้าง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 80 | 0550-0555-01545 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | หมวดฯภูเรือ | เลย | 2195 | 102 | ปากคาน - อาฮี | 51+400 | 51+400 | ขวาทาง | ปลูกสร้าง | 10 ก.ย. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 81 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯเชียงยืน | ขอนแก่น | 2322 | 201 | โคกสูง - หนองกุงใหญ่ | 73+540 | 73+730 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง หน่วยงานบ้านหัวฝาย(เดิม) | 19 ก.ย. 67 |  |
| 82 | 0620-0621-01892 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯกระนวน | ขอนแก่น | 2322 | 202 | หนองกุงใหญ่ - กุดจิก | 88+921 | 89+042 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางกระนวน ที่ตั้งสำนักงานหมวดฯ กระนวน | 19 ก.ย. 67 |  |
| 83 | 0620-0621-01890 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2109 | 100 | คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ | 0+003 | 0+250 | ขวาทาง | สำนักงานหมวดทางหลวงอุบลรัตน์ (เก่า) | 20 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 0620-0621-01865 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 366+682 | 367+662 | ขวาทาง | สำนักงานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ขอใช้ | 20 ก.ย. 67 |  |
| 85 | 0620-0621-01866 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 366+682 | 367+662 | ซ้ายทาง | สำนักงานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ขอใช้ | 20 ก.ย. 67 |  |
| 86 | 0620-0621-01867 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 369+081 | 369+187 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 20 ก.ย. 67 |  |
| 87 | 0620-0621-01868 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 371+087 | 371+287 | ซ้ายทาง | เป็นพื้นที่ที่มีตำรวจทางหลวงใช้เป็นตู้บริการ และเทศบาลน้ำพองขอใช้เป็นศูนย์บริการประชา | 20 ก.ย. 67 |  |
| 88 | 0620-0621-01869 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 374+527 | 375+027 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 20 ก.ย. 67 |  |
| 89 | 0620-0621-01871 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 377+191 | 377+618 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 20 ก.ย. 67 |  |
| 90 | 0620-0621-01872 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 377+618 | 378+018 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 20 ก.ย. 67 |  |
| 91 | 0620-0621-01875 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 380+282 | 380+482 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 20 ก.ย. 67 |  |
| 92 | 0620-0621-01877 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 382+381 | 382+581 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 20 ก.ย. 67 |  |
| 93 | 0620-0621-01879 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 385+322 | 385+494 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 94 | 0620-0621-01881 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+270 | 387+670 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 95 | 0620-0621-01880 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+416 | 387+616 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 96 | 0620-0621-01883 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+670 | 387+770 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 97 | 0620-0621-01882 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | ขอนแก่น | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+821 | 388+221 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 98 | 0620-0621-01885 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | อุดรธานี | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 389+005 | 389+205 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 99 | 0620-0621-01884 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | อุดรธานี | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 389+758 | 389+958 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 100 | 0620-0621-01886 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯน้ำพอง | อุดรธานี | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 391+562 | 392+062 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 101 | 0620-0621-01893 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯพระลับ | ขอนแก่น | 2183 | 102 | โคกท่า - ท่าหิน | 24+145 | 24+253 | ขวาทาง | ที่ว่าง หน่วยงานบ้านโคกท่า | 19 ก.ย. 67 |  |
| 102 | 0620-0621-01894 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯพระลับ | ขอนแก่น | 2183 | 102 | โคกท่า - ท่าหิน | 24+199 | 24+291 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 19 ก.ย. 67 |  |
| 103 | 0620-0621-01888 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯพระลับ | ขอนแก่น | 2 | 501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 327+771 | 327+901 | ขวาทาง | ที่ว่าง โอนมอบสายทางให้อบต.เมืองเก่า | 19 ก.ย. 67 |  |
| 104 | 0620-0621-01887 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | หมวดฯศิลา | ขอนแก่น | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 540+362 | 540+362 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง แขวงฯ ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ส่งมอบสายทาง แต่ไม่ได้ส่งมอบเอกสารที่ดินคืน | 19 ก.ย. 67 |  |
| 105 | 0620-0627-04428 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯเกษตรสมบูรณ์ | ชัยภูมิ | 2055 | 100 | หนองสองห้อง - โคกสะอาด | 10+125 | 10+297 | ซ้ายทาง | ปลูกต้นไม้ | 18 ก.ย. 67 |  |
| 106 | 0620-0627-02003 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯเกษตรสมบูรณ์ | ชัยภูมิ | 2037 | 100 | ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ | 19+720 | 19+800 | ซ้ายทาง | ปลูกต้นไม้ | 17 ก.ย. 67 |  |
| 107 | 0620-0627-04432 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 207+157 | 207+237 | ขวาทาง | ปลูกต้นไม้ | 17 ก.ย. 67 |  |
| 108 | 0620-0627-04431 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 207+213 | 207+213 | ขวาทาง | ปลูกต้นไม้ | 17 ก.ย. 67 |  |
| 109 | 0620-0627-04427 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 214+398 | 214+538 | ขวาทาง | กองวัสดุ 0-3-91 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 17 ก.ย. 67 |  |
| 110 | 0620-0627-04433 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 214+398 | 214+538 | ซ้ายทาง | กองวัสดุ 4-1-50 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 17 ก.ย. 67 |  |
| 111 | 0620-0627-04435 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 214+398 | 214+538 | ขวาทาง | ปลูกต้นไม้ 31-1-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 17 ก.ย. 67 |

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 214+398 | 214+538 | ซ้ายทาง | ปลูกต้นไม้ 1-1-86 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 17 ก.ย. 67 |  |
| 113 | 0620-0627-04429 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 214+398 | 214+538 | ขวาทาง | ปลูกต้นไม้ 11-3-21 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 18 ก.ย. 67 |  |
| 114 | 0620-0627-04430 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ชัยภูมิ | 201 | 302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 214+535 | 214+535 | ซ้ายทาง | ที่ว่างเปล่า | 17 ก.ย. 67 |  |
| 115 | 0620-0627-04434 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ขอนแก่น | 201 | 303 | ท่าเดื่อ - ชุมแพ | 219+185 | 219+185 | ซ้ายทาง | ป่า 12-0-86 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 18 ก.ย. 67 |  |
| 116 | 0620-0627-04436 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯโนนหัน | ขอนแก่น | 201 | 303 | ท่าเดื่อ - ชุมแพ | 219+185 | 219+185 | ซ้ายทาง | ปลูกต้นไม้ 10-0-16 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 18 ก.ย. 67 |  |
| 117 | 0620-0627-03140 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 492+800 | 492+840 | ซ้ายทาง | ตลาดเทศบาล | 16 ก.ย. 67 |  |
| 118 | 0620-0627-03137 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 500+100 | 500+156 | ขวาทาง | ปลูกต้นไม้ | 13 ก.ย. 67 |  |
| 119 | 0620-0627-03143 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 504+100 | 504+200 | ขวาทาง | ป่า | 16 ก.ย. 67 |  |
| 120 | 0620-0627-03145 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 506+900 | 506+963 | ขวาทาง | ปลูกต้นไม้ | 16 ก.ย. 67 |  |
| 121 | 0620-0627-03147 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 511+500 | 511+500 | ขวาทาง | บ่ลูกรัง ปลูกต้นไม้ | 16 ก.ย. 67 |  |
| 122 | 0620-0627-01975 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 514+300 | 514+340 | ขวาทาง | บ่ลูกรัง ปลูกต้นไม้ | 13 ก.ย. 67 |  |
| 123 | 0620-0627-01970 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 523+000 | 523+200 | ซ้ายทาง | ป่า | 13 ก.ย. 67 |  |
| 124 | 0620-0627-03133 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 523+600 | 523+620 | ขวาทาง | กองวัสดุ | 13 ก.ย. 67 |  |
| 125 | 0620-0627-03138 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 530+000 | 530+000 | ซ้ายทาง | ปลูกต้นไม้ | 13 ก.ย. 67 |  |
| 126 | 0620-0627-03136 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 12 | 703 | หนองแก - บ้านฝาง | 531+400 | 531+720 | ขวาทาง | ปลูกต้นไม้ | 13 ก.ย. 67 |  |
| 127 | 0620-0627-04426 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองเรือ | ขอนแก่น | 2038 | 100 | กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน | 7+510 | 7+570 | ซ้ายทาง | กองวัสดุ | 16 ก.ย. 67 |  |
| 128 | 0620-0627-03132 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | หมวดฯหนองไผ่ | ขอนแก่น | 12 | 702 | ร่องแซง - หนองแก | 484+647 | 484+690 | ซ้ายทาง | ปลูกต้นไม้ | 16 ก.ย. 67 |  |
| 129 | 0620-0628-02052 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯชนบท | ขอนแก่น | 229 | 101 | บ้านไผ่ - มัญจาคีรี | 10+247 | 0+000 | ขวาทาง | เทศบาลตั้งเป็นโรงฆ่าสัตว์ | 11 ก.ย. 67 |  |
| 130 | 0620-0628-02054 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯชนบท | ขอนแก่น | 2199 | 100 | ชนบท - กุดรู | 4+400 | 4+600 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดฯ ชนบท | 11 ก.ย. 67 |  |
| 131 | 0620-0628-02049 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯชนบท | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า 148-3-3.4 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 11 ก.ย. 67 |  |
| 132 | 0620-0628-02050 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯชนบท | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  |  | ที่ว่างเป็นแอ่งน้ำขัง 0-1-69 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 11 ก.ย. 67 |  |
| 133 | 0620-0628-02051 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯชนบท | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า 55-0-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 11 ก.ย. 67 |  |
| 134 | 0620-0628-02028 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านแฮด | ขอนแก่น | 2 | 403 | บ้านไผ่ - ท่าพระ | 307+015 | 307+015 | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า | 12 ก.ย. 67 |  |
| 135 | 0620-0628-02030 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านแฮด | ขอนแก่น | 2 | 403 | บ้านไผ่ - ท่าพระ | 314+000 | 315+000 | ขวาทาง | บ่อลูกรังเก่า | 12 ก.ย. 67 |  |
| 136 | 0620-0628-02031 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านแฮด | ขอนแก่น | 2 | 403 | บ้านไผ่ - ท่าพระ | 314+825 | 314+825 | ขวาทาง | บ่อลูกรังเก่า | 12 ก.ย. 67 |  |
| 137 | 0620-0628-02027 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านแฮด | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า 9-2-10.2 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 12 ก.ย. 67 |  |
| 138 | 0620-0628-02029 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านแฮด | อุดรธานี | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | หน่วยงานย่อย 4-0-27.8 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 12 ก.ย. 67 |  |
| 139 | 0620-0628-02032 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านแฮด | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | บ่อลูกรังเก่า 6-1-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 12 ก.ย. 67 |

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 0620-0628-02057 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 23 | 100 | บ้านไผ่ - ไพศาล | 12+600 | 12+709 | ขวาทาง | ที่ตั้งแขวงฯ | 10 ก.ย. 67 |  |
| 141 | 0620-0628-02033 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | มหาสารคาม | 23 | 201 | ไพศาล - บรบือ | 17+430 | 17+430 | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า 15-2-6 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ก.ย. 67 |  |
| 142 | 0620-0628-02035 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 23 | 201 | ไพศาล - บรบือ | 17+430 | 17+430 | ขวาทาง | ที่ว่าง 5-1-20.8 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ก.ย. 67 |  |
| 143 | 0620-0628-02036 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | มหาสารคาม | 23 | 201 | ไพศาล - บรบือ | 23+064 | 23+135 | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า | 10 ก.ย. 67 |  |
| 144 | 0620-0628-02037 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | มหาสารคาม | 23 | 201 | ไพศาล - บรบือ | 25+750 | 26+000 | ขวาทาง | ปลูกสวนป่าโคกก่อง | 10 ก.ย. 67 |  |
| 145 | 0620-0628-02024 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 2 | 402 | พล - บ้านไผ่ | 268+327 | 268+414 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางน้ำพอง และ บ้านพักคนงาน | 9 ก.ย. 67 |  |
| 146 | 0620-0628-02025 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 2 | 402 | พล - บ้านไผ่ | 272+094 | 272+164 | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า | 9 ก.ย. 67 |  |
| 147 | 0620-0628-02026 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 2 | 402 | พล - บ้านไผ่ | 280+340 | 280+416 | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า | 9 ก.ย. 67 |  |
| 148 | 0620-0628-02022 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 2 | 402 | พล - บ้านไผ่ | 286+580 | 286+920 | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า และ บ่อลูกรัง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 149 | 0620-0628-02021 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 2 | 402 | พล - บ้านไผ่ | 289+300 | 289+300 | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า และ รกร้าง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 150 | 0620-0628-02023 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 2 | 402 | พล - บ้านไผ่ | 291+000 | 291+000 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางโนนชัย | 9 ก.ย. 67 |  |
| 151 | 0620-0628-02034 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | มหาสารคาม | 23 | 100 | บ้านไผ่ - ไพศาล | 7+225 | 7+225 | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า | 10 ก.ย. 67 |  |
| 152 | 0620-0628-02055 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | บ่อลูกรังเก่า 54-0-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ก.ย. 67 |  |
| 153 | 0620-0628-02056 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | สวนป่าไมตรี 5-3-8.2 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ก.ย. 67 |  |
| 154 | 0620-0628-02053 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯพล | ขอนแก่น | 2065 | 100 | พล - ลำชี | 21+488 | 21+548 | ขวาทาง | ที่กองวัสดุงานทาง | 6 ก.ย. 67 |  |
| 155 | 0620-0628-02048 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯมัญจาคีรี | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ที่กองวัสดุงานทาง 19-3-17.71 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 11 ก.ย. 67 |  |
| 156 | 0620-0628-02039 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 2440 | 200 | ทางพาด - พล | 15+200 | 15+400 | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า 7-2-65.7 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 6 ก.ย. 67 |  |
| 157 | 0620-0628-02042 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า 8-0-88.9 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 5 ก.ย. 67 |  |
| 158 | 0620-0628-02043 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า 40-2-65.1 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 5 ก.ย. 67 |  |
| 159 | 0620-0628-02044 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | สวนป่าไผ่ 28-3-39.68 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 5 ก.ย. 67 |  |
| 160 | 0620-0628-02045 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า และ บ้านพักคนงาน 5-1-25.5 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 5 ก.ย. 67 |  |
| 161 | 0620-0628-02047 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | บุรีรัมย์ | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ที่กองวัสดุ และบ่อลูกรัง  146-3-48 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 5 ก.ย. 67 |  |
| 162 | 0620-0628-03037 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  |  | 8-8-56.9 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 5 ก.ย. 67 |  |
| 163 | 0620-0628-02038 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า 10-0-74.8 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 6 ก.ย. 67 |  |
| 164 | 0620-0628-02040 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | ปลูกสวนป่า 34-1-89.6 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 6 ก.ย. 67 |  |
| 165 | 0620-0628-02041 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | หมวดฯหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดฯ หนองสองห้อง 8-0-57.9 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 6 ก.ย. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 166 | 0410-0411-00492 | ขท.กรุงเทพ | หมวดฯดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 31 | 102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 26+246 | 26+266 | ซ้ายทาง | ตั้งอาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนยกระดับอุตราภิมุข  ใช้กองพัสดุและที่ทิ้งขยะ โฉนดเลขที่ 1213 | 6 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 0410-0419-02735 | | ขท.ธนบุรี | หมวดฯบางแค | กรุงเทพมหานคร | 9 | 102 | บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ | 21+800 | 21+900 |  | ที่ตั้งหมวดทางหลวงบางแค | 5 ก.ย. 67 |  |
| 168 | 0410-0418-00521 | | ขท.นนทบุรี | หมวดฯนนทบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดฯ นนทบุรี | 6 ก.ย. 67 |  |
| 169 | 0410-0416-02739 | | ขท.ปทุมธานี | หมวดฯปทุมธานี | ปทุมธานี | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอใช้ประโยชน์ | 6 ก.ย. 67 |  |
| 170 | 0410-0416-02737 | | ขท.ปทุมธานี | หมวดฯรังสิต | ปทุมธานี | 0 | 0 |  |  |  |  | แฟลตที่พักอาศัย | 6 ก.ย. 67 |  |
| 171 | 0410-0417-02692 | | ขท.สมุทรปราการ | หมวดฯบางปู | สมุทรปราการ | 3 | 104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 57+739 | 57+851 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางบางพลี (ชั่วคราว) | 5 ก.ย. 67 |  |
| 172 | 0410-0413-00692 | | ขท.อยุธยา | หมวดฯนครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | บ้านพักข้าราชการ | 10 ก.ย. 67 |  |
| 173 | 0410-0413-00501 | | ขท.อยุธยา | หมวดฯบางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | 32 | 101 | บางปะอิน - อยุธยา | 0+970 | 1+032 | ซ้ายทาง | ตั้งสำนักงานหมวดทางหลวงบางปะอิน (เดิม), บ้านพักราชการ, กองวัสดุ | 9 ก.ย. 67 |  |
| 174 | 0410-0413-00497 | | ขท.อยุธยา | หมวดฯวังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ตั้งอนุสาวรีย์พระสยามเทวาธิราช | 9 ก.ย. 67 |  |
| 175 | 0410-0413-00498 | | ขท.อยุธยา | หมวดฯวังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | เก็บกองวัสดุงานทาง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 176 | 0410-0413-02695 | | ขท.อยุธยา | หมวดฯวังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | เก็บกองวัสดุงานทาง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 177 | 0410-0413-02696 | | ขท.อยุธยา | หมวดฯวังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | เก็บกองวัสดุงานทาง | 9 ก.ย. 67 |  |
| 178 | 0410-0413-03562 | | ขท.อยุธยา | หมวดฯวังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | เก็บกองวัสดุงานทาง | 9 ก.ย. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 179 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | | ขท.เพชรบุรี | หมวดฯชะอำ | เพชรบุรี | 4 | 503 | หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ | 185+700 | 185+845 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดทางหลวงชะอำ | 12 ก.ย. 67 |  |
| 180 | 0330-0332-00391 | | ขท.ชุมพร | หมวดฯชุมพร | ชุมพร | 4 | 703 | วังครก - เสียบญวณ | 487+624 | 487+697 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงชุมพร (เดิม) | 25 ก.ย. 67 |  |
| 181 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | | ขท.ชุมพร | หมวดฯท่าแซะ | ชุมพร | 4 | 702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 462+319 | 462+390 | ขวาทาง | กองเก็บวัสดุ | 25 ก.ย. 67 |  |
| 182 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 336+520 | 336+600 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 19 ก.ย. 67 |  |
| 183 | 0330-0333-00413 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 346+313 | 346+433 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 19 ก.ย. 67 |  |
| 184 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 358+998 | 359+185 | ขวาทาง |  | 19 ก.ย. 67 |  |
| 185 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 361+975 | 362+175 | ขวาทาง |  | 19 ก.ย. 67 |  |
| 186 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 362+092 | 362+169 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 19 ก.ย. 67 |  |
| 187 | 0330-0333-00423 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 373+500 | 373+580 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 20 ก.ย. 67 |  |
| 188 | 0330-0333-00424 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 380+541 | 380+621 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 20 ก.ย. 67 |  |
| 189 | 0330-0333-00425 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 604 | ห้วยยาง - บางสะพาน | 384+307 | 384+387 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 20 ก.ย. 67 |  |
| 190 | 0330-0333-00426 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 386+241 | 386+321 | ซ้ายทาง | ว่างเปล่า | 23 ก.ย. 67 |  |
| 191 | 0330-0333-00428 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 386+373 | 386+479 | ขวาทาง | แหล่งทราย | 23 ก.ย. 67 |  |
| 192 | 0330-0333-00429 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 389+386 | 389+466 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 23 ก.ย. 67 |
| 193 | 0330-0333-00431 | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 399+257 | 399+337 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 23 ก.ย. 67 |
| 194 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 405+463 | 405+543 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 23 ก.ย. 67 |

ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 |  | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 409+020 | 409+100 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 196 | 0330-0333-00435 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 409+100 | 409+220 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 197 | 0330-0333-00436 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 409+160 | 409+275 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 198 | 0330-0333-00437 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 409+160 | 409+275 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 199 | 0330-0333-00438 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 411+636 | 411+796 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 200 | 0330-0333-00439 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 411+636 | 411+796 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 201 | 0330-0333-00440 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 605 | บางสะพาน - น้ำรอด | 412+593 | 412+673 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 202 | 0330-0333-00399 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 296+733 | 296+813 | ขวาทาง | ที่ดินปลูกสร้าง | 17 ก.ย. 67 |  |
| 203 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 297+713 | 299+713 | ซ้ายทาง | แหล่งลูกรังและหินปูน (เขาทุ่งกระต่ายขัง) | 17 ก.ย. 67 |  |
| 204 | 0330-0333-03626 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 299+901 | 299+981 | ขวาทาง | เป็นที่ดินปลูกสร้างไม่มีอาคารบ้านพัก (ด่านชั่งน้ำหนักขอใช้ เขาทุ่งกระต่ายขัง) | 17 ก.ย. 67 |  |
| 205 | 0330-0333-00401 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 306+370 | 307+896 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 17 ก.ย. 67 |  |
| 206 | 0330-0333-00404 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 311+063 | 311+183 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 17 ก.ย. 67 |  |
| 207 | 0330-0333-00405 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 316+539 | 316+619 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 208 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 321+018 | 321+218 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 209 | 0330-0333-00409 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 331+190 | 331+270 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 210 | 0330-0333-00407 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 603 | หนองหมู - ห้วยยาง | 334+920 | 335+120 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 18 ก.ย. 67 |  |
| 211 | 0330-0333-00443 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 |  |  |  |  | บ่อหินปูน (เขาคลองวาฬ) | 18 ก.ย. 67 |  |
| 212 | 0330-0333-00397 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 602 | วังยาว - หนองหมู | 253+638 | 253+638 | ขวาทาง | แหล่งลูกรังเขาโป่ง | 16 ก.ย. 67 |  |
| 213 | 0330-0333-00445 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 3218 | 100 | หัวหิน - โป่งแย้ | 2+950 | 3+050 | ขวาทาง | เป็นแหล่งลูกรัง | 16 ก.ย. 67 |  |
| 214 | 0330-0333-00446 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 |  |  |  |  | เป็นแหล่งลูกรัง | 13 ก.ย. 67 |  |
| 215 | 0330-0333-00447 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 |  |  |  |  | กองวัสดุ | 13 ก.ย. 67 |  |
| 216 | 0330-0333-03591 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | หมวดฯหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 |  |  |  |  | แหล่งวัสดุ | 13 ก.ย. 67 |  |
| 217 | 0330-0335-00458 | ขท.ราชบุรี | หมวดฯโพธาราม | ราชบุรี | 3291 | 102 | หนองหอย - เตาปูน | 22+207 | 22+290 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 218 | 0330-0335-00456 | ขท.ราชบุรี | หมวดฯสวนผึ้ง | ราชบุรี | 3208 | 102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 43+061 | 43+105 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงสวนผึ้ง(ใหม่) | 11 ก.ย. 67 |  |
| 219 | 0330-0335-03358 | ขท.ราชบุรี | หมวดฯสวนผึ้ง | ราชบุรี | 3208 | 102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 53+476 | 53+712 | ขวาทาง | สวนรัชมังคลาภิเษก | 11 ก.ย. 67 |  |
| 220 | 0330-0335-00461 | ขท.ราชบุรี | หมวดฯสวนผึ้ง | ราชบุรี | 3206 | 200 | ห้วยศาลา - จอมบึง | 69+325 | 69+507 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดฯ บ้านคา, กองวัสดุงานทาง | 11 ก.ย. 67 |  |
| 221 | 0330-0337-00479 | ขท.สมุทรสงคราม | หมวดฯห้วยชินสีห์ | สมุทรสงคราม | 3093 | 100 | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม | 20+420 | 20+420 | ซ้ายทาง | บ้านพักอาศัย (มีการโอนคืนแล้ว) | 12 ก.ย. 67 |  |
| 222 | 0330-0330-00333 |  |  | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 601 | ห้วยทรายใต้ - วังยาว | 216+000 | 217+000 |  | ที่ตั้งสำนักงานส่วนเครื่องจักรกล, สำนักงานส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์,  บ้านพัก, บ้านพักตำรวจ | 16 ก.ย. 67 |  |

### 4.1.2 แผนการดำเนินการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ฉบับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จำนวนสะสมไม่น้อยกว่า 550 แปลง

การดำเนินการสำรวจในรอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จำนวนสะสม  
ไม่น้อยกว่า 550 แปลง ที่ปรึกษาได้กำหนดพื้นที่สำนักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง โดยเป็นแปลงที่ดินที่ยังไม่ได้สำรวจ จำนวน 344 แปลง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-3


ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

| **ลำดับ** | **สำนักงานทางหลวง / แขวงทางหลวง** | **จำนวนแปลง** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ทั้งหมด** | **สำรวจแล้ว** | **ยังไม่สำรวจ** |
| 1 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 63 | 15 | 48 |
| 2 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 | 23 | 1 | 22 |
| 3 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 35 | 30 | 5 |
| 4 | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 20 | 11 | 9 |
| 5 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 | 19 | 13 | 6 |
| 7 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | แขวงทางหลวงพิจิตร | 18 | 10 | 8 |
| 10 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 37 | 13 | 24 |
| 11 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 | 53 | 22 | 31 |
| 12 | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 28 | 13 | 15 |
| 13 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 67 | 28 | 39 |
| 14 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 23 | 8 | 15 |
| 15 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 | 45 | 5 | 40 |
| 16 | สำนักทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 2 | 1 | 1 |
| 17 | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 17 | 14 | 3 |
| 18 | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 | 11 | 7 | 4 |

ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **สำนักงานทางหลวง / แขวงทางหลวง** | **จำนวนแปลง** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ทั้งหมด** | **สำรวจแล้ว** | **ยังไม่สำรวจ** |
| 19 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 26 | 20 | 6 |
| 20 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 | 37 | 33 | 4 |
| 21 | แขวงทางหลวงสระบุรี | 26 | 17 | 9 |
| 22 | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 6 | 3 | 3 |
| 23 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 9 | 8 | 1 |
| 24 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 | 14 | 10 | 4 |
| 25 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 20 | 11 | 9 |
| 26 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 6 | 3 | 3 |
| 27 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 13 | 12 | 1 |
| 28 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 | 11 | 10 | 1 |
| 29 | แขวงทางหลวงพัทลุง | 20 | 12 | 8 |
| 30 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 | 7 | 3 | 4 |
| 31 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 | 8 | 4 | 4 |
| 32 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 | 10 | 7 | 3 |
| 33 | ส่วนกลาง | 4 | 0 | 4 |
| **รวม** | | **711** | **367** | **344** |

จากตารางที่ 4-3 นำแสดงแผนที่การกระจายตัวของตำแหน่งแปลงสำรวจได้ แสดงดังรูปที่ 4-2และแผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) แสดงดังตารางที่ 4-**4**



รูปที่ 4-2 แผนที่แสดงตำแหน่งการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง   
รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **สำนักทางหลวงที่ 4 (ตาก)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | 0152-0517-00951 | ขท.กำแพงเพชร | หมวดฯโกสัมพีนคร | กำแพงเพชร | 1109 | 100 | วังเจ้า - โละโคะ | 19+100 | 19+600 | ขวาทาง | ใช้เป็นบ่อลูกรัง | 30 ต.ค. 67 |  |
| 2 | 0152-0517-00923 | ขท.กำแพงเพชร | หมวดฯนครชุม | กำแพงเพชร | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 439+548 | 439+678 | ซ้ายทาง | ที่พักสายตรวจ สภอ.ปากดง | 30 ต.ค. 67 |  |
| 3 | 0152-0517-00924 | ขท.กำแพงเพชร | หมวดฯนครชุม | กำแพงเพชร | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 443+012 | 443+512 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง,ปลูกตนไมโครงการเฉลิมพระเกียรติ | 30 ต.ค. 67 |  |
| 4 | 0152-0517-00929 | ขท.กำแพงเพชร | หมวดฯนครชุม | กำแพงเพชร | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 449+411 | 449+501 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง , แหล่งวัสดุ | 30 ต.ค. 67 |  |
| 5 | 0152-0517-00940 | ขท.กำแพงเพชร | หมวดฯนครชุม | กำแพงเพชร | 101 | 100 | นครชุม - น้ำดิบ | 9+333 | 9+833 | ขวาทาง | สำรองไว้ตั้งหรือขยายหน่วยงาน | 30 ต.ค. 67 |  |
| 6 | 0152-0512-00872 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่ท้อ | ตาก | 1108 | 100 | ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ | 11+584 | 11+826 | ขวาทาง | กองวัสดุ | 31 ต.ค. 67 |  |
| 7 | 0152-0512-00870 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่ท้อ | ตาก | 1108 | 100 | ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ | 11+825 | 12+000 | ซ้ายทาง | ใช้เป็นบ่อลูกรัง | 31 ต.ค. 67 |  |
| 8 | 0152-0512-00869 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่ท้อ | ตาก | 1108 | 100 | ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ | 4+630 | 4+930 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 31 ต.ค. 67 |  |
| 9 | 0152-0512-00863 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่ท้อ | ตาก | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 40+805 | 41+105 | ซ้ายทาง | กองวัสดุสร้างทาง | 31 ต.ค. 67 |  |
| 10 | 0152-0512-00862 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่ท้อ | ตาก | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 41+580 | 41+735 | ซ้ายทาง | ใช้เป็นแหล่งวัสดุสร้างทาง | 31 ต.ค. 67 |  |
| 11 | 0152-0512-00861 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่ท้อ | ตาก | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 58+000 | 58+305 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรัง ไม่มีบุคคลใดครอบครอง | 31 ต.ค. 67 |  |
| 12 | 0152-0512-00829 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 535+903 | 535+983 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 22 ต.ค. 67 |  |
| 13 | 0152-0512-00817 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 538+517 | 538+667 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 22 ต.ค. 67 |  |
| 14 | 0152-0512-00830 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 547+300 | 547+500 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 22 ต.ค. 67 |  |
| 15 | 0152-0512-00818 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 553+204 | 553+311 | ซ้ายทาง | บ้านพักพนักงาน | 24 ต.ค. 67 |  |
| 16 | 0152-0512-00819 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 553+617 | 554+417 | ขวาทาง | กองวสดุงานทาง | 24 ต.ค. 67 |  |
| 17 | 0152-0512-00826 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 557+617 | 558+317 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 24 ต.ค. 67 |  |
| 18 | 0152-0512-00827 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 557+617 | 558+317 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 24 ต.ค. 67 |  |
| 19 | 0152-0512-00831 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 565+028 | 565+628 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 24 ต.ค. 67 |  |
| 20 | 0152-0512-00832 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 565+028 | 565+628 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 24 ต.ค. 67 |  |
| 21 | 0152-0512-00833 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ลำปาง | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 566+628 | 567+228 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 25 ต.ค. 67 |  |
| 22 | 0152-0512-00823 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 570+117 | 570+517 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 25 ต.ค. 67 |  |
| 23 | 0152-0512-00824 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ตาก | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 571+417 | 571+567 | ขวาทาง | กองวัสดุ | 25 ต.ค. 67 |  |
| 24 | 0152-0512-00825 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯแม่สลิด | ลำปาง | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 574+941 | 575+091 | ซ้ายทาง | บ้านพักพนักงาน | 25 ต.ค. 67 |  |
| 25 | 0152-0512-00866 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1107 | 102 | หนองบัวเหนือ - ท่าปุย | 23+075 | 23+259 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 28 ต.ค. 67 |  |
| 26 | 0152-0512-00879 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 34+058 | 34+558 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 28 ต.ค. 67 |  |
| 27 | 0152-0512-00867 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1107 | 102 | หนองบัวเหนือ - ท่าปุย | 40+474 | 40+674 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 25 ต.ค. 67 |  |
| 28 | 0152-0512-00878 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 46+726 | 46+778 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 28 ต.ค. 67 |  |
| 29 | 0152-0512-00868 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1107 | 102 | หนองบัวเหนือ - ท่าปุย | 48+365 | 49+365 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 25 ต.ค. 67 |  |
| 30 | 0152-0512-00877 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 57+105 | 57+185 | ซ้ายทาง | กองวัสดุ | 28 ต.ค. 67 |  |
| 31 | 0152-0512-00876 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 69+740 | 70+240 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 28 ต.ค. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0152-0512-00875 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 76+731 | 77+151 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 28 ต.ค. 67 | |  |
| 33 | 0152-0512-00874 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯท้องฟ้า | ตาก | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 81+548 | 81+748 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 28 ต.ค. 67 | |  |
| 34 | 0152-0512-03597 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯบ้านด่านลานหอย | สุโขทัย | 12 | 203 | หนองเสือ - วังวน | 136+785 | 136+905 | ขวาทาง | บ้านพักยาม และกองวัสดุงานทาง | 18 ต.ค. 67 | |  |
| 35 | 0152-0512-00850 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯบ้านด่านลานหอย | ตาก | 12 | 203 | หนองเสือ - วังวน | 140+080 | 140+280 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 18 ต.ค. 67 | |  |
| 36 | 0152-0512-00848 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯบ้านด่านลานหอย | สุโขทัย | 12 | 203 | หนองเสือ - วังวน | 145+780 | 146+480 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดการทางลานหอย และเทศบาล ต.ลานหอย ขอใช้พื้นที่ | 18 ต.ค. 67 | |  |
| 37 | 0152-0512-00849 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯบ้านด่านลานหอย | ตาก | 12 | 203 | หนองเสือ - วังวน | 150+580 | 150+680 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 18 ต.ค. 67 | |  |
| 38 | 0152-0512-00873 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯพรานกระต่าย | กำแพงเพชร | 1132 | 102 | ลานทอง - พรานกระต่าย | 17+083 | 17+283 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 18 ต.ค. 67 | |  |
| 39 | 0152-0512-00851 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯพรานกระต่าย | กำแพงเพชร | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 28+081 | 28+319 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดฯพรานกระต่าย | 18 ต.ค. 67 | |  |
| 40 | 0152-0512-00846 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 100+700 | 100+800 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 41 | 0152-0512-00845 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 103+630 | 103+930 | ซ้ายทาง | เป็นที่ตั้งโครงการก่อสร้างและอบต.น้ำรึม ขอใช้พื้นที่ทางทิศตะวันออก เพื่อเป็นทางสาธารณะ ก | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 42 | 0152-0512-00844 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 106+780 | 106+880 | ขวาทาง | พื้นที่ทับซ้อนกับสนามบิน | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 43 | 0152-0512-00841 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 121+260 | 121+310 | ขวาทาง | ที่ตั้งโรงเรียนบ้านน้ำดิบ | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 44 | 0152-0512-00840 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 123+880 | 123+930 | ขวาทาง | เป็นที่กองวัสดุสร้างทาง | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 45 | 0152-0512-00839 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 124+880 | 125+030 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 46 | 0152-0512-00828 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 1 | 1002 | ตาก - วังม่วง | 532+100 | 532+400 | ซ้ายทาง | บ่อหิน | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 47 | 0152-0512-04437 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯวังประจบ | ตาก | 1 | 1002 | ตาก - วังม่วง | 533+417 | 533+531 | ซ้ายทาง | กองวัสดุ | 21 ต.ค. 67 | |  |
| 48 | 0152-0512-00857 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯหนองบัวใต้ | ตาก | 104 | 100 | ตาก - สะพานวุฒิกุล | 12+225 | 12+475 | ซ้ายทาง | ใช้เป็นที่กองวัสดุสร้างทาง | 29 ต.ค. 67 | |  |
| 49 | 0152-0512-00855 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯหนองบัวใต้ | ตาก | 104 | 100 | ตาก - สะพานวุฒิกุล | 17+233 | 17+733 | ซ้ายทาง | ใช้เป็นบ่อลูกรัง | 29 ต.ค. 67 | |  |
| 50 | 0152-0512-00859 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯหนองบัวใต้ | ตาก | 104 | 100 | ตาก - สะพานวุฒิกุล | 3+537 | 3+637 | ซ้ายทาง | ใช้เป็นที่กองวัสดุสร้างทาง | 29 ต.ค. 67 | |  |
| 51 | 0152-0512-00812 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯหนองบัวใต้ | ตาก | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 498+726 | 498+826 | ซ้ายทาง | ใช้เป็นที่กองวัสดุก่อสร้างทาง | 29 ต.ค. 67 | |  |
| 52 | 0152-0512-00813 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯหนองบัวใต้ | ตาก | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 503+516 | 503+696 | ขวาทาง | ใช้เป็นที่กองวัสดุก่อสร้างทาง | 29 ต.ค. 67 | |  |
| 53 | 0152-0512-00858 | ขท.ตากที่ 1 | หมวดฯหนองบัวใต้ | ตาก | 104 | 100 | ตาก - สะพานวุฒิกุล | 6+511 | 6+628 | ขวาทาง | ใช้กองวัสดุ | 29 ต.ค. 67 | |  |
| 54 | 0152-0514-02888 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่ระมาด | ตาก | 105 | 102 | ห้วยบง - แม่สลิดหลวง | 33+130 | 33+370 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงแม่ระมาด | 1 พ.ย. 67 | |  |
| 55 | 0152-0514-00895 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่ระมาด | ตาก | 105 | 102 | ห้วยบง - แม่สลิดหลวง | 41+700 | 41+900 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 พ.ย. 67 | |  |
| 56 | 0152-0514-00896 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่ระมาด | ตาก | 105 | 102 | ห้วยบง - แม่สลิดหลวง | 66+590 | 66+790 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 พ.ย. 67 | |  |
| 57 | 0152-0514-00897 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่ระมาด | ตาก | 105 | 102 | ห้วยบง - แม่สลิดหลวง | 73+900 | 74+100 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 พ.ย. 67 | |  |
| 58 | 0152-0514-00898 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่ระมาด | ตาก | 105 | 102 | ห้วยบง - แม่สลิดหลวง | 79+070 | 79+270 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 พ.ย. 67 | |  |
| 59 | 0152-0514-03584 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่สอด | ตาก | 12 | 100 | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา | 11+153 | 11+416 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งอนุสรณ์ผู้เสียสละ | 1 พ.ย. 67 | |  |
| 60 | 0152-0514-03009 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่สอด | ตาก | 12 | 100 | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา | 22+847 | 23+047 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 1 พ.ย. 67 | |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 0152-0514-03585 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่สอด | ตาก | 12 | 100 | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา | 32+655 | 32+751 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 1 พ.ย. 67 |  |
| 62 | 0152-0514-00899 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯแม่สอด | ตาก | 12 | 100 | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา | 33+260 | 33+660 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงแม่สอด | 1 พ.ย. 67 |  |
| 63 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯคีรีราษฎร์ | ตาก | 1090 | 102 | ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง | 88+989 | 89+189 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ | 5 พ.ย. 67 |  |
| 64 | 0152-0514-03583 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯช่องแคบ | ตาก | 1090 | 101 | แม่สอด - ห้วยน้ำริน | 16+955 | 17+878 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 5 พ.ย. 67 |  |
| 65 | 0152-0514-02885 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯช่องแคบ | ตาก | 1090 | 101 | แม่สอด - ห้วยน้ำริน | 34+387 | 34+712 | ขวาทาง | หมวดทางหลวงช่องแคบ | 5 พ.ย. 67 |  |
| 66 | 0152-0514-02889 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯท่าสองยาง | ตาก | 105 | 102 | ห้วยบง - แม่สลิดหลวง | 113+000 | 115+300 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงท่าสองยาง | 1 พ.ย. 67 |  |
| 67 | 0152-0514-02890 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯท่าสองยาง | ตาก | 105 | 103 | แม่สลิดหลวง - แม่เงา | 128+200 | 128+350 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 พ.ย. 67 |  |
| 68 | 0152-0514-02891 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯท่าสองยาง | ตาก | 105 | 103 | แม่สลิดหลวง - แม่เงา | 132+600 | 132+750 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 พ.ย. 67 |  |
| 69 | 0152-0514-02892 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯท่าสองยาง | ตาก | 105 | 103 | แม่สลิดหลวง - แม่เงา | 135+475 | 135+800 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 พ.ย. 67 |  |
| 70 | 0152-0514-02887 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯอุ้มผาง | ตาก | 1090 | 103 | อุ้มผาง - กะแง่คี | 167+213 | 167+299 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงอุ้มผาง | 6 พ.ย. 67 |  |
| 71 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯอุ้มผาง | ตาก | 1090 | 103 | อุ้มผาง - กะแง่คี | 170+949 | 171+199 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 6 พ.ย. 67 |  |
| 72 | 0152-0514-02997 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯอุ้มผาง | ตาก | 1090 | 103 | อุ้มผาง - กะแง่คี | 187+449 | 187+699 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 6 พ.ย. 67 |  |
| 73 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯอุ้มผาง | ตาก | 1090 | 103 | อุ้มผาง - กะแง่คี | 199+100 | 199+270 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 6 พ.ย. 67 |  |
| 74 | 0152-0514-03002 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯอุ้มผาง | ตาก | 1090 | 103 | อุ้มผาง - กะแง่คี | 215+219 | 215+419 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 6 พ.ย. 67 |  |
| 75 | 0152-0514-03006 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | หมวดฯอุ้มผาง | ตาก | 1167 | 100 | แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า | 3+110 | 3+410 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 6 พ.ย. 67 |  |
| 76 | 0152-0513-03595 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯแม่สิน | สุโขทัย | 101 | 305 | ศรีสัชนาลัย - แม่สิน | 183+869 | 184+219 | ขวาทาง | ตั้งหมวดแม่สิน | 17 ต.ค. 67 |  |
| 77 | 0152-0513-03336 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯแม่สิน | สุโขทัย | 102 | 201 | ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย | 22+444 | 22+659 | ซ้ายทาง | ทีกองวัสดุ | 17 ต.ค. 67 |  |
| 78 | 0152-0513-02727 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯแม่สิน | สุโขทัย | 102 | 201 | ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย | 27+044 | 27+144 | ซ้ายทาง | ทีกองวัสดุ | 17 ต.ค. 67 |  |
| 79 | 0152-0513-03330 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯแม่สิน | สุโขทัย | 1177 | 100 | ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง | 30+800 | 31+005 | ซ้ายทาง | ที่กองพัสดุ | 17 ต.ค. 67 |  |
| 80 | 0152-0513-03366 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯแม่สิน | สุโขทัย | 102 | 201 | ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย | 34+351 | 34+451 | ซ้ายทาง | กองวัสดุ | 17 ต.ค. 67 |  |
| 81 | 0152-0513-03364 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯบ้านแก่ง | สุโขทัย | 1294 | 100 | เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย | 16+704 | 16+871 | ขวาทาง | ทีตั้งหมวดแม่แก่ง | 17 ต.ค. 67 |  |
| 82 | 0152-0513-03399 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯสวรรคโลก | สุโขทัย | 1373 | 100 | คลองยาง - บ้านเหมือง | 3+688 | 3+826 | ซ้ายทาง | ทีกองวัสดุ | 17 ต.ค. 67 |  |
| 83 | 0152-0513-03579 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯสุโขทัย | สุโขทัย | 101 | 302 | คลองโพธิ์ - ท่าช้าง | 88+160 | 88+227 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหหน่วยภูมิทัศน์ | 18 ต.ค. 67 |  |
| 84 | 0152-0513-03580 | ขท.สุโขทัย | หมวดฯสุโขทัย | สุโขทัย | 0 | 0 |  |  |  |  | สำนักงานหมวดสุโขทัย | 18 ต.ค. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 85 | 0510-0519-00958 | ขท.พิจิตร | หมวดฯเขาเจ็ดลูก | พิจิตร | 11 | 302 | เขาทราย - สากเหล็ก | 145+675 | 145+875 | ขวาทาง | ทุ่งนา | 10 ต.ค. 67 |  |
| 86 | 0510-0519-00955 | ขท.พิจิตร | หมวดฯเขาเจ็ดลูก | พิจิตร | 11 | 302 | เขาทราย - สากเหล็ก | 153+200 | 153+340 | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า | 10 ต.ค. 67 |  |
| 87 | 0510-0519-00956 | ขท.พิจิตร | หมวดฯเขาเจ็ดลูก | พิจิตร | 11 | 302 | เขาทราย - สากเหล็ก | 171+455 | 171+545 | ซ้ายทาง | เก็บวัสดุงานทาง | 10 ต.ค. 67 |  |
| 88 | 0510-0519-03114 | ขท.พิจิตร | หมวดฯเขาทราย | พิจิตร | 1067 | 101 | บางมูลนาก - หอไกร | 4+000 | 4+000 | ขวาทาง | ใช้ประโยชน์ในงานทาง | 10 ต.ค. 67 |  |
| 89 | 0510-0519-00962 | ขท.พิจิตร | หมวดฯตะพานหิน | พิจิตร | 113 | 202 | เขาทราย - ฆะมัง | 61+752 | 61+825 | ซ้ายทาง | เป็นสวนหย่อม | 9 ต.ค. 67 |  |
| 90 | 0510-0519-03117 | ขท.พิจิตร | หมวดฯบึงนาราง | พิจิตร | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 38+844 | 38+964 | ซ้ายทาง | สงวนไว้เพื่อประโยชน์งานทาง | 10 ต.ค. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 0510-0519-03166 | ขท.พิจิตร | หมวดฯบึงนาราง | พิจิตร | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 42+250 | 42+550 | ขวาทาง | ที่่ตั้งหมวดทางหลวง | 10 ต.ค. 67 |  |
| 92 | 0510-0519-00976 | ขท.พิจิตร | หมวดฯวชิรบารมี | พิจิตร | 117 | 202 | เนินสว่าง - หนองนา | 92+537 | 92+657 | ขวาทาง | สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์งานทาง | 10 ต.ค. 67 |  |
| 93 | 0510-0511-00886 | ขท.พิษณุโลกที่ 1 | หมวดฯไผ่ขอดอน | สุโขทัย | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 203+643 | 203+727 | ขวาทาง | ใช้กองวัสดุงานทาง | 11 ต.ค. 67 |  |
| 94 | 0510-0515-00904 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | หมวดฯแก่งโสภา | พิษณุโลก | 12 | 502 | วังทอง - เข็กน้อย | 258+420 | 258+495 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งแขวงทางหลวง | 11 ต.ค. 67 |  |
| 95 | 0510-0515-00906 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | หมวดฯแก่งโสภา | พิษณุโลก | 12 | 502 | วังทอง - เข็กน้อย | 258+870 | 259+109.60 | ซ้ายทาง | เป็นที่ตั้งจุดพักรถ | 11 ต.ค. 67 |  |
| 96 | 0510-0515-00917 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | หมวดฯนครไทย | พิษณุโลก | 2013 | 102 | น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ | 23+775 | 23+850 | ขวาทาง | ใช้เป็นที่กองวัสดุหมวดการทางนครไทย | 11 ต.ค. 67 |  |
| 97 | 0510-0515-01596 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | หมวดฯบางกระทุ่ม | พิษณุโลก | 11 | 401 | สากเหล็ก - กกไม้แดง | 185+890 | 186+078 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงบางกระทุ่ม | 11 ต.ค. 67 |  |
| 98 | 0510-0515-00902 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | หมวดฯบ้านป่า | พิษณุโลก | 11 | 403 | บ้านป่า - นาอิน | 236+270 | 236+378 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวง | 11 ต.ค. 67 |  |
| 99 | 0510-0515-00901 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | หมวดฯวังทอง | พิษณุโลก | 11 | 402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 203+541 | 203+841 | ขวาทาง | เป็นที่ฝึกหัดการขับขี่รถยนต์ | 11 ต.ค. 67 |  |
| 100 | 0510-0557-01584 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1 | หมวดฯทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | 1214 | 102 | น้ำอ่าง - วังผาชัน | 24+552 | 24+747 | ซ้ายทาง | เป็นกี่เก็บวัสดุงานทางและปลูกต้นไม้ | 15 ต.ค. 67 |  |
| 101 | 0510-0557-01573 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1 | หมวดฯทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | 117 | 403 | ป่าขนุน - วังผาชัน | 292+461 | 292+630 | ขวาทาง | เป็นแหล่งเก็บวัสดุซ่อมทาง และปลูกป่า | 15 ต.ค. 67 |  |
| 102 | 0510-0558-01585 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | หมวดฯบ้านโคก | อุตรดิตถ์ | 1268 | 200 | นาเจริญ - ปางไฮ | 1+902 | 2+033 | ซ้ายทาง | เป็นแหล่งเก็บวัสดุงานทาง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 103 | 0510-0558-01594 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | หมวดฯบ้านโคก | อุตรดิตถ์ | 1268 | 200 | นาเจริญ - ปางไฮ | 109+250 | 109+436 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงบ้านโคก | 16 ต.ค. 67 |  |
| 104 | 0510-0558-01505 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | หมวดฯม่วงเจ็ดต้น | อุตรดิตถ์ | 1083 | 100 | ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ | 0+600 | 0+755 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงม่วงเจ้ดต้น | 16 ต.ค. 67 |  |
| 105 | 0510-0558-01576 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | หมวดฯอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1105 | 100 | ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม | 1+465 | 1+565 | ขวาทาง | เป็นแหล่งเก็บวัสดุงานทาง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 106 | 0510-0558-01583 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | หมวดฯอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1163 | 100 | ร่วมจิต - น้ำพร้า | 11+900 | 12+150 | ขวาทาง | เป็นแหล่งเก็บวัสดุซ่อมทางหลวง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 107 | 0510-0558-01579 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | หมวดฯอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1106 | 100 | วังสีสูบ - ผาเลือด | 25+589 | 25+727 | ซ้ายทาง | เป็นแหล่งเก็บวัสดุงานทาง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 108 | 0510-0558-01577 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | หมวดฯอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1105 | 100 | ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม | 5+300 | 5+410 | ขวาทาง | เป็นแหล่งเก็บวัสดุงานทาง | 15 ต.ค. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 109 | 0550-0551-01374 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 2196 | 101 | นางั่ว - ทุ่งสมอ | 0+325 | 0+525 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 1 ต.ค. 67 |  |
| 110 | 0550-0551-01371 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 2196 | 101 | นางั่ว - ทุ่งสมอ | 35+025 | 35+105 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 1 ต.ค. 67 |  |
| 111 | 0550-0551-01375 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 2196 | 101 | นางั่ว - ทุ่งสมอ | 4+025 | 4+025 | ขวาทาง | บ่อหิน | 1 ต.ค. 67 |  |
| 112 | 0550-0551-01377 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 2275 | 301 | ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ | 113+906 | 114+235 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดฯ เพชรบูรณ์ (ย่อย) | 2 ต.ค. 67 |  |
| 113 | 0550-0551-01379 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 2385 | 100 | นายม - เพชรบูรณ์ | 15+800 | 15+800 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 2 ต.ค. 67 |  |
| 114 | 0550-0551-04415 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 2385 | 100 | นายม - เพชรบูรณ์ | 15+980 | 16+250 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 2 ต.ค. 67 |  |
| 115 | 0550-0551-01381 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 2385 | 100 | นายม - เพชรบูรณ์ | 16+250 | 16+362 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดฯ เพชรบูรณ์ | 2 ต.ค. 67 |  |
| 116 | 0550-0551-01350 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 21 | 501 | วังชมภู - บ้านโตก | 213+699 | 213+779 | ซ้ายทาง | ที่พักริมทาง จุดจอดรถ | 2 ต.ค. 67 |  |
| 117 | 0550-0551-01369 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯแคมป์สน | เพชรบูรณ์ | 2196 | 102 | ทุ่งสมอ - แคมป์สน | 48+570 | 48+570 | ซ้ายทาง | บ่อหิน | 1 ต.ค. 67 |  |
| 118 | 0550-0551-01372 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯตาดกลอย | เพชรบูรณ์ | 2216 | 202 | โคกมน - กกกะทอน | 19+588 | 19+765 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดฯ ตาดกลอย (ย่อย) | 26 ก.ย. 67 |  |
| 119 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯตาดกลอย | เพชรบูรณ์ | 21 | 505 | กกกะทอน - ด่านดู่ | 292+588 | 292+788 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 26 ก.ย. 67 |  |
| 120 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯตาดกลอย | เพชรบูรณ์ | 21 | 505 | กกกะทอน - ด่านดู่ | 298+476 | 298+776 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 26 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯตาดกลอย | เพชรบูรณ์ | 21 | 505 | กกกะทอน - ด่านดู่ | 300+483 | 300+703 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทาง | 26 ก.ย. 67 |  |
| 122 | 0550-0551-01373 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯตาดกลอย | เพชรบูรณ์ | 2216 | 202 | โคกมน - กกกะทอน | 80+259 | 80+459 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดฯ ตาดกลอย | 26 ก.ย. 67 |  |
| 123 | 0550-0551-01352 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯนางั่ว | เพชรบูรณ์ | 21 | 502 | บ้านโตก - หัวนา | 226+088 | 266+817 | ขวาทาง | สวนไผ่ | 2 ต.ค. 67 |  |
| 124 | 0550-0551-01355 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯนางั่ว | เพชรบูรณ์ | 21 | 502 | บ้านโตก - หัวนา | 234+988 | 235+118 | ขวาทาง | บ่อลูกรังและกองวัสดุงานทาง | 2 ต.ค. 67 |  |
| 125 | 0550-0551-01357 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯนางั่ว | เพชรบูรณ์ | 21 | 502 | บ้านโตก - หัวนา | 234+988 | 235+118 | ขวาทาง | หมวดทางหลวงและบ้านพัก | 2 ต.ค. 67 |  |
| 126 | 0550-0551-01349 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯน้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | 12 | 603 | น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว | 383+743 | 384+043 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดฯ ปากช่อง | 30 ก.ย. 67 |  |
| 127 | 0550-0551-01362 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯหล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | 21 | 504 | สักหลง - กกกะทอน | 278+897 | 285+037 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 27 ก.ย. 67 |  |
| 128 | 0550-0551-01364 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯหล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | 21 | 504 | สักหลง - กกกะทอน | 284+877 | 285+037 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 27 ก.ย. 67 |  |
| 129 | 0550-0551-01363 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯหล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | 21 | 504 | สักหลง - กกกะทอน | 289+551 | 290+051 |  | บ่อลูกรัง | 27 ก.ย. 67 |  |
| 130 | 0550-0551-01378 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯหล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | 2331 | 100 | โจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า | 5+365 | 5+443 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดฯ หล่มก่า (ย่อย) | 27 ก.ย. 67 |  |
| 131 | 0550-0551-01347 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯหล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 12 | 602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 357+089 | 357+456 | ซ้ายทาง | กำลังดำเนินการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก | 30 ก.ย. 67 |  |
| 132 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | หมวดฯหล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 0 | 0 |  |  |  |  | บ่อหิน 234-0-2 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 30 ก.ย. 67 |  |
| 133 | 0550-0552-01426 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯชนแดน | เพชรบูรณ์ | 113 | 102 | ชนแดน - ดงขุย | 32+153 | 32+853 | ขวาทาง | อื่นๆ | 9 ต.ค. 67 |  |
| 134 | 0550-0552-01427 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯชนแดน | เพชรบูรณ์ | 113 | 102 | ชนแดน - ดงขุย | 32+653 | 32+853 | ซ้ายทาง | อื่นๆ | 9 ต.ค. 67 |  |
| 135 | 0550-0552-01428 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯชนแดน | เพชรบูรณ์ | 113 | 102 | ชนแดน - ดงขุย | 33+653 | 33+953 | ขวาทาง | อื่นๆ | 9 ต.ค. 67 |  |
| 136 | 0550-0552-01429 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯชนแดน | เพชรบูรณ์ | 113 | 102 | ชนแดน - ดงขุย | 33+653 | 33+953 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรังใช้วัสดุหมดแล้ว | 9 ต.ค. 67 |  |
| 137 | 0550-0552-01430 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯชนแดน | เพชรบูรณ์ | 113 | 102 | ชนแดน - ดงขุย | 44+924 | 44+924 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงชนแดน | 9 ต.ค. 67 |  |
| 138 | 0550-0552-01431 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯชนแดน | พิจิตร | 113 | 102 | ชนแดน - ดงขุย | 47+753 | 48+753 | ขวาทาง | อื่นๆ | 9 ต.ค. 67 |  |
| 139 | 0550-0552-01432 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯชนแดน | พิจิตร | 113 | 102 | ชนแดน - ดงขุย | 47+753 | 48+753 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 9 ต.ค. 67 |  |
| 140 | 0550-0552-01406 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯบึงสามพัน | เพชรบูรณ์ | 21 | 403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 144+714 | 144+814 | ขวาทาง | บ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 141 | 0550-0552-01407 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯบึงสามพัน | เพชรบูรณ์ | 21 | 403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 144+750 | 144+750 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 142 | 0550-0552-01384 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯบึงสามพัน | สระบุรี | 21 | 401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 91+849 | 92+449 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 143 | 0550-0552-01385 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯบึงสามพัน | ลพบุรี | 21 | 401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 91+849 | 92+449 | ขวาทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 144 | 0550-0552-01424 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวังชมภู | เพชรบูรณ์ | 113 | 101 | สามแยกวังชมภู - ชนแดน | 0+000 | 0+087 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงวังชมภู | 3 ต.ค. 67 |  |
| 145 | 0550-0552-01423 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวังชมภู | เพชรบูรณ์ | 113 | 101 | สามแยกวังชมภู - ชนแดน | 14+884 | 15+084 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 3 ต.ค. 67 |  |
| 146 | 0550-0552-01420 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวังชมภู | เพชรบูรณ์ | 21 | 405 | นาเฉลียง - วังชมภู | 185+965 | 186+165 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 3 ต.ค. 67 |  |
| 147 | 0550-0552-01422 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวังชมภู | เพชรบูรณ์ | 21 | 405 | นาเฉลียง - วังชมภู | 191+654 | 191+734 | ขวาทาง | อื่นๆ | 3 ต.ค. 67 |  |
| 148 | 0550-0552-01396 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 21 | 402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 109+478 | 109+778 | ขวาทาง | - | 7 ต.ค. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 0550-0552-01398 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 21 | 402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 111+900 | 111+900 | ขวาทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 150 | 0550-0552-01399 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 21 | 402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 112+958 | 113+058 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 151 | 0550-0552-01400 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 21 | 402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 118+608 | 118+808 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 152 | 0550-0552-01434 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 2275 | 201 | ซับลังกา - แยกศรีเทพ | 32+541 | 32+723 | ซ้ายทาง | - | 7 ต.ค. 67 |  |
| 153 | 0550-0552-01435 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 2275 | 202 | แยกศรีเทพ - ซับบอน | 40+700 | 41+500 | ขวาทาง | ป่าไม้เบญจพันธุ์ไม่หนาแน่น | 7 ต.ค. 67 |  |
| 154 | 0550-0552-01393 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯศรีเทพ | เพชรบูรณ์ | 21 | 402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 107+678 | 107+778 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 155 | 0550-0552-01433 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯศรีเทพ | เพชรบูรณ์ | 21 | 200 | สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน | 8+985 | 9+225 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 156 | 0550-0552-01383 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯศรีเทพ | เพชรบูรณ์ | 21 | 401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 89+012 | 89+112 | ขวาทาง | บ่อวัสดุในงานทาง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 157 | 0550-0552-01386 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯศรีเทพ | เพชรบูรณ์ | 21 | 401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 89+012 | 89+112 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุในงานทาง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 158 | 0550-0552-01387 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯศรีเทพ | เพชรบูรณ์ | 21 | 401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 89+184 | 89+284 | ขวาทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 159 | 0550-0552-01413 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 21 | 404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 170+996 | 171+076 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุงานทาง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 160 | 0550-0552-01414 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 21 | 404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 172+113 | 172+413 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุในงานทาง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 161 | 0550-0552-01415 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 21 | 404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 174+992 | 175+544 | ขวาทาง | บ่อวัสดุในงานทาง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 162 | 0550-0552-01418 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 21 | 404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 178+998 | 179+098 | ซ้ายทาง | ที่ดินเปล่า | 3 ต.ค. 67 |  |
| 163 | 0550-0552-01419 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | หมวดฯหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 21 | 405 | นาเฉลียง - วังชมภู | 181+622 | 181+702 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 3 ต.ค. 67 |  |
| 164 | 0550-0629-02059 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯโนนสัง | หนองบัวลำภู | 210 | 202 | หนองบัวลำภู - นาคำไฮ | 54+198 | 54+698 | ขวาทาง | ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู | 25 ก.ย. 67 |  |
| 165 | 0550-0629-04420 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯสุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 2352 | 100 | นาด่าน - สุวรรณคูหา | 2+148 | 2+228 | ซ้ายทาง | ปัจจุบันเป็นที่ตั้งหมวดทางหลวงสวรรณคูหา | 25 ก.ย. 67 |  |
| 166 | 0550-0629-02058 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯสุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 210 | 203 | นาคำไฮ - วังสำราญ | 82+893 | 83+093 | ขวาทาง | ศูนย์ราชการอำเภอนาวัง | 25 ก.ย. 67 |  |
| 167 | 0550-0629-02866 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองนาคำ | ขอนแก่น | 2038 | 200 | ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ | 14+500 | 14+785 | ขวาทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 23 ก.ย. 67 |  |
| 168 | 0550-0629-04419 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองนาคำ | ขอนแก่น | 2038 | 200 | ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ | 17+170 | 17+420 | ซ้ายทาง | ที่ว่างเปล่า | 23 ก.ย. 67 |  |
| 169 | 0550-0629-02865 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองนาคำ | ขอนแก่น | 2133 | 100 | ศรีบุญเรือง - ภูเวียง | 17+768 | 17+581 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดการทางหนองนาคำ | 23 ก.ย. 67 |  |
| 170 | 0550-0629-04416 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | อุดรธานี | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 11+072 | 11+112 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 171 | 0550-0629-03202 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | อุดรธานี | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 11+112 | 11+212 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 24 ก.ย. 67 |  |
| 172 | 0550-0629-04417 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | อุดรธานี | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 21+922 | 22+066 | ขวาทาง | ที่ว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 173 | 0550-0629-03206 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 24+111 | 24+121 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 24 ก.ย. 67 |  |
| 174 | 0550-0629-04418 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 24+711 | 24+211 | ซ้ายทาง | ที่ว่างเปล่า | 24 ก.ย. 67 |  |
| 175 | 0550-0629-02067 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 28+331 | 29+651 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 24 ก.ย. 67 |  |
| 176 | 0550-0629-02068 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | อุดรธานี | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 28+371 | 28+451 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 24 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 0550-0629-02064 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 42+392 | 42+598 | ขวาทาง | โรงเรียนบ้านหมากเลื่อม ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบังลำภู  ขอใช้ที่ดิน 15-0-0 ไร่ คงเหลือ 58-0-50 ไร่ | 23 ก.ย. 67 |  |
| 178 | 0550-0629-02063 | ขท.หนองบัวลำภู | หมวดฯหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 42+879 | 42+967 | ขวาทาง | จังหวัดหนองบัวลำภู ขอใช้ประโยชน์  เป็นทางเข้าศูนย์ราชการจังหสวัดหนองบัวลำภู จำนวน 5-2-34 ไร่ | 23 ก.ย. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 179 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯโป่งนก | ชัยภูมิ | 225 | 401 | น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว | 184+390 | 184+535 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดการทางภัคดีชุมพล | 11 ต.ค. 67 |  |
| 180 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 205 | 302 | คำปิง - หนองบัวโคก | 151+400 | 151+505 | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 181 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 205 | 302 | คำปิง - หนองบัวโคก | 159+718 | 159+826 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 182 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 205 | 302 | คำปิง - หนองบัวโคก | 161+096 | 162+130 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 183 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 205 | 302 | คำปิง - หนองบัวโคก | 161+097 | 162+142 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 184 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | นครราชสีมา | 205 | 302 | คำปิง - หนองบัวโคก | 168+154 | 169+172 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 185 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 69+183 | 69+290 | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 186 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 73+314 | 73+414 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 187 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 73+732 | 73+781 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 16 ต.ค. 67 |  |
| 188 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 84+224 | 84+374 | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 189 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 97+123 | 97+748 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 190 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 97+787 | 98+005 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 191 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 98+605 | 98+759 | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 192 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯจตุรัส | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 99+691 | 99+796 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 193 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 2054 | 100 | ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ | 3+156 | 3+571 | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง | 9 ต.ค. 67 |  |
| 194 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 0-2-50 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 195 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 0-1-50 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 196 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 2-0-75 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 197 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 1-1-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 198 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 37-2-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 199 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 37-2-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 200 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 62-2-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 201 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 159-2-50 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 9 ต.ค. 67 |  |
| 202 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 0-0-75 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 203 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางชัยภูมิที่ 1 13-3-60 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | ที่ว่าง 0-1-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 205 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 75-0-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 206 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 9-2-50 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 207 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 0-2-50 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 208 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 12-2-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 209 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ขวาทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 0-3-75 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 210 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุบ่อลูกรัง 0-2-25 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 10 ต.ค. 67 |  |
| 211 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯละหาน | ชัยภูมิ | 201 | 201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 101+564 | 102+061 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดการทางจตุรัสที่ 2 | 15 ต.ค. 67 |  |
| 212 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯละหาน | ชัยภูมิ | 201 | 202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 103+445 | 103+764 | ขวาทาง | ตำรวจทางหลวงขอใช้ที่ดินส่วนหนึ่ง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 213 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯละหาน | ชัยภูมิ | 201 | 202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 115+538 | 115+591 | ขวาทาง | ที่ว่าง | 15 ต.ค. 67 |  |
| 214 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯหนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 2051 | 100 | ชัยภูมิ - ตาดโตน | 12+805 | 12+905 | ซ้ายทาง | ที่ว่าง | 11 ต.ค. 67 |  |
| 215 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯหนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 2051 | 100 | ชัยภูมิ - ตาดโตน | 14+346 | 14+477 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางหนองบัวแดง (เก่า) | 11 ต.ค. 67 |  |
| 216 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯหนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 2359 | 101 | หนองบัวแดง - แหลมทอง | 3+106 | 3+199 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดการทางหนองบัวแดง | 11 ต.ค. 67 |  |
| 217 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.ชัยภูมิ | หมวดฯหนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 2359 | 101 | หนองบัวแดง - แหลมทอง | 3+200 | 3+200 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงหนองบัวแดง (ใหม่) | 11 ต.ค. 67 |  |
| 218 | 0620-0623-02835 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 473+691 | 473+891 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 26 ก.ย. 67 |  |
| 219 | 0620-0623-02837 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 476+886 | 477+286 | ขวาทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 26 ก.ย. 67 |  |
| 220 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 476+886 | 477+286 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 26 ก.ย. 67 |  |
| 221 | 0620-0623-02838 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 478+720 | 479+070 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 27 ก.ย. 67 |  |
| 222 | 0620-0623-02852 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 479+733 | 480+133 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 26 ก.ย. 67 |  |
| 223 | 0620-0623-02840 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 480+549 | 480+849 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 27 ก.ย. 67 |  |
| 224 | 0620-0623-02841 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 480+549 | 480+849 | ขวาทาง | บ่อวัสดข้างทาง | 27 ก.ย. 67 |  |
| 225 | 0620-0623-02849 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 481+619 | 482+019 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 26 ก.ย. 67 |  |
| 226 | 0620-0623-03215 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯเก่าน้อย | อุดรธานี | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 484+273 | 484+368 | ขวาทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 27 ก.ย. 67 |  |
| 227 | 0620-0623-02834 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯชัยพร | อุดรธานี | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 416+063 | 416+162 | ซ้ายทาง | ใช้เก็บวัสดุงานทาง | 24 ก.ย. 67 |  |
| 228 | 0620-0623-02839 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯชัยพร | อุดรธานี | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 433+704 | 434+704 | ซ้ายทาง | บ่อวัสดุข้างทาง | 24 ก.ย. 67 |  |
| 229 | 0620-0623-01920 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯชัยพร | อุดรธานี | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 435+629 | 437+629 | ขวาทาง | ทหารขอใช้ (ให้ใช้ทั้งแปลง) | 24 ก.ย. 67 |  |
| 230 | 0620-0623-03309 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯน้ำโสม | อุดรธานี | 2376 | 100 | น้ำซึม - โสกกล้า | 5+013 | 5+150 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงน้ำโสม | 25 ก.ย. 67 |  |
| 231 | 0620-0623-03040 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | หมวดฯบ้านผือ | อุดรธานี | 2097 | 200 | หนองแวง - ข้าวสาร | 38+241 | 38+241 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางบ้านผือ | 25 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | 0620-0623-01931 | ขท.อุดรธานีที่ 1 |  | อุดรธานี | 0 | 0 |  |  |  |  | บ้านพักข้าราชการพนักงานปัจจุบัน 6-0-93.9 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 25 ก.ย. 67 |  |
| 233 | 0620-0624-02795 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯเพ็ญ | อุดรธานี | 2329 | 100 | เพ็ญ - สร้างคอม | 2+726 | 2+842 | ซ้ายทาง | ที่ทำการหมวดการทางเพ็ญ | 30 ก.ย. 67 |  |
| 234 | 0620-0624-02788 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯเพ็ญ | อุดรธานี | 2022 | 100 | นิคม - บ้านดุง | 44+230 | 44+353 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 30 ก.ย. 67 |  |
| 235 | 0620-0624-02793 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯเพ็ญ | อุดรธานี | 2255 | 100 | นาข่า - สุมเส้า | 9+051 | 9+169 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 30 ก.ย. 67 |  |
| 236 | 0620-0624-02792 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯไชยวาน | อุดรธานี | 2239 | 100 | บ้านต้อง - ศรีธาตุ | 19+945 | 20+095 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางไชยวาน | 1 ต.ค. 67 |  |
| 237 | 0620-0624-04344 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 2096 | 101 | หนองเม็ก - บ้านดุง | 0+310 | 0+367 | ซ้ายทาง | ใช้ประโยชน์ในงานทาง | 3 ต.ค. 67 |  |
| 238 | 0620-0624-02790 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 2096 | 101 | หนองเม็ก - บ้านดุง | 0+377 | 0+465 | ขวาทาง | ใช้ประโยชน์แก่งานทาง | 3 ต.ค. 67 |  |
| 239 | 0620-0624-02794 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 2270 | 100 | มีชัย - ลำน้ำสงคราม | 0+460 | 0+641 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางบ้านดุง | 1 ต.ค. 67 |  |
| 240 | 0620-0624-02778 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 39+330 | 39+430 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุ | 3 ต.ค. 67 |  |
| 241 | 0620-0624-02779 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 40+000 | 40+100 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุ | 3 ต.ค. 67 |  |
| 242 | 0620-0624-02782 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 42+482 | 42+562 | ขวาทาง | สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 อุดร ขอใช้ 0.1-93.50ไร่ และใช้เป็นสำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 ช | 3 ต.ค. 67 |  |
| 243 | 0620-0624-02783 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 45+350 | 45+550 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุ | 2 ต.ค. 67 |  |
| 244 | 0620-0624-02784 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 47+550 | 47+830 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 2 ต.ค. 67 |  |
| 245 | 0620-0624-02785 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 47+550 | 47+830 | ขวาทาง | แหล่งวัสดุ | 2 ต.ค. 67 |  |
| 246 | 0620-0624-02787 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | สกลนคร | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 54+609 | 57+709 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุ | 2 ต.ค. 67 |  |
| 247 | 0620-0624-02791 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 2096 | 102 | บ้านดุง - หนองกา | 56+961 | 57+121 | ซ้ายทาง | ที่พักเครื่องจักร | 1 ต.ค. 67 |  |
| 248 | 0620-0624-02786 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | สกลนคร | 0 | 0 |  |  |  |  | แหล่งวัสดุ 6-3-60 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 2 ต.ค. 67 |  |
| 249 | 0620-0624-02789 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯบ้านดุง | อุดรธานี | 0 | 0 |  |  |  |  | ใช้ประโยชน์แก่งานทาง 4-2-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 3 ต.ค. 67 |  |
| 250 | 0620-0624-02756 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 10+100 | 10+190 | ขวาทาง | เทศบาลตำบลหนองหานขอใช้สร้างที่สาธารณะ | 8 ต.ค. 67 |  |
| 251 | 0620-0624-02757 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 13+700 | 13+730 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 252 | 0620-0624-02759 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 22+150 | 22+350 | ซ้ายทาง | บ่อลูกรัง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 253 | 0620-0624-02760 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 22+500 | 22+660 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 254 | 0620-0624-02761 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 23+500 | 23+700 | ซ้ายทาง | เป็ทนบ่อลูกรัง | 8 ต.ค. 67 |  |
| 255 | 0620-0624-02762 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 24+200 | 24+400 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 256 | 0620-0624-02763 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 24+200 | 24+400 | ซ้ายทาง |  | 7 ต.ค. 67 |  |
| 257 | 0620-0624-02764 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 24+600 | 24+750 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 258 | 0620-0624-02765 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 24+600 | 24+750 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 259 | 0620-0624-02766 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 24+700 | 24+800 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 7 ต.ค. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | 0620-0624-02767 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 24+900 | 24+950 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 261 | 0620-0624-02768 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 24+950 | 25+050 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 262 | 0620-0624-02769 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 25+100 | 25+200 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 7 ต.ค. 67 |  |
| 263 | 0620-0624-02770 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 25+800 | 25+900 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อวัสดุลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 264 | 0620-0624-02771 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 27+300 | 27+340 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 265 | 0620-0624-02772 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 27+600 | 27+800 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 266 | 0620-0624-02773 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 27+600 | 27+800 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 267 | 0620-0624-02774 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 28+200 | 28+700 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 268 | 0620-0624-02775 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 28+200 | 28+700 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 269 | 0620-0624-02776 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 29+825 | 29+945 | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง | 4 ต.ค. 67 |  |
| 270 | 0620-0624-02754 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 8+400 | 8+600 | ซ้ายทาง | การประปาส่วนภูมิภาคใช้พื้นที่ร่วมกัน | 8 ต.ค. 67 |  |
| 271 | 0620-0624-02755 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 9+800 | 9+950 | ขวาทาง | พาณิชย์จังหวัดขอใช้พื้นที่ | 8 ต.ค. 67 |  |
| 272 | 0620-0624-02777 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | หมวดฯหนองหาน | อุดรธานี | 0 | 0 |  |  |  | ซ้ายทาง | เป็นบ่อลูกรัง 25-0-0 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 4 ต.ค. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 273 | 0430-0437-03053 | ขท.นครสวรรค์ที่ 1 | หมวดฯแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 1072 | 102 | ลาดยาว - เขาชนกัน | 49+081 | 49+951 | ขวาทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงแม่วงก์ | 22 ต.ค. 67 |  |
| 274 | 0430-0437-03058 | ขท.นครสวรรค์ที่ 1 | หมวดฯแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 1072 | 102 | ลาดยาว - เขาชนกัน | 60+626 | 61+047 | ขวาทาง | สวนป่าชุมชน | 22 ต.ค. 67 |  |
| 275 | 0430-0437-03048 | ขท.นครสวรรค์ที่ 1 | หมวดฯบ้านแดน | นครสวรรค์ | 1 | 803 | วังไผ่ - โนนปอแดง | 362+130 | 362+176 | ขวาทาง | กองวัสดุงานทางปัจจุบันเป็นที่ว่าง | 22 ต.ค. 67 |  |
| 276 | 0430-0438-00744 | ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | หมวดฯตาคลี | นครสวรรค์ | 3196 | 200 | ปากคลองห้า - จันเสน | 24+017 | 24+176 | ขวาทาง | ที่กองวัสดุงานทางหมวดการทางตาคลี | 21 ต.ค. 67 |  |
| 277 | 0430-0438-02703 | ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | หมวดฯท่าตะโก | นครสวรรค์ | 3327 | 200 | นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ | 8+115 | 8+215 | ซ้ายทาง | สวนป่าริมทางบริเวณเขาบ่อแก้ว | 21 ต.ค. 67 |  |
| 278 | 0430-0438-00736 | ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | หมวดฯสุขสำราญ | นครสวรรค์ | 1 | 602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 239+711 | 239+909 | ซ้ายทาง | ที่พักริมทางหลวง | 21 ต.ค. 67 |  |
| 279 | 0430-0438-00739 | ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | หมวดฯหนองบัว | นครสวรรค์ | 225 | 202 | เกยไชย - ศรีมงคล | 89+303 | 89+383 | ขวาทาง | ที่กองวัสดุงานทางหมวดทางหลวงหนองบัว | 21 ต.ค. 67 |  |
| 280 | 0430-0431-00648 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | หมวดฯโคกสำโรง | ลพบุรี | 1 | 504 | เขาวงพระจันทร์ - โรงเรียนยงค์สุรีย์ | 190+405 | 190+486 | ซ้ายทาง | ใช้กองวัสดุ, เตรียมปลูกต้นไม้ | 18 ต.ค. 67 |  |
| 281 | 0430-0431-00649 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | หมวดฯโคกสำโรง | ลพบุรี | 1 | 504 | เขาวงพระจันทร์ - โรงเรียนยงค์สุรีย์ | 197+017 | 197+097 | ซ้ายทาง | ปลูกสวนป่า | 18 ต.ค. 67 |  |
| 282 | 0430-0431-00652 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | หมวดฯโคกสำโรง | ลพบุรี | 205 | 102 | ดงพลับ - ม่วงค่อม | 28+516 | 28+557 | ซ้ายทาง | ปลูกต้นไม้ | 18 ต.ค. 67 |  |
| 283 | 0430-0431-00663 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | หมวดฯโคกสำโรง | ลพบุรี | 205 | 102 | ดงพลับ - ม่วงค่อม | 47+401 | 47+551 | ซ้ายทาง | ปลูกป่า | 18 ต.ค. 67 |  |
| 284 | 0430-0431-00668 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | หมวดฯพัฒนานิคม | ลพบุรี | 3333 | 102 | แยกมะนาวหวาน - เขาพระ | 22+567 | 22+867 | ซ้ายทาง | ที่ต้้งสำงาหมวดการทางพัฒนานิคม | 18 ต.ค. 67 |  |
| 285 | 0430-0431-00650 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | หมวดฯหนองม่วง | ลพบุรี | 1 | 505 | โรงเรียนยงค์สุรีย์ - ลำพยนต์ | 218+070 | 218+212 | ขวาทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดทางหลวงหนองม่วง | 18 ต.ค. 67 |  |
| 286 | 0430-0435-03067 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | หมวดฯลำพญาไม้ | ลพบุรี | 2256 | 102 | หนองน้ำใส - ปางโก | 23+725 | 23+825 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 17 ต.ค. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | 0430-0435-03070 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | หมวดฯลำพญาไม้ | ลพบุรี | 2256 | 102 | หนองน้ำใส - ปางโก | 23+725 | 23+825 | ขวาทาง | ที่ว่างเปล่า | 17 ต.ค. 67 |  |
| 288 | 0430-0435-03765 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | หมวดฯลำพญาไม้ | ลพบุรี | 2256 | 102 | หนองน้ำใส - ปางโก | 23+925 | 24+045 | ซ้ายทาง | แหล่งวัสดุสร้างทาง | 17 ต.ค. 67 |  |
| 289 | 0430-0435-00733 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | หมวดฯลำพญาไม้ | ลพบุรี | 2243 | 102 | สี่แยกบัวชุม - โป่งเกตุ | 35+906 | 36+091 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 17 ต.ค. 67 |  |
| 290 | 0430-0432-00678 | ขท.สระบุรี | หมวดฯเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) | สระบุรี | 21 | 200 | สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน | 122+800 | 122+800 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรังอยู่ห่างชุมชน, ที่ดินว่างเปล่า  (สงวนไว้ใช้ประโยชน์งานทางในอนาคต) 51-2-70.08 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 28 ต.ค. 67 |  |
| 291 | 0430-0432-00679 | ขท.สระบุรี | หมวดฯเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) | สระบุรี | 1 | 403 | ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค | 122+800 | 122+800 | ขวาทาง | เป็นบ่อลูกรังอยู่ห่างชุมชน, ที่ดินว่างเปล่า  (สงวนไว้ใช้ประโยชน์งานทางในอนาคต) 30-0-43.79 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 28 ต.ค. 67 |  |
| 292 | 0430-0432-02732 | ขท.สระบุรี | หมวดฯแก่งคอย | สระบุรี | 3222 | 100 | แก่งคอย - เขาเพิ่ม | 12+467 | 12+671 | ขวาทาง | ไว้สร้างที่พักหน่วยงาน | 29 ต.ค. 67 |  |
| 293 | 0430-0432-00676 | ขท.สระบุรี | หมวดฯหนองแค | สระบุรี | 1 | 402 | หินกอง - ปากข้าวสาร | 101+455 | 101+602 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่า (สงวนไว้ใช้ประโยชน์งานทางในอนาคต) | 29 ต.ค. 67 |  |
| 294 | 0430-0432-03500 | ขท.สระบุรี | หมวดฯหนองแค | สระบุรี | 1 | 402 | หินกอง - ปากข้าวสาร | 101+455 | 101+602 | ขวาทาง | ไว้ใช้ประโยชน์งานทางเป็นที่ตั้งวัดหนองขริ้น (เขาหนองยาว) | 29 ต.ค. 67 |  |
| 295 | 0430-0432-03073 | ขท.สระบุรี | หมวดฯหนองแค | สระบุรี | 33 | 402 | หินกอง - คลองยาง | 89+433 | 89+783 | ขวาทาง | สงวนไว้เป็นแหล่งวัสดุเพื่อใช้งานทาง | 29 ต.ค. 67 |  |
| 296 | 0430-0432-00674 | ขท.สระบุรี | หมวดฯหนองแค | สระบุรี | 1 | 402 | หินกอง - ปากข้าวสาร | 97+993 | 98+033 | ซ้ายทาง | ที่ดินว่างเปล่าใช้กองวัสดุ และจอดเครื่องจักร | 29 ต.ค. 67 |  |
| 297 | 0430-0432-00670 | ขท.สระบุรี | หมวดฯหินกอง | สระบุรี | 1 | 401 | หนองแค - หินกอง | 82+843 | 82+903 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า (สงวนไว้ใช้ประโยชน์งานทางในอนาคต) | 29 ต.ค. 67 |  |
| 298 | 0430-0432-00671 | ขท.สระบุรี | หมวดฯหินกอง | สระบุรี | 1 | 401 | หนองแค - หินกอง | 84+840 | 84+950 | ขวาทาง | เป็นบ่อน้ำ, ที่ดินว่างเปล่า (สงวนไว้ใช้ประโยชน์งานทางในอนาคต) | 29 ต.ค. 67 |  |
| 299 | 0430-0433-00696 | ขท.สิงห์บุรี | หมวดฯค่ายบางระจัน | สิงห์บุรี | 3032 | 100 | บุ้งกี๋ - ท่าศาล | 18+164 | 18+219 | ขวาทาง | ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานหมวดการทางค่ายบางระจัน | 25 ต.ค. 67 |  |
| 300 | 0430-0433-03652 | ขท.สิงห์บุรี | หมวดฯสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 311 | 201 | แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา | 32+730 | 32+730 | ขวาทาง | ที่ดินว่างเปล่า | 25 ต.ค. 67 |  |
| 301 | 0430-0433-03567 | ขท.สิงห์บุรี | หมวดฯสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 32 | 302 | สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ | 83+900 | 83+900 | ซ้ายทาง | หมวดทางหลวงสิงห์บุรี | 25 ต.ค. 67 |  |
| 302 | 0430-0430-03373 |  |  | ลพบุรี | 1 | 502 | ดงจำปา - แยกร.พ.อานันทมหิดล | 151+307 | 151+433 | ซ้ายทาง | ติดเขตทางมีการใช้ประโยชน์ในราชการกรมทางหลวง (ส่วนเครื่องกล) | 28 ต.ค. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 303 | 0440-0444-00764 | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯไทรโยค | กาญจนบุรี | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 92+012 | 92+162 | ซ้ายทาง | จุดพักรถ | 31 ต.ค. 67 |  |
| 304 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 323 | 205 | แก่งประลอม - ทองผาภูมิ | 158+656 | 158+881 | ขวาทาง | ใช้กองวัสดุ | 1 พ.ย. 67 |  |
| 305 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 323 | 205 | แก่งประลอม - ทองผาภูมิ | 180+953 | 181+493 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดฯ ทองผาภูมิ | 1 พ.ย. 67 |  |
| 306 | 0440-0444-02686 | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯท่ามะกา | กาญจนบุรี | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 4+200 | 4+200 | ซ้ายทาง | ที่ว่างสำรองหมวดการทาง | 31 ต.ค. 67 |  |
| 307 | 0440-0444-02691 | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯลาดหญ้า | กาญจนบุรี | 3579 | 100 | ทุ่งนานางหรอก - ลาดหญ้า | 0+000 | 9+761 |  | ทางเชื่อม | 31 ต.ค. 67 |  |
| 308 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯลาดหญ้า | กาญจนบุรี | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 32+290 | 32+520 | ซ้ายทาง | บ้านพัก, สวนไผ่ และกองเก็บวัสดุงานทาง (สำรองหมวดการทาง) | 31 ต.ค. 67 |  |
| 309 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯศรีสวัสดิ์ | กาญจนบุรี | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 67+873 | 67+873 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดฯ ศรีสวัสดิ์ | 31 ต.ค. 67 |  |
| 310 | 0440-0444-00760 | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯสังขละบุรี | กาญจนบุรี | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 199+915 | 199+915 | ซ้ายทาง | กองวัสดุงานทาง | 1 พ.ย. 67 |  |
| 311 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.กาญจนบุรี | หมวดฯสังขละบุรี | กาญจนบุรี | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 231+167 | 231+167 | ขวาทาง | ที่ตั้งสำนักงานหมวดฯ สังขละบุรี | 1 พ.ย. 67 |  |
| 312 | 0440-0441-00799 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 | หมวดฯด่านช้าง | สุพรรณบุรี | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 36+841 | 37+005 | ซ้ายทาง | ตั้งสำนักงานหมวดฯ ด่านช้าง | 25 ต.ค. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 0440-0445-03641 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | หมวดฯพนมทวน | กาญจนบุรี | 324 | 201 | หนองขาว - ตลาดเขต | 18+000 | 19+000 | ซ้ายทาง | บ่อหินเขาจำศีล | 30 ต.ค. 67 |  |
| 314 | 0440-0445-02991 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | หมวดฯพนมทวน | กาญจนบุรี | 3440 | 100 | ดอนพรหม - ตลาดเขต | 40+000 | 41+000 | ขวาทาง | บ่อลูกรังเขาพระปรางค์ | 30 ต.ค. 67 |  |
| 315 | 0440-0445-03558 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | หมวดฯสระยายโสม | สุพรรณบุรี | 3440 | 100 | ดอนพรหม - ตลาดเขต | 15+570 | 16+585 |  | เขาซ่อนหม้อ | 30 ต.ค. 67 |  |
| 316 | 0440-0445-02987 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | หมวดฯสระยายโสม | สุพรรณบุรี | 324 | 202 | ตลาดเขต - จรเข้สามพัน | 48+450 | 48+950 |  | สวนป่า | 30 ต.ค. 67 |  |
| 317 | 0440-0447-00784 | ขท.อุทัยธานี | หมวดฯบ้านไร่ | อุทัยธานี | 3011 | 100 | บ้านไร่ - บ้านใต้ | 0+000 | 41+571 | ขวาทาง | ใช้เป็นที่ตั้งหมวดฯ บ้านไร่ | 24 ต.ค. 67 |  |
| 318 | 0440-0447-00800 | ขท.อุทัยธานี | หมวดฯลานสัก | อุทัยธานี | 3438 | 101 | หนองฉาง - ดินแดง | 0+000 | 0+000 | ซ้ายทาง | ที่ทำการหมวดการทางลานสัก | 24 ต.ค. 67 |  |
| 319 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.อุทัยธานี | หมวดฯอุทัยธานี | อุทัยธานี | 3220 | 100 | แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง | 6+892 | 7+093 | ซ้ายทาง | ที่ทำการหมวดทางหลวงอุทัยธานี | 24 ต.ค. 67 |  |
| **สำนักทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)** | | | | | | | | | | | | |  |
| 320 | 0320-0321-00145 | ขท.นครศรีธรรมราชที่ 1 | หมวดฯนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 403 | 100 | นครศรีธรรมราช - เสาธง | 1+500 | 1+674 | ซ้ายทาง | ที่นา | 2 ต.ค. 67 |  |
| 321 | 0320-0326-00265 | ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | หมวดฯทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | 4329 | 100 | ทางเข้าสหกรณ์ทุ่งสง | 3+328 | 3+448 | ขวาทาง | เป็นที่กองวัสุงานทาง | 2 ต.ค. 67 |  |
| 322 | 0310-0314-00090 | ขท.พัทลุง | หมวดฯป่าบอน | พัทลุง | 4049 | 100 | ห้วยทราย - ปากพะยูน | 0+290 | 0+377 | ขวาทาง | แหล่งกองวัสดุ | 4 ต.ค. 67 |  |
| 323 | 0310-0314-00086 | ขท.พัทลุง | หมวดฯป่าบอน | พัทลุง | 4 | 1304 | ห้วยทราย-พรุพ้อ | 1218+700 | 1218+780 | ซ้ายทาง | เก็บกองวัสดุ (พื้นที่อยู่ในจังหวัดสงขลา) | 4 ต.ค. 67 |  |
| 324 | 0310-0314-02882 | ขท.พัทลุง | หมวดฯพัทลุง | พัทลุง | 4285 | 100 | ท่ามิหรำ - โคกกอก | 0+180 | 0+187 | ซ้ายทาง | ที่ว่างเปล่า 0-0-8 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 3 ต.ค. 67 |  |
| 325 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.พัทลุง | หมวดฯพัทลุง | พัทลุง | 4285 | 100 | ท่ามิหรำ - โคกกอก | 0+180 | 0+187 | ขวาทาง | ดินถม 0-0-8.8 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 3 ต.ค. 67 |  |
| 326 | 0310-0314-02881 | ขท.พัทลุง | หมวดฯพัทลุง | พัทลุง | 4285 | 100 | ท่ามิหรำ - โคกกอก | 0+264 | 0+269 | ซ้ายทาง | ที่ว่างเปล่า 0-0-16 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 3 ต.ค. 67 |  |
| 327 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.พัทลุง | หมวดฯพัทลุง | พัทลุง | 4285 | 100 | ท่ามิหรำ - โคกกอก | 0+264 | 0+269 | ซ้ายทาง | จัดสวนหย่อม 0-0-7.5 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 3 ต.ค. 67 |  |
| 328 | 0310-0314-02880 | ขท.พัทลุง | หมวดฯพัทลุง | พัทลุง | 4285 | 100 | ท่ามิหรำ - โคกกอก | 0+269 | 0+284 | ซ้ายทาง | จัดสวนหย่อม | 3 ต.ค. 67 |  |
| 329 | 0320-0314-01670 | ขท.พัทลุง | หมวดฯพัทลุง | พัทลุง | 41 | 602 | ท่ามิหรำ - โคกกอก | 369+800 | 369+900 | ขวาทาง |  | 3 ต.ค. 67 |  |
| 330 | 0320-0325-00251 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1 | หมวดฯคีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 401 | 301 | ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง | 127+402 | 127+472 | ซ้ายทาง | ที่กองวัสดุและแหล่งเพาะชำกล้าไม้ | 26 ก.ย. 67 |  |
| 331 | 0320-0325-00256 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1 | หมวดฯท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 4112 | 201 | สวนแตง - ไชยา | 42+608 | 42+818 | ซ้ายทาง | สำนักงานหมวดการทางท่าชนะ | 26 ก.ย. 67 |  |
| 332 | 0320-0325-00253 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1 | หมวดฯพุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 4008 | 100 | เทศบาลเมืองท่าข้าม - กิโลศูนย์ | 0+390 | 0+390 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงพุนพิน (ขท.สุราษฯ1เก่า) 19-3-20.28 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 26 ก.ย. 67 |  |
| 333 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1 |  | สุราษฎร์ธานี | 401 | 301 | ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง | 110+407 | 110+407 | ขวาทาง | สงวนที่ดินเพื่อวัตถุสร้างทาง 11-3-30 (ไร่-งาน-ตร.ว) | 26 ก.ย. 67 |  |
| 334 | 0320-0328-00326 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2  (กาญจนดิษฐ์) | หมวดฯเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 4169 | 100 | ทางรอบเกาะสมุย | 35+200 | 0+000 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางเกาะสมุย | 30 ก.ย. 67 |  |
| 335 | 0320-0328-00322 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2  (กาญจนดิษฐ์) | หมวดฯดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | 401 | 402 | บางกุ้ง - เขาหัวช้าง | 174+949 | 174+949 | ซ้ายทาง |  | 27 ก.ย. 67 |  |
| 336 | 0320-0328-00324 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2  (กาญจนดิษฐ์) | หมวดฯดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | 4142 | 100 | บ้านใน - บ้านโฉ | 23+055 | 23+231 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดการทางดอนสัก | 27 ก.ย. 67 |  |
| 337 | 0320-0328-00321 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2  (กาญจนดิษฐ์) | หมวดฯบ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 401 | 401 | ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ | 137+702 | 137+702 | ขวาทาง | กองเก็บวัสดุ | 27 ก.ย. 67 |  |

ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (ต่อ)

| **ลำดับ** | **รหัสที่ดินในระบบ RAMS** | **แขวงทางหลวง** | **หมวดทางหลวง** | **จังหวัด** | **ทางหลวง** | **ตอน** | **ชื่อตอน** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ตำแหน่ง** | **รายละเอียด**  **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | **วันที่เข้าสำรวจ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | 0320-0329-02828 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | หมวดฯเคียนซา | สุราษฎร์ธานี | 4133 | 101 | ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี | 25+100 | 25+240 | ซ้ายทาง | ใช้เป็นที่ตั้งหมวดทางหลวงเคียนซา | 1 ต.ค. 67 |  |
| 339 | 0320-0329-04373 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | หมวดฯเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 41 | 400 | ท่าชี - ถ้ำพรรณรา | 225+568 | 225+568 | ซ้ายทาง | ที่ตั้งหมวดทางหลวงเวียงสระ | 1 ต.ค. 67 |  |
| 340 | 0320-0329-04374 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | หมวดฯเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 4009 | 202 | เวียงสระ - บางสวรรค์ | 89+318 | 89+418 | ขวาทาง | เป็นที่ว่างเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานทางหลวงพระแสง | 1 ต.ค. 67 |  |
| **พื้นที่ส่วนกลาง** | | | | | | | | | | | | |  |
| 341 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  | (แปลงที่ตั้งสำนักเครื่องกล ที่แจ้งวัฒนะ) | 18 ต.ค. 67 |  |
| 342 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | สำนักบริหารบำรุงทาง |  |  |  |  |  |  |  |  | ส่วนกลาง (แปลงฝั่งถนนศรีอยุธยา) | 17 ต.ค. 67 |  |
| 343 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  | ส่วนกลาง (แปลงฝั่งถนนพระราม 6) | 16 ต.ค. 67 |  |
| 344 | ไม่ระบุรหัสในระบบ | ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab)  กรมทางหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  | ส่วนกลาง (แปลงที่ตั้งสำนักวิจัย central lab) | 15 ต.ค. 67 |  |

Contents

[บทที่ 4 1](#_Toc177253606)

[แผนการดำเนินการสำรวจ 1](#_Toc177253607)

[4.1 แผนการดำเนินการสำรวจ 1](#_Toc177253608)

[4.1.1 แผนการดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ฉบับรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวนสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง 1](#_Toc177253609)

[4.1.2 แผนการดำเนินการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ฉบับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จำนวนสะสมไม่น้อยกว่า 550 แปลง 12](#_Toc177253610)

[ตารางที่ 4-1 รายละเอียดการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง การสำรวจของรอบรายงาน ขั้นกลาง (Interim Report) 2](#_Toc177253615)

[ตารางที่ 4-2 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรายแปลง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) 4](#_Toc177253616)

[ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 12](#_Toc177253617)

[ตารางที่ 4-4 แผนการสำรวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 15](#_Toc177253618)

[รูปที่ 4-1 แผนที่แสดงตำแหน่งการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) 3](#_Toc177253621)

[รูปที่ 4-2 แผนที่แสดงตำแหน่งการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 14](#_Toc177253622)