บทที่ 3

ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและประมวลผล นำเข้าระบบ Roadnet ทำการรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากแขวงทางหลวง (QC5) โดยในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 นำส่งข้อมูลระยะทางทั้งสิ้น 5,291.255 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาได้แยกข้อมูลตามพื้นที่สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง แสดงดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 520 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 521 | ขท.เชียงใหม่ที่ 1 | 201.191 | 203.195 | - | 203.195 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 2 |  |  | 523 | ขท.ลำปางที่ 1 | 445.216 | 23.430 | - | 23.430 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 3 |  |  | 524 | ขท.ลำพูน | 110.748 | 30.518 | - | 30.518 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 4 |  |  | 527 | ขท.เชียงใหม่ที่ 3 | 289.086 | 292.951 | - | 292.951 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 152 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 512 | ขท.ตากที่ 1 | 460.204 | 50.378 | - | 50.378 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 6 |  |  | 513 | ขท.สุโขทัย | 501.012 | 369.223 | - | 369.223 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 7 |  |  | 517 | ขท.กำแพงเพชร | 558.254 | 347.541 | - | 347.541 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 8 | 630 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 636 | ขท.ศรีสะเกษที่ 2 | 110.972 | 51.534 | - | 51.534 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 9 |  |  | 638 | ขท.ศรีสะเกษที่ 1 | 607.589 | 67.665 | - | 67.665 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 10 | 610 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | 755.332 | 449.920 | - | 449.920 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 11 |  |  | 617 | ขท.บุรีรัมย์ | 802.837 | 344.411 | - | 344.411 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวมทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  | 618 | ขท.ปราจีนบุรี | 498.856 | 139.383 | - | 139.383 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 13 |  |  | 619 | ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร) | 637.932 | 341.763 | - | 341.763 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 14 | 410 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) | 417 | ขท.สมุทรปราการ | 321.539 | 151.788 | - | 151.788 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 15 | 420 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | 481.730 | 311.320 | - | 311.320 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 16 |  |  | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | 399.752 | 352.067 | - | 352.067 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |  |
| 17 |  |  | 423 | ขท.จันทบุรี | 434.337 | 277.521 | 181.032 | 458.553 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |
| 18 |  |  | 425 | ขท.ตราด | 320.896 | 267.147 | 53.702 | 320.849 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |
| 19 |  |  | 426 | ขท.ระยอง | 459.103 | 150.220 | 342.495 | 492.715 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |
| 20 |  |  | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | 463.852 | 72.024 | 420.227 | 492.251 | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ | ยืนยันงวดงาน Progress 1 ครั้งนี้ |
| รวมระยะทางรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 |  |  |  |  |  | 4,293.799 | 997.456 | 5,291.255 |  |  |

เนื้อหา

บทที่ 3	1

ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร	1

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1	1