ภาคผนวก ก

รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจ

รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจภายในโครงการ

ที่ปรึกษาได้สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทางระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยสรุปปัญหาและอุปสรรคอ้างอิงบทที่ 4 แสดงดังตารางที่ 4-1 รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 14 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS1 CU |  | หมายเลขสายทาง 365 หมายเลขตอนควบคุม - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้างทั้งสายทาง |
|  |  | แนวทางแก้ไข สำรวจสายทางทดแทน |
| LCMS1 CU |  | หมายเลขสายทาง - หมายเลขตอนควบคุม - แขวงทางหลวงชลบุรีที่1 |
|  |  | ลักษณะปัญหา ระบบมีปัญหา ข้อมูลกล้องหน้าและกล้องมาไม่เท่ากัน |
|  |  | แนวทางแก้ไข ทำการสำรวจใหม่ |

วันที่ 15 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1242 หมายเลขตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงกำเเพงเพชร |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้าง ช่วงกม. 37+900-38+800 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 15 มกราคม 2568 (ต่อ)

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile1 CU |  | หมายเลขสายทาง - หมายเลขตอนควบคุม - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีการก่อสร้าง ทางกลับรถ |
|  |  | แนวทางแก้ไข สำรวจช่องจราจรถัดไป |

วันที่ 16 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1117 หมายเลขตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงกำเเพงเพชร |
|  |  | ลักษณะปัญหา งานก่อสร้างป้อมตรวจ ช่วงกม. 58+920-58+960 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1072 หมายเลขตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงกำเเพงเพชร |
|  |  | ลักษณะปัญหา งานซ่อมบำรุงทาง ช่วงกม. 80+400-81+500 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 20 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 101 หมายเลขตอนควบคุม 304 แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงกม.119+900-120+000 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1056 หมายเลขตอนควบคุม 101 แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|  |  | ลักษณะปัญหา ก่อสร้างทาง ช่วงกม. 13+375-14+550 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 22 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 3462 หมายเลขตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) |
|  |  | ลักษณะปัญหา ก่อสร้างทาง ช่วงกม. 58+980 - 59+650 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 22 มกราคม 2568 (ต่อ)

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile1 CU |  | หมายเลขสายทาง 3 หมายเลขตอนควบคุม 501 - 502 แขวงทางหลวงระยอง |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีป้าย กม.207+000 มี 2 จุดที่ตำแหน่งต่างกัน |
|  |  | แนวทางแก้ไข รัน กม. ตาม Length odo จริง และเลือกอันที่ใกล้เคียงมากที่สุด |

วันที่ 23 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 3395 หมายเลขตอนควบคุม 202 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) |
|  |  | ลักษณะปัญหา ก่อสร้างทาง ช่วงกม. 86+100 -114+219 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดงานก่อสร้างไม่นำส่ง |

วันที่ 24 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile1 CU |  | หมายเลขสายทาง 1098 หมายเลขตอนควบคุม 102 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีการก่อสร้างวางท่อน้ำฝั่งซ้ายของเลนสำรวจ |
|  |  | แนวทางแก้ไข สำรวจช่องจราจรถัดไป |

วันที่ 28 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1089 หมายเลขตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้าง ช่วง กม. 10+000-11+000 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1338 หมายเลขตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานซ่อมสะพาน ช่วงกม. 9+700-9+600 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้างออก |

วันที่ 30 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1098 หมายเลขตอนควบคุม 102 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|  |  | ลักษณะปัญหา สะพานชำรุด ช่วงกม. 5+000-5+500 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่ทางชำรุดออก |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง - หมายเลขตอนควบคุม - แขวงทางหลวง - |
|  |  | ลักษณะปัญหา นำรถเข้าศูนย์บริการ |
|  |  | แนวทางแก้ไข สำรวจในวันถัดไป |

วันที่ 31 มกราคม 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 304 หมายเลขตอนควบคุม 502 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีก่อสร้าง ช่วงกม. 293+000 - 292+250 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 31 มกราคม 2568 (ต่อ)

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 304 หมายเลขตอนควบคุม 502 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานเป็นทางจักรยาน |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่เป็นทางจักรยานออก |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 304 หมายเลขตอนควบคุม 502 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานเป็นทางจักรยาน |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่เป็นทางจักรยานออก |

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 24 หมายเลขตอนควบคุม 202 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้าง ช่วงกม. 41+150 - 53+517 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 24 หมายเลขตอนควบคุม 202 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้าง ช่วงกม. 68+750 - 69+450 และ 81+875 - 84+275 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 290 หมายเลขตอนควบคุม 302 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้าง ช่วงกม. 78+712 - 79+060 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 2 หมายเลขตอนควบคุม 301 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้าง ช่วงกม. 149+405 - 151+205 และ 160+635-160+065 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile1 CU |  | หมายเลขสายทาง - หมายเลขตอนควบคุม - แขวงทางหลวงสระบุรี |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้าง |
|  |  | แนวทางแก้ไข สำรวจช่องจราจรถัดไป |

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 23 หมายเลขตอนควบคุม 402 แขวงทางหลวงยโสธร |
|  |  | ลักษณะปัญหา สะพานชำรุดมีงานก่อสร้างช่วง กม. 206+200 - 205+100 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 2169 หมายเลขตอนควบคุม 100 แขวงทางหลวงยโสธร |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้างช่วง กม. 8+000 - 14+000, 18+700 - 29+400, 30+700 - 33+000 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 (ต่อ)

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile1 CU |  | หมายเลขสายทาง - หมายเลขตอนควบคุม - แขวงทางหลวงอยุธยา |
|  |  | ลักษณะปัญหา มีงานก่อสร้างสะพาน |
|  |  | แนวทางแก้ไข สำรวจช่องจราจรถัดไป |

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 2169 หมายเลขตอนควบคุม 200 แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|  |  | ลักษณะปัญหา สะพานชำรุดมีงานก่อสร้างช่วง กม. 64+649 - 57+824, 61+300 - 62+500, 63+750 - 64+649 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 117 หมายเลขตอนควบคุม 502 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|  |  | ลักษณะปัญหา ก่อสร้างสะพาน ช่วงกม. 345+900-348+000 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 502 แขวงทางหลวง นครพนม |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 236+440 - 237+000 - 237+400 - 238+250 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 401 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 152+700 - 150+000 - 150+000 - 152+700 - 168+000 - 169+600 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 401 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 179+000 - 177+560 - 177+400 - 179+000 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 401 - 402 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานเป็นทางจักรยาน |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่เป็นทางจักรยาน |

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 (ต่อ)

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 301 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 64+650 - 64+150 - 64+000 - 64+500 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 302 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 107+000 - 104+500 - 104+500 - 107+000 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 2 หมายเลขตอนควบคุม 700 แขวงทางหลวงหนองคาย |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 499+350 - 508+800 - 502+150 - 499+350 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 2 หมายเลขตอนควบคุม 700 แขวงทางหลวงหนองคาย |
|  |  | ลักษณะปัญหา ด่านผ่านแดน |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่ติดด่านผ่านแดน |

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 201 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 35+000 - 36+070 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 22 หมายเลขตอนควบคุม 201 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 40+000 - 40+250 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1268 หมายเลขตอนควบคุม 200 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|  |  | ลักษณะปัญหา สะพานชำรุด |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS2 STS |  | หมายเลขสายทาง 1268 หมายเลขตอนควบคุม 200 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|  |  | ลักษณะปัญหา ก่่อสร้างทาง ช่วงกม. 113+000-109+000 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| LCMS1 CU |  | หมายเลขสายทาง 214 หมายเลขตอนควบคุม 302 แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|  |  | ลักษณะปัญหา แบตเตอรี่ของตัว UPS เสื่อมทำให้ระบบไฟ บนรถไม่เสถียรเมื่อสำรวส่งผลให้ข้อมูลภาพกล้องหน้าและกล้องไม่่สอดคล้องกัน |
|  |  | แนวทางแก้ไข เปลี่ยนตัว UPS ใหม่และทำการสำรวจใหม่ |

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

| รถสำรวจ ที่รับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค |  |
| --- | --- | --- |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 2 หมายเลขตอนควบคุม 403 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 303+200 - 301+200 - 301+200 - 303+200 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |
| Laser Profile2 TU |  | หมายเลขสายทาง 2 หมายเลขตอนควบคุม 401 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) |
|  |  | ลักษณะปัญหา หน้างานมีก่อสร้างเริ่มที่ 259+600 - 262+300 |
|  |  | แนวทางแก้ไข ตัดช่วงที่มีงานก่อสร้าง |