การประเมินก่อนดำเนินงาน

- มิติความสัมพันธ์

  - ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

วิธีการ: ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | สอดคล้อง |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก) |  |

หมายเหตุ กำหนดให้ทุกโครงการของงานบำรุงทางทุกรหัสงานต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  - ความสอดคล้องกับนโยบายของกรมทางหลวง

วิธีการ: ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้

| แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | สอดคล้อง |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับการให้บริการของระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์ |  |
| กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบทางหลวง |  |
| กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนระบบทางหลวง |  |
| กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะสำหรับระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง |  |
| กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ |  |
| กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ไหล่ทาง และทางเท้า รวมถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน |  |
| กลยุทธ์ 2.6 พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบำรุงรักษา และการให้บริการอื่นๆ บนระบบทางหลวง |  |

แนวทางการประเมิน

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ผ่าน ให้ประเมินในมิติอื่นต่อไป)

มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงอย่างน้อย 1 กลยุทธ์  (ผ่าน ให้ประเมินในมิติอื่นต่อไป)

ไม่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ (ไม่ผ่าน)

  - ความสอดคล้องกับสภาพความเสียหาย

วิธีการ: ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่เสียหาย เป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่โครงการที่จะดำเนินการเสริมผิวลูกรังทั้งหมด

- พื้นที่โครงการที่จะดำเนินการเสริมผิวลูกรังทั้งหมด ..........................ตร.ม.

- พื้นที่ที่เกิดความเสียหาย ............................ตร.ม.

- ร้อยละของพื้นที่ที่เสียหาย...........................

รูปที่ 1 ตัวอย่างการประเมินพื้นที่ที่เกิดความเสียหายของผิวทางลูกรัง

แนวทางการประเมิน

| ร้อยละของพื้นที่ที่เสียหาย | คะแนนการประเมิน |
| --- | --- |
| ≥ 20 | 5 |
| ≥ 15 ถึง < 20 | 4 |
| ≥ 10 ถึง < 15 | 3 |
| ≥ 5 ถึง < 10 | 2 |
| < 5 | 1 |

- มิติประสิทธิภาพ

  - ระยะเวลาตามแผนงาน

งบประมาณโครงการ.............................ล้านบาท

ระยะเวลาตามแผนงาน (ระยะเวลาที่จะกำหนดในสัญญา)........................... วัน

| ระยะเวลาตามแผนงานโครงการ (วัน) | คะแนนการประเมิน |
| --- | --- |
| งบประมาณ < 20 ล้านบาท และมีระยะเวลา < 90 วัน หรือ งบประมาณ ≥ 20 ล้านบาท และมีระยะเวลา < 120 วัน | 5 |
| งบประมาณ < 20 ล้านบาท และมีระยะเวลา = 90 วัน หรือ งบประมาณ ≥ 20 ล้านบาท และมีระยะเวลา = 120 วัน | 3 |
| งบประมาณ < 20 ล้านบาท และมีระยะเวลา > 90 วัน หรือ งบประมาณ ≥ 20 ล้านบาท และมีระยะเวลา > 120 วัน | 0 |

หมายเหตุ ระยะเวลาการก่อสร้างสูงสุด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักบริหารบำรุงทาง ตามบันทึกข้อความที่ สร.2/447 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินน้อยกว่า 20 ล้านบาท วันทำการไม่เกิน 90 วัน

- วงเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท วันทำการไม่เกิน 120 วัน

สรุปผลการประเมินก่อนดำเนินงาน

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงอย่างน้อย 1 กลยุทธ์

| มิติ | ดัชนีการประเมิน | ผลการประเมิน | ค่าถ่วงน้ำหนัก | คะแนนการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ความสัมพันธ์ | ความสอดคล้องกับสภาพความเสียหาย |  | 51.88 |  |
| ประสิทธิภาพ | ระยะเวลาตามแผนงาน |  | 48.12 |  |
| ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน) |  |  |  |  |
| ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน) |  |  |  |  |

การประเมินหลังดำเนินงาน

- มิติประสิทธิภาพ

  - การควบคุมระยะเวลาการทำงานตามสัญญา

ให้ระบุว่าโครงการสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จ โดยไม่มีค่าปรับเกิดขึ้นหรือไม่

ไม่มีค่าปรับ

มีค่าปรับ

ยกเลิกสัญญา

แนวทางการประเมิน

| การดำเนินงานโครงการมีค่าปรับหรือไม่ | คะแนนการประเมิน |
| --- | --- |
| ไม่มีค่าปรับ | 5 |
| มีค่าปรับ | 3 |
| ยกเลิกสัญญา | 0 |

  - ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ (นับถึงวันส่งมอบงาน)..................วัน

- ระยะเวลาตามสัญญา....................วัน

- ร้อยละของระยะเวลาดำเนินงานต่อระยะเวลาตามสัญญา..............................

แนวทางการประเมิน

| ร้อยละของระยะเวลาดำเนินงานต่อระยะเวลาตามสัญญา | คะแนนการประเมิน |
| --- | --- |
| < ร้อยละ 80 ของระยะเวลาตามสัญญา | 5 |
| ร้อยละ 80 – 100 ของระยะเวลาตามสัญญา | 3 |
| > ร้อยละ 100 ของระยะเวลาตามสัญญา | 1 |

- มิติประสิทธิผล

  - คุณภาพผลงาน

ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานด้วยสายตา โดยวิธี Visual Inspection และประเมินดังนี้

| การพิจารณาด้วย Visual Inspection | ดีมาก (3 คะแนน) | ดี (2 คะแนน) | พอใช้ (1 คะแนน) |
| --- | --- | --- | --- |
| ความเรียบร้อยของการเสริมผิวทางลูกรัง | ผิวทางราบเรียบสม่ำเสมอตลอดโครงการ | ผิวทางราบเรียบสม่ำเสมอเกือบตลอดโครงการ แต่อาจมีตำแหน่ง ที่มีระดับต่างกันเล็กน้อยบางตำแหน่ง (ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง) | ผิวทางราบเรียบสม่ำเสมอ แต่ยังมีตำแหน่ง ที่มีระดับต่างกันหลายตำแหน่ง (เกินกว่า 2 ตำแหน่ง) |

ผลการประเมินคุณภาพผลงานด้วย วิธี Visual Inspection ...............................คะแนน

แนวทางการประเมิน

| คะแนนรวมจาก Visual Inspection | คะแนนการประเมิน |
| --- | --- |
| 3 คะแนน (ดีมาก) | 5 |
| 2 คะแนน (ดี) | 3 |
| 1 คะแนน (พอใช้) | 1 |

  - จำนวนข้อร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง

จำนวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น.....................ครั้ง

แนวทางการประเมิน

| จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง) | คะแนน |
| --- | --- |
| ไม่มี | 5 |
| 1 - 2 | 4 |
| 3 - 4 | 3 |
| 5 - 6 | 2 |
| > 6 | 1 |

- สรุปผลการประเมินหลังดำเนินงาน

| มิติ | ดัชนีการประเมิน | ผลการประเมิน | ค่าถ่วงน้ำหนัก | คะแนนการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ประสิทธิภาพ | การควบคุมระยะเวลาการทำงานตามสัญญา |  | 21.14 |  |
|  | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 21.84 |  |
| ประสิทธิผล | คุณภาพผลงาน |  | 42.18 |  |
|  | จำนวนข้อร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง |  | 14.84 |  |
| ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน) |  |  |  |  |
| ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน) |  |  |  |  |